财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目

项目单位：乌鲁木齐市第130中学

主管部门：乌鲁木齐市教育局

2023年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	1

（二）项目绩效目标：	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1.绩效评价完整性	2

2.评价目的	3

3.评价对象	3

4.绩效评价范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	4

1.评价原则	4

2.评价指标体系	4

3.评价方法	12

4.评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）评价结论	14

（二）主要绩效	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

1.项目立项	16

2.绩效目标	16

3.资金投入	17

（二）项目过程情况	17

1.资金管理	17

2.组织实施	18

（三）项目产出情况	18

1.产出数量	18

2.产出质量	19

3.产出时效	19

4.产出成本	19

（四）项目效益情况	19

1.项目效益	19

2. 满意度指标完成情况分析	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	21

# 一、基本情况

## （一）项目概况：我校自成立以来，学校不断发展，为满足学生住宿需求，上级给予支持，自2018年2月起，根据乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件，学生宿舍楼项目顺利开展，并已投入使用,本项目的建设是发展壮大乌鲁木齐教育事业的重要举措，学生住宿条件得到有效改善，能够进一步提高教育教学办学质量，吸收优质生源，缩小学校与学校之间的差距，满足广大群众对于教育发展的迫切需求。

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：根据乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件开展项目,满足学生住宿需求。

2023年的主要实施内容：2023年完成学生宿舍楼收尾阶段资金支付，项目已于2021年验收完毕。具体为：1、勘察费，2、招标代理服务费，3、工程款，4、电梯尾款。最终完成宿舍楼项目收尾阶段资金支付，提高宿舍楼使用效能，给住宿生提供良好的住宿环境。

2023年当年资金支付情况：2023年已完成学生宿舍楼收尾阶段资金支付，具体为：1、勘察费：1.08万元。2、招标代理服务费：15万元。3、工程款：870.38万元。总计886.46万元，尚有14.90万元电梯尾款结转至次年支付。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：根据《关于下达2023年教育系统（第一批）资金预算的通知》乌财建[2023]280号文件批准，项目系2023年8月追加资金，为市本级财政资金，共安排预算886.46万元；2023年11月追加资金为根据乌财建[2023]372号文件精神“关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知”，安排预算14.90万元，由于该笔资金未支付，后市财政于2023年12月29日通过《关于收回2023年市本级部门（单位）财政拨款项目资金支出结余资金的通知》（乌财科教〔2023〕181号）全年合计拨款886.46万元。

该项目资金使用情况：全年财政拨款886.46万元，2023年度已使用886.46万元，预算全年执行率100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：完成宿舍楼项目收尾阶段资金支付，提高宿舍楼使用效能，给住宿生提供良好的住宿环境。该宿舍楼已正常投入使用，加强学校基础设施建设，对提高学校办学条件具有重要意义。

该项目阶段性目标为：2023年完成学生宿舍楼收尾阶段资金支付，具体资金支出为：1、勘察费：1.08万元。2、招标代理服务费：15万元。3、工程款：870.38万元。总计886.46万元，尚有14.90万元电梯尾款结转至次年支付。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

该项目所有指标体系指标数据的设定完全按照相关文件依据及实际项目内容进行设立，数量指标中：房屋的建筑面积11000平方米（宿舍面积9250平方米、浴室717平方米、机房等1033平方米），均按照可行性研究报告、立项批复及调减建筑面积的函进行设定。质量指标及时效指标中：基础设施验收通过率及工程按期完成率均为100%，均按照宿舍楼竣工审定表进行设定。经济成本指标中：工程平均建筑成本805.87/平方米，按照数量指标建筑面积之和11000平方米与第一次追加经费886.46万元对比得出，实际完成值为777.03万元，为全年预算901.36万元/11600平方米（调减建筑面积的函）进行对比计算，评价指标设置全面，能够涵盖项目主要内容。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目，自2018年2月起，根据乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件，学生宿舍楼项目顺利开展，并已投入使用。最终完成宿舍楼项目收尾阶段资金支付，本年度的项目实施提高了宿舍楼使用效能，给住宿生提供良好的住宿环境。按照年初预算安排，已按照计划要求完成所有项目支出，中途追加电梯项目结转至次年支付。结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.92分，绩效评级为“优”。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 寄宿生宿舍建筑面积 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 浴室建筑面积 |  |  |
|  |  | 机房等辅助建筑面积 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 基础设施验收通过率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 建设工程开工及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  |  | 工程按期完成率 |  |  |
|  | 产出成本 | 工程平均建筑成本 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 提高学校办学条件 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目的特点，本次评价主要采用比较法和因素分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目立项的批复》（乌发改函〔2018〕170号

·《关于对乌鲁木齐130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2018〕726号

·《关于调减市第130中学新建学生宿舍楼项目建筑面积的函》（乌发改函〔2018〕620号

·《关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知》（乌发财建〔2023〕372号

·《关于下达2023年教育系统（第一批）资金预算的通知》乌财建〔2023〕280号

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.92分，绩效评级为“优”。

2023年乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 4.92 | 98.35% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 寄宿生宿舍建筑面积 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 浴室建筑面积 | 3 | 3 |  |
|  |  | 机房等辅助建筑面积 | 4 | 4 |  |
|  | 产出质量 | 基础设施验收通过率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 工程按期完成率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 建设工程开工及时率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出成本 | 工程平均建筑成本 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 提高学校办学条件 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | 10 | 100% |

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。

## （二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，并已投入使用，按照立项要求及预算安排，根据计划实施完成了项目支出，其中已支付：1、勘察费：1.08万元。2、招标代理服务费：15万元。3、工程款：870.38万元。总计886.46万元，中途追加14.90万元电梯尾款结转至次年支付。该项目宿舍楼建筑面积均按照项目批复及立项依据等相关文件进行施工，资金到位率及执行率均达到100%，加强了学校基础设施建设，提高办学条件具有重要意义，按照绩效评价指标体系描述，达到预期目标要求。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

立项依据充分性：130中学学生宿舍楼项目立项符合国家法律法规、政策要求，通过乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件，同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。根据《预算法》，本项目属于公共财政支持范围，符合《国

务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发﹝2016﹞49 号）中关于“地方的财政事权由地方承担支出责任”的中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 本项目根据乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件设立，项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策等，故立项程序规范故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

### 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，在设定绩效目标时，能够根据学校实际情况、配件条件及教育资源合理布局调整需要。通过学生宿舍楼项目的实施，在满足市民对优质教育资源的同时又扩大了学校影响力，发挥优质教育资源的影响力、教育能力和管理能力对于促进我市经济与社会发展、满足本地各族群众对优质教育的需求具有重大意义。设定依据充分，符合客观实际情况，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标予以量化（数量指标共设置3个三级指标；质量指标共设置1个三级指标、时效指标共设置1个三级指标；成本指标共设置1个三级指标；效益指标共设置2个三级指标），并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均可通过各类文件，竣工审定表，支付凭证等现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 3.资金投入

预算编制科学性：根据发改委、财政局及教育局部署规划部署和学校重点工作安排，紧密联系学校职能，以国家、自治区相关文件为依据、“项目设置科学合理必须按既定的时间节点完成任务”为前提，预算编制按照项目实施的合理需要，坚持目标相关性、政策相符性和资金合理性的原则。根据学校整体规划，2023年度申请项目资金901.36万元，已按照既定计划完成支付886.46万元，中途追加电梯项目14.90万元根据项目实际情况结转至次年支付，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件，学校2023年度实际项目资金需求，按照各子项目实际情况合理安排支出，根据立项批复要求支出：1、勘察费：1.08万元。2、招标代理服务费：15万元。3、工程款：870.38万元。总计886.46万元总计886.46万元，资金支付完毕，安排合理，故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.92分。

### 1.资金管理

资金到位率： 根据《关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知》（乌发财建〔2023〕372号）安排资金886.46万元，根据《关于下达2023年教育系统（第一批）资金预算的通知》乌财建〔2023〕280号安排资金14.90万元，后于2023年12月29日收回，该项目资金到位合计886.46万元。资金到位率98.35%，故资金到位率指标得分4.92分。

预算执行率：该项目全年资金到位886.46万元，实际支出886.46万元，执行率100%，具体为：2023年10月向新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司支付工程招标代理服务费15万元，向新疆兵团城建集团有限公司支付工程款870.38万元，向新疆建筑科学研究院（有限责任公司）支付工程勘察费1.08万元。根据权重5分，故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《乌鲁木齐市第130中学内控制度》等相关规定。同时，该项目支出能够单独进行核算，按照乌发改函[2018]819号《关于对市第130中学新建学生宿舍楼项目初步设计的批复》、乌发改函[2018]726号《关于对乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目可行性研究报告的批复》等文件要求开展宿舍楼施工建设，不存在不符合项目改造要求的项目支出，不存在用于其他项目责任主体的支出。项目相关财务凭证中， 资金拨付有完整的审批程序和手续，符合资金批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；会计信息完整、真实，附件完善。

故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分10.92分。

### 2.组织实施

管理制度健全性：我校已建立较为完善的财务管理制度体系，包括预算管理业务内控制度、财务收支审批制度、采购管理制度等相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：2023年乌鲁木齐市第130中学新建学生宿舍楼项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目支出手续完备，整体管理合理有序。学校组织分工明确，项目实施过程中职责分工明确，各部门在工作开展中协调配合到位，不存在因协调配合影响项目实施等问题。合同签订过程中审批程序、签订形式规范。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1.产出数量

数量指标中：

1、寄宿生宿舍建筑面积目标值9250平方米，2023年我单位实际完成值与目标值一致；

2、浴室建筑面积目标值717平方米，2023年我单位实际完成值与目标值一致；

3、机房等辅助建筑面积目标值1033平方米，2023年我单位实际完成值与目标值一致。

实际完成率：100%，故实际完成率得分为10分。

### 2.产出质量

基础设施验收通过率：2022年12月23日，由建设单位：乌鲁木齐市第130中学、委托单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心、承包单位：新疆兵团城建集团有限公司、工程造价咨询企业：新建天健建设工程项目管理有限公司，共同签订“竣工结算审定签署表”，验收通过率100%，质量达标率得分为10分。

### 3.产出时效

完成及时性：

工程按期完成率：该项目按照“竣工结算审定签署表”如期竣工，并已正常投入使用。

建设工程开工及时率：项目根据“立项批复”开工日期为2019年3月26日，如期开工。

故完成及时性得分为10分。

### 4.产出成本

工程平均建筑成本：本项目按照目标值设定为805.87万元/平方米（第一次追加经费886.46万元/数量指标面积11000平方米），实际平均建筑成本777.03万元/平方米（实际含第二次追加经费14.90万元全年总投入经费901.36万元/11600平方米（调减建筑面积的函）），未超支，得满分。

综上，该部分指标满分40分，得40分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

### 1.项目效益

（1）实施效益:提高学校办学条件;改善学校基础设施建设,2个三级指标。

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：1、评价指标“提高学校办学条件”，指标值：显著提高，实际完成值：完全达到预期。本项目的实施本项目的实施以增强百姓教育获得感作为深化教育综合改革的出发点，优化中小学教育布局，全面加强薄弱校区建设，逐步满足老百姓家门口上好学校的愿望，生动展现了落实教育公平的决心和力度。并且该项目已正常投入使用，得分10分。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

### 2. 满意度指标完成情况分析

满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

（1）满意度指标

群众满意度： “学生满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：=100%。通过对住宿生设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为17个样本，有效调查问卷17份。经统计“学生满意度”指标的平均值为95%。

综上，该指标满分10分，得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

1.专款专用，极大程度的发挥了财政资金的作用严格遵循专款专用原则，在项目建设过程中，确保专项资金能够专项管理、专项核算，按照批准的项目预算执行，不存在挤占挪用的现象。同时不断强化过程监控和结果运用，进一步规范资金使用、提升资金效益，更好为学校高质量发展赋能添力。

2.加强统筹协调，确保工程进度，扎实推进项目建设，学校紧盯计划任务和时间节点，深入研究推进措施，优化力量组合，着力解决难点堵点，全力推进项目加快实施。严格对照工程质量标准，加强质量监督管控，着力打造精品工程。统筹各个环节安全，持续强化风险管控，做好隐患排查治理，落实落细安全生产责任，坚决防范各类安全生产事故发生。加强统筹协调，抢抓有利时机，做好提前量、打好主动仗，高质高效推进项目建设，更好助力经济发展、造福广大群众。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目进度与计划进度有一定的偏差：

项目施工实施过程中，因疫情等不可抗力因素，导致施工进度缓慢与原定计划存在一定偏差。

2.项目申报时，绩效目标设置不够合理 ：

预算单位应项目计划和目标在编制预算时，对项目编制有针对性的绩效目标和目标值，编报需要科学、合理、清晰、量化，绩效目标申报表中相关绩效目标编制较为笼统，且未针对项目的特点编制绩效目标和目标值，不利于项目执行后实际效果的考核。

# 有关建议

- 完善项目实施方案，加强政策约束和指导。根据项目施工情况不断完善项目总体实施方案，明确项目基本情况、实施期限及进度计划、项目建设可行性与必要性、建设内容及标准、投资概算与资金来源、实施地点、责任主体及分工、预期目标、组织保障等相关内容，为项目规划实施提供必要的约束指导，并在项目执行过程中严格加以落实，提高工作效率，强化项目质量监管，保障工作实效。

- 规范项目管理程序，严格把握项目流程。一方面建议施工单位认真做好工程设计与规划工作，科学组织、合理安排项目施工进度计划，另一方面，学校可实施项目建设督查制和月进度通报制，同时安排专人深入工地对项目推进情况进行跟踪检查，现场解决施工中存在的问题，确保年度校舍维修改造项目按期竣工并投入使用。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。