财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市文化中心项目

项目单位：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）主管部门：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）

2024年12月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	3

（二）项目绩效目标：	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

1.绩效评价完整性	5

2.评价目的	5

3.评价对象	6

4.绩效评价范围	6

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	10

1.评价原则	10

2.评价指标体系	11

3.评价方法	17

4.评价标准	18

（三）绩效评价工作过程	19

三、综合评价情况及评价结论	19

（一）评价结论	19

（二）主要绩效	20

四、绩效评价指标分析	21

（一）项目决策情况	21

1.项目立项	21

2.绩效目标	22

3.资金投入	23

（二）项目过程情况	23

1.资金管理	23

2.组织实施	24

（三）项目产出情况	25

1.产出数量	25

2.产出质量	26

3.产出时效	27

4.产出成本	27

（四）项目效益情况	27

1.项目效益	27

2. 满意度指标完成情况分析	27

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	28

（一）主要经验及做法	28

（二）存在的问题及原因分析	28

六、有关建议	28

七、其他需要说明的问题	29

一、基本情况

（一）项目概况：

1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：①2013年3月29日，中共乌鲁木齐市委员会财经领导小组在领导小组2013年第三次会议（乌党财纪字〔2013〕3号）提出由市委宣传部牵头尽快组建成立乌鲁木齐雪莲文化传媒投资有限公司（暂定名），作为市文化中心建设项目的投资主体，负责项目投融资、开发建设、运营管理维护及资本运作。

②2013年4月9日，市委、市政府组织召开专会中提出成立乌鲁木齐文化传媒投资有限公司（以下简称文化传媒公司）负责投融资工作。

③2013年4月27日，《关于对乌鲁木齐文化中心建设项目立项的批复》（乌发改函〔2013〕256号），明确文化中心建设内容由六馆一塔组成，总建筑面积为240853平方米，项目资金来源以政府投资和社会融资结合的方式解决。

④2013年5月20日，乌鲁木齐市城乡规划管理局发放《建设用地规划许可证》。

⑤2014年5月12日，《关于对乌鲁木齐市文化中心建设项目初步设计的批复》（乌发改函〔2014〕172号）明确乌鲁木齐市文化中心项目总建筑面积246248平方米，最大建筑高度为75米，项目总投资380908.86万元。

⑥2016年12月13日，《关于调增市文化中心项目建筑面积及变更相关建设内容名称的通知》（乌发改函〔2016〕605号），同意调增乌鲁木齐市文化中心项目建筑面积，由246248平方米调增为247980.14平方米，总建筑面积合计增加1732.14平方米。

⑦2017年7月，根据财政部相关通知精神，该项目调整为 PPP 项目，12月5日乌鲁木齐市发改委在《关于调整市文化中心项目初步设计批复业主单位的批复》中将市文化中心项目业主单位由文化传媒公司变更为市文化局（新闻出版、版权局）。

⑧2019年3月完成 PPP 项目入库；4月文化传媒公司与市文化和旅游局（市文物局）签订 PPP 项目合同，甲方为市文旅局（原），现为市文广旅局，乙方为文化传媒公司，项目运作方式为 BOO ，甲方负责各项审批、核准、备案手续，乙方负责承担项目的建设、投资、运营和维护职责。6月25日，《关于变更市文化中心项目法人和调整项目建筑面积的函》（乌发改函〔2019〕373号），明确项目法人由原市文化局（市文物局）变更为文化传媒公司；在总投资不变的基础上，将乌鲁木齐市文化中心项目总面积由247980.14平方米增调至256521.42平方米。

项目2024年的主要实施内容：乌鲁木齐市文化中心项目计划2024年在全面做好展陈场馆、演艺场馆、同文书店、中心影城运营，打造演艺+图书+院线品牌的基础上，下大力开展配套商业区对外招商工作。具体目标为：①演出150场;②接待游客120万人次；③开展社会文化活动80场；④提供实习就业岗位10个；⑤演员出勤率达90%；⑥资金到位及时率达90%；社会公众满意度达90%;

实际完成情况：乌鲁木齐市文化中心项目2024年成功获评国家级AAA级旅游景区，为文化惠民项目提升整体综合质量、推动服务升级迭代打下坚实基础。一是文化中心紧跟市场需求，不断丰富文化内容和形式，举办市民喜闻乐见的文化活动、展览和演出，文化阵地作用充分发挥；二是积极与自治区文旅厅及市文广旅局对接，已引入中演院线合作，为后续引进高质量、高标准演出提供有力保障。具体指标完成情况为：①演出176场;②接待游客299.7万人次；③开展社会文化活动96场；④提供实习就业岗位10个；⑤演员出勤率达98%；⑥资金到位及时率达100%；社会公众满意度达100%。

2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经2024年年初预算批复（乌财科教[2024]2号文）批准，项目系2024年市本级预算资金，共安排预算5600万元，于2024年年初预算批复项目。

该项目资金使用情况：项目总预算5600万，无年中追加情况，年初一次性下达完毕。资金投入主要为运营成本，包括水电暖气费750万元、物业费1700万元、安保费用250万元、多媒体设备维修费400万元、剧目引进费用400万元、书城运营成本200万元、影城运营成本100万元、人工成本1800万元，共计5600万元。2024年全年执行金额5600万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为经常性项目。

该项目总体绩效目标：PPP项目总体绩效目标是项目在全生命周期内预期达到的产出和效果。本项目的建设是对新疆本土文化的保护、展示、传承与发展，将成为展示和宣传乌鲁木齐城市形象的重要窗口，为实现首府文化艺术跨越式发展提供有力保证，能够有效缓解乌鲁木齐市文化设施严重滞后的现状，在充分满足广大市民日益增长的精神文化需求的同时对于城市综合发展有着重要意义，也将进一步促进社会稳定和谐发展。

该项目阶段性目标为：本项目运营期内项目管理、维修维护情况保持良好，每季度、每年度内保证运营内容以及配套设施和地下室的运营管理、安全管理等达到管理要求，且满意度良好，资金使用及管理合规，管理资料保存完好，为提高乌鲁木齐市公共文化服务做好管理工作。具体阶段目标为：①演出150场;②接待游客120万人次；③开展社会文化活动80场；④提供实习就业岗位10个；⑤演员出勤率达90%；⑥社会公众满意度达90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价完整性

本项目的建设目标是对新疆本土文化的保护、展示、传承与发展，将成为展示和宣传乌鲁木齐城市形象的重要窗口，为实现首府文化艺术跨越式发展提供有力保证，能够有效缓解乌鲁木齐市文化设施严重滞后的现状，充分满足广大市民日益增长的精神文化需求。通过设置的绩效目标，如全年接待人次、开展文化活动等具体指标可以完整体现。

项目由乌鲁木齐市文化传媒投资有限公司企业运行，通过企业的运营模式和有效管理，更加能够带动文化中心的经济效益。本年项目进展良好，完成演出176场，接待游客299.7万人次，开展社会文化活动96场，提供实习就业岗位10个，演员出勤率达98%，社会公众满意度达100%。评价数据均来源于企业运营日常管理统计数据，具有真实性、可靠性，能够准确的采集到所需数据，对绩效指标进行合理说明和解释。

2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市文化中心项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐市文化中心项目

4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：文化中心位于乌鲁木齐市会展中心片区，包括六馆一中心及相关配套设施等工程，总建筑面积247980.14平方米。大剧院建筑面积48659.71平方米，主要建设内容包括入口大厅、观众厅、舞台、排练厅、化妆间、贵宾区域、业务区域、乐队休息区、配套库房区、主台、舞美绘景制作区域、卸货区、设备空间、交通空间及其配套设施。音乐厅建筑面积23399.22平方米，主要建设内容包括音乐厅、多功能小剧场、培训、练习区、业务区域。图书城建筑面积29921.45平方米，主要建设内容包括图文展销区、仓储区、公共阅览区、后勤保障区。博物馆建筑面积25579.82平方米，主要建设内容包括陈列区、藏品库区及技术用房、业务区、观众服务区。文化馆行使美术馆功能，建筑面积33770平方米，主要建设内容包括群众活动用房、业务用房、管理用房、辅助用房、美术展览、建通功能。城市规划馆建筑面积28922.20平方米，主要建设内容包括序厅、展览区、综合配套维护工作区、规划专业会议报告区。花蕊文化塔建筑面积844.23平方米，主要建设内容包括平台层、应急会议室、监控指挥中心、智能机房、观景平台、消防控制室等。

绩效评价工作开展情况：

为确保乌鲁木齐文化中心PPP项目财政资金使用的规范性、经济性和有效性，本次绩效评价工作严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》的要求，科学组织、系统实施，具体开展情况如下：

#1. 前期准备阶段

组建评价工作组：由乌鲁木齐市财政局牵头，联合第三方绩效评价机构及行业专家成立专项评价组，明确职责分工，确保评价工作的独立性和专业性。

制定评价方案：结合项目特点，细化评价指标体系，涵盖产出、效益、管理、可持续性四大维度。

#2. 数据采集与分析阶段

实地调研与核查：评价组赴文化中心现场考察，重点核查场馆开放情况、设施维护状况及活动举办记录，确保数据真实可靠。

财务与绩效数据分析：结合项目年度审计报告、财政资金拨付记录等，分析成本控制、资金使用效率及目标达成情况。

#3. 综合评价与结果形成阶段

专家评审论证：召开绩效评价专家评审会，对初步评价结果进行质询和论证，确保评分客观公正。

问题反馈与整改建议：针对评价过程中发现的个别设施利用率不足、部分活动宣传力度待提升等问题，提出针对性优化建议，并督促项目公司落实整改。

报告编制与结果应用：形成最终绩效评价报告，评定项目绩效等级为“优”，并将评价结果作为后续财政预算安排及PPP合同履约付费的重要依据。

本次绩效评价工作坚持“科学规范、客观公正、注重实效”的原则，通过定量与定性相结合的方式，全面评估了项目的综合效益，为提升政府资金使用效率和公共服务质量提供了有力支撑。

项目实现的产出情况：2024年文化中心成功获评国家级AAA级旅游景区，为文化惠民项目提升整体综合质量、推动服务升级迭代打下坚实基础。一是文化中心紧跟市场需求，不断丰富文化内容和形式，举办市民喜闻乐见的文化活动成功演出176场，接待游客299.7万人次；二是积极与自治区文旅厅及市文广旅局对接，已引入中演院线合作，为后续引进高质量、高标准演出提供有力保障。

取得的效益情况：本项目的建设是对新疆本土文化的保护、展示、传承与发展，将成为展示和宣传乌鲁木齐城市形象的重要窗口，为实现首府文化艺术跨越式发展提供有力保证，能够有效缓解乌鲁木齐市文化设施严重滞后的现状，在充分满足广大市民日益增长的精神文化需求的同时对于城市综合发展有着重要意义，也将进一步促进社会稳定和谐发展。

主要经验及做法：

①强化全生命周期绩效管理

将绩效评价贯穿项目全流程，明确各阶段绩效目标与评价指标。

通过定期监测（如季度考核）与动态调整机制，确保项目目标与财政资金使用效益相匹配。

②科学构建绩效指标体系

设置产出、效果、管理、可持续性四类指标，突出文化惠民属性（如场馆利用率、文化活动场次、公众满意度≥90%等）。

③风险共担与激励相容机制

通过PPP合同约定社会资本方承担建设超支风险，政府方兜底最低需求风险，实现风险最优分配。

④特色创新举措

扶持资金申请：取得2024年度自治区文化产业发展专项扶持资金90万元。

节能降耗：水电暖等能耗费用低于上一年度支出金额，实现成本节约、降本增效。

存在的问题及原因分析：1.档案管理仍需进一步强化。经评价小组资料查验，本项目工程档案资料管理应进一步完善整改及时性、完备性等方面；检查过程中，部分档案材料内容不齐全，存在缺失现象。文化中心物业服务公司在运营过程中，开展项目档案管理等具体工作中有待进一步加强改进。2.重点区域、部位安保巡查力度不足。经评价小组及行业专家资料查验，本项目针对重点区域、部位的巡查次数为每日3-5次，考核标准中要求对重点区域、部位每两小时至少进行1次巡查工作，巡查次数不足。同时，文化中心内部分监控系统运行情况有待完善，部分监控系统尚未完全运转。3.部分场馆破损处修缮不够及时。经评价小组现场实地调研，发现部分场馆内部存在地砖、墙面、吊顶破损的现象，部分墙面只进行初步处理，未能及时维修使其恢复原样，另有部分破损点实地调研时依然处于破损待修复状态，文化中心物业服务公司在运营过程中维护检查力度不足，对场馆内墙面、地面中出现的破损维修不够及时。

本项目属于公共服务领域，是重大民生工程，对完善城市功能，加快文化事业发展，丰富人民群众文化生活，带动城市综合发展，推动“一带一路”建设进程具有重要意义。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 演出总场次 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 全年接待人次 |  |  |
|  |  | 提供毕业生实习就业岗位 |  |  |
|  |  | 全年开展文化活动 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 演员出勤率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  |  | 资金到位及时率（%） |  |  |
|  | 产出时效 | 资金补助及时率 | 项目实际完成时间与计划时间的比较 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际耗用时间 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需时间。 |
|  | 产出成本 | PPP项目可行性缺口补助 | 根据绩效考核结果，确定该项目可行性缺口补助金额 | 根据绩效考核结果，确定该项目可行性缺口补助金额 |
| 效益 | 社会效益指标 | 发展文化旅游产业 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐市文化中心项目）的特点，本次评价主要采用比较法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《关于对乌鲁木齐文化中心建设项目立项的批复》（乌发改函〔2013〕256号）

·《关于申请核准乌鲁木齐市文化中心PPP项目实施方案的批复》（乌政函〔2018〕284号）

·《关于对乌鲁木齐市文化中心建设项目初步设计的批复》（乌发改函[2014]172号）

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌鲁木齐市文化中心项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 演出总场次 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 全年接待人次 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 全年开展社会文化活动 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 提供毕业生实习就业岗位 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出质量 | 演员出勤率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金到位及时率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出时效 | 资金补助及时率 | 5 | 5 | 100% |
|  | 产出成本 | PPP项目可行性缺口补助 | 5 | 5 | 100% |
| 效益 | 社会效益 | 发展文化旅游产业 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 5 | 5 | 100% |

（二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，本项目运营期内项目管理、维修维护情况保持良好，每季度、每年度内保证运营内容以及配套设施和地下室的运营管理、安全管理等达到管理要求，且满意度良好，资金使用及管理合规，管理资料保存完好，为提高乌鲁木齐市公共文化服务做好管理工作。乌鲁木齐市文化中心项目2024年成功获评国家级AAA级旅游景区，为文化惠民项目提升整体综合质量、推动服务升级迭代打下坚实基础。一是文化中心紧跟市场需求，不断丰富文化内容和形式，举办市民喜闻乐见的文化活动、展览和演出，文化阵地作用充分发挥；二是积极与自治区文旅厅及市文广旅局对接，已引入中演院线合作，为后续引进高质量、高标准演出提供有力保障。具体指标完成情况为：①演出176场，完成率117%;②接待游客299.7万人次，完成率249%；③开展社会文化活动96场，完成率120%；④提供实习就业岗位10个，完成率100%；⑤演员出勤率达98%；⑥资金到位及时率达100%；社会公众满意度达100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.项目立项

立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。2013年4月27日，《关于对乌鲁木齐文化中心建设项目立项的批复》（乌发改函[2013]256号）明确乌鲁木齐市文化中心项目建设内容由六馆一塔组成，总建筑面积为240853平方米，项目资金来源以政府投资和社会融资结合的方式解决。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 项目按照乌鲁木齐市政府要求，根据乌鲁木齐市发改委规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，根据乌鲁木齐市委员会财经领导小组建议成立乌鲁木齐文化传媒投资有限公司负责投融资工作。如何设立：

①2013年4月27日，乌发改函[2013]256号文件《关于对乌鲁木齐文化中心建设项目立项的批复》明确文化中心建设内容由六馆一塔组成，总建筑面积为240853平方米，项目资金来源以政府投资和社会融资结合的方式解决。

②2014年5月12日，乌鲁木齐市发改委在乌发改函[2014]172号《关于对乌鲁木齐市文化中心建设项目初步设计的批复》明确文化中心项目总建筑面积246248平方米，最大建筑高度为75米，项目总投资380908.86万元。

③2017年7月，根据国家财政部相关通知精神，该项目调整为 PPP 项目，12月5日乌鲁木齐市发改委在《关于调整市文化中心项目初步设计批复业主单位的批复》中将市文化中心项目业主单位由文化传媒公司变更为市文化局（新闻出版、版权局）。

④2019年3月完成 PPP 项目入库；4月文化传媒公司与市文化和旅游局（市文物局）签订 PPP 项目合同，甲方为市文旅局（原），现市文广旅局，乙方为文化传媒公司，项目运作方式为 BOO ，甲方负责各项审批、核准、备案手续，乙方负责承担项目的建设、投资、运营和维护职责。6月25日，乌发改函[2019]373号《关于变更市文化中心项目法人和调整项目建筑面积的函》中明确项目法人由原市文化局（市文物局）变更为文化传媒公司；在总投资不变的基础上，将市文化中心项目总面积由247980.14平方米增调至256521.42平方米。

故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，根据项目实际工作内容，设置数量指标四条、质量指标两条。其中数量质量具有明确性、可衡量性、可实现性，质量指标具有相关性和时限性等特点。效益指标-发展文化旅游产业则能反映本项目的社会效益，满意度指标-社会公众满意度则可以体现该项目面向大众的特点。以上指标的设置充分体现了项目内容的特征，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性： PPP项目总体绩效目标是项目在全生命周期内预期达到的产出和效果。本项目的建设是对新疆本土文化的保护、展示、传承与发展，将成为展示和宣传乌鲁木齐城市形象的重要窗口，为实现首府文化艺术跨越式发展提供有力保证，能够有效缓解乌鲁木齐市文化设施严重滞后的现状，在充分满足广大市民日益增长的精神文化需求的同时对于城市综合发展有着重要意义，也将进一步促进社会稳定和谐发展。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

3.资金投入

预算编制科学性：该项目依托第三方专业机构每年度进行绩效考核，我单位依据PPP项目绩效考核结果，向财政申请补助资金，市财政局依据考核结果的等次以及最终审定金额，向单位拨付上年度可行性缺口补助资金。该资金的预算编制是经过多方认定且可靠的，故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性： 预算资金全部用于乌鲁木齐市文化中心PPP项目的历年可行性缺口补助资金，乌鲁木齐市文化中心将补助用于运营成本，包括保障性运营成本（水电暖气费、物业费、安保费用）、场馆运营成本（多媒体设备维修费、剧目引进费、书城运营、影城运营）及人工成本。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

（二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

1.资金管理

资金到位率：年初预算资金5600万，分两次支付，2024年6月支付文化中心补助5000万，2024年10月支付文化中心补助600万。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：全年预算数5600万元，2024年6月12日拨付乌鲁木齐文化传媒投资有限公司第一笔补助资金5000万元，2024年10月29日拨付乌鲁木齐文化传媒投资有限公司第二笔补助资金600万元,。全年完成资金执行5600万元，故预算执行率为100%。故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据“三重一大”要求以及单位内控制度规定，每笔资金拨付均召开党组会议研究审议，通过会议后拨付资金。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市文化广播电视和旅游局（市文物局）已制定相应的财务和业务管理制度，财务制度包括《内控制度》、《资金管理制度》、《绩效管理制度》，业务管理制度包括《项目采购流程制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为45分，实际得分45分。

1.产出数量

数量指标 “演出总场次”的目标值是150场，2024年度我单位实际完成176场，原因是本年自治区文旅厅举办民间艺术季活动，在文化中心举办多场演出，演出场次超预期，文化中心紧跟市场需求，不断丰富文化内容和形式，举办市民喜闻乐见的文化活动、展览和演出，文化阵地作用充分发挥。实际完成率：117%，故实际完成率得分为10分。

数量指标“全年接待人次”的目标值是120万人次，2024年度我单位实际完成299.7万人次（展览馆45万人次、博物馆130万人次、规划馆88万人次、文化馆36万人次），原因是2024年开展民间艺术季活动观众人次增加，超过预期值。完成419场付费接待，收取讲解费约31.6万元；全力做好各级领导及单位接待工作，高质量完成重要活动服务保障120余次，特别是今年以来市委、市政府主要领导多次莅临文化中心现场调研指导工作，为今后工作明确具体方向。实际完成率：249%，故实际完成率得分为5分。

数量指标“全年开展社会文化活动”的目标值是80场，2024年度我单位实际完成96场，原因是自治区文旅厅举办民间艺术季活动，在文化中心举办多场演出，演出场次超预期。文化活动包括各类读书会、发布会、主题沙龙、签售会、创作分享会、协会讲座等。实际完成率：120%，故实际完成率得分为5分。

数量指标“提供毕业生实习就业岗位”的目标值是10个，2024年度我单位通过校园招聘、招聘网站、招聘会等方式，提供实习就业岗位10个，主要以管理培训生、书影城工作人员等岗位为主，实际完成10个，实际完成率：100%，故实际完成率得分为5分。

综上，数量指标得分为25分。

2.产出质量

演员出勤率：目标值是90%，结合2024年大剧院、音乐厅176场演出的出勤率情况汇总，2024年度我单位实际演员出勤率98%，包括话剧、交响音乐会、音乐剧、艺术节、相声、儿童剧、舞剧等多类演出，演员出勤率得分为5分。

资金到位及时率：目标值是100%，2024年市财政局全额保障该项目资金5600万元，分两次进行项目资金拨付完成，因此资金到位率100%。资金到位及时率得分为5分。

综上，质量指标得分为10分。

3.产出时效

资金补助及时率：目标值是100%，2024年6月12日拨付乌鲁木齐文化传媒投资有限公司第一笔补助资金5000万元，2024年10月29日拨付乌鲁木齐文化传媒投资有限公司第二笔补助资金600万元,。2024年及时拨付企业补助资金5600万元，故资金补助及时率100%。故资金补助及时率得分为5分。

4.产出成本

PPP项目可行性缺口补助：根据每年绩效考核结果给予PPP可行性缺口补助，2024年可行性缺口补助5600万元，市财政根据考核要求进行资金下达。得分为5分。

（四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

1.实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“发展文化旅游产业”，指标值：效果显著，实际完成值：完全达到预期。

文旅融合示范效应：项目获评“自治区文旅融合示范基地”，项目依托乌鲁木齐多民族文化特色，参与第八届中国亚欧博览会、建党103周年交响乐会、兵团70周年等活动，年均吸引游客299.7万人次，带动周边餐饮等消费，成为区域文旅新地标。

品牌影响力提升：获批扶持资金：以文化中心为主体，申报2024年自治区文化产业发展专项资金，获批90万元贷款贴息的扶持。显著增强乌鲁木齐作为“一带一路”文化枢纽的城市吸引力。

综上，项目通过文化赋能旅游、旅游反哺文化的良性循环，超额完成“发展文化旅游产业”的社会效益目标。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

（五）满意度指标完成情况分析

1.满意度指标

群众满意度：评价指标“社会公众满意度”，指标值：≥90%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，2024年各公益性场馆共计发放问卷4706份，有效回收问卷3805份，回收率80.85%，满意度为100%。故满意度指标得分5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

PPP项目总体绩效目标是项目在全生命周期内预期达到的产出和效果。本项目的建设是对新疆本土文化的保护、展示、传承与发展，将成为展示和宣传乌鲁木齐城市形象的重要窗口，为实现首府文化艺术跨越式发展提供有力保证，能够有效缓解乌鲁木齐市文化设施严重滞后的现状，在充分满足广大市民日益增长的精神文化需求的同时对于城市综合发展有着重要意义，也将进一步促进社会稳定和谐发展。

（二）存在的问题及原因分析

1.档案管理仍需进一步强化

经评价小组资料查验，本项目工程档案资料管理应进一步完善整改及时性、完备性等方面；检查过程中，部分档案材料内容不齐全，存在缺失现象。文化中心物业服务公司在运营过程中，开展项目档案管理等具体工作中有待进一步加强改进。

2.重点区域、部位安保巡查力度不足

经评价小组及行业专家资料查验，本项目针对重点区域、部位的巡查次数为每日3-5次，考核标准中要求对重点区域、部位每两小时至少进行1次巡查工作，巡查次数不足。同时，文化中心内部分监控系统运行情况有待完善，部分监控系统尚未完全运转。

3.部分场馆破损处修缮不够及时

经评价小组现场实地调研，发现部分场馆内部存在地砖、墙面、吊顶破损的现象，部分墙面只进行初步处理，未能及时维修使其恢复原样，另有部分破损点实地调研时依然处于破损待修复状态，文化中心物业服务公司在运营过程中维护检查力度不足，对场馆内墙面、地面中出现的破损维修不够及时。

- 有关建议

（一）进一步提升档案管理水平

建议项目公司加大对本项目整体运营期内各项档案的管理，对于各类工程资料档案，及时收集整理，全面系统归档；对于各类巡检巡查档案资料，应全面记录巡检巡查过程中发现的各类问题，及时整改并积极开展回头看，提高自身管理水平。同时，进一步强化检查力度，做好相关工作记录，将相关资料保存完整，保障运营期各场馆正常有序运转。

（二）加强安保巡逻及监控防范工作

建议进一步加强文化中心安保人员力量，完善具体安保巡检巡查制度，对于重点区域、重点部位，落实每两个小时至少巡查一次的要求，并规范全面做好巡检巡查记录。同时，进一步完善文化中心内部监控设施管理，利用好监控设施开展全方位安全保障工作；定期开展安保人员自我检查，查漏补缺，消除不安全隐患，保障文化中心运营过程中的安全有序。

（三）提升日常维修维护工作及时性

建议进一步加大场馆内巡查保障力度，针对发现的各类需要维修问题，及时通知维修保障部门进点维修，在维修过程中，明确维修责任人和完成时限，及时有序开展维修工作，夯实维修复原工作质量，避免出现公共区域墙面、地面等区域及消防设备失修等情况。同时，完善物业维修人员培训、管理、监督机制，认真落实维修人员在岗培训。

七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；目前乌鲁木齐市公共文化设施滞后，对于发展新型文化业态，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平具有制约作用。文化中心的建设，正是解决这一问题的重要举措。

2.项目的申报、审核机制完善；2013年4月9日，市委、市政府组织召开专会中提出成立乌鲁木齐文化传媒投资有限公司（以下简称文化传媒公司）负责投融资工作。2013年4月27日，《关于对乌鲁木齐文化中心建设项目立项的批复》（乌发改函[2013]256号）明确文化中心建设内容由六馆一塔组成，总建筑面积为240853平方米，项目资金来源以政府投资和社会融资结合的方式解决。2013年5月20日乌鲁木齐市城乡规划管理局发放《建设用地规划许可证》。2014年5月12日，乌鲁木齐市发改委在《关于对乌鲁木齐市文化中心建设项目初步设计的批复》（乌发改函[2014]172号）明确乌鲁木齐市文化中心项目总建筑面积246248平方米，最大建筑高度为75米，项目总投资380908.86万元。2016年12月13日，乌鲁木齐市发改委在《关于调增市文化中心项目建筑面积及变更相关建设内容名称的通知》（乌发改函[2016]605号）中同意调增乌鲁木齐市文化中心项目建筑面积，由246248平方米调增为247980.14平方米，总建筑面积合计增加1732.14平方米。2017年7月，根据国家财政部相关通知精神，该项目调整为 PPP 项目，12月5日乌鲁木齐市发改委在《关于调整市文化中心项目初步设计批复业主单位的批复》中将市文化中心项目业主单位由文化传媒公司变更为市文化局（新闻出版、版权局）。2019年3月完成 PPP 项目入库；4月文化传媒公司与市文化和旅游局（市文物局）签订 PPP 项目合同，甲方为市文旅局（原），现市文广旅局，乙方为文化传媒公司，项目运作方式为 BOO ，甲方负责各项审批、核准、备案手续，乙方负责承担项目的建设、投资、运营和维护职责。6月25日，《关于变更市文化中心项目法人和调整项目建筑面积的函》（乌发改函[2019]373号）中明确项目法人由原市文化局（市文物局）变更为文化传媒公司。

3.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。该项目合同约定，在项目延续期间，每年进行PPP考核，由第三方资质公司对该项目实施过程进行考核，并不定期进行审计检查，并未发现虚假行为。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。