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前  言

“十四五”期间，乌鲁木齐市深入贯彻习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新时代党的治疆方略，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，紧密围绕国家及自治区生态文明建设部署，依托天山北麓干旱半干旱区生态基底，统筹推进“山水林田湖草沙”一体化保护与系统治理，林草园林事业取得显著成效。五年来，首府生态空间持续拓展，资源保护屏障日益牢固，市民生态福祉不断增强，已形成生态保护与城乡建设协同共进的良好局面，为建设美丽首府提供了坚实支撑。

“十五五”时期，是乌鲁木齐市迈向现代化的重要阶段，也是深入建设“美丽中国”的关键五年。面对全球气候变化、水资源刚性约束以及人民群众对高品质生活的新期待，我市林草园林事业必须从“规模扩张”转向“质量跃升”，从“单要素治理”转向“多功能融合”。我们要持续增强林业、草原与园林在城乡绿色发展中的支撑力、调控力和带动力，筑牢国家生态安全屏障，推动人与自然和谐共生。

为此，乌鲁木齐市林业和草原局（市园林管理局）依据国家和自治区相关规划纲要，结合市情实际，科学编制了《乌鲁木齐市”十五五“林业草原与园林发展规划》，本规划将聚焦”增绿扩容、提质增效、数字赋能、产业融合”，重点布局国土绿化精准提升、草原生态修复、智慧林草建设等核心工程，同时严格遵循《中华人民共和国湿地保护法》第十五条关于编制湿地保护规划的要求，依据《全国湿地保护规划（2022-2030年）》《新疆维吾尔自治区湿地保护规划（2024-2030年）》等专项规划，将湿地保护修复纳入林草园林发展全局，系统推进湿地保护各项工作。

本规划旨在通过五年的接续奋斗，努力构建”山峦叠翠、草地葱郁、园林入城、人鸟相依”的干旱区绿洲城市新格局。我们坚持系统思维与前瞻视野，致力于破解保护与发展的矛盾，通过深化改革与科技创新，激发生态资源潜在价值。我们承诺，将通过“十五五”的不懈努力，让绿色成为首府高质量发展的最美底色，为谱写美丽中国新疆篇章贡献坚实的首府力量。

目  录

1第一章 总体思路


1一、指导思想


2二、发展目标


7三、保护与发展格局


13第二章 重点任务与工程布局


13一、林业发展任务


21二、草原主要任务


24三、园林主要任务


32四、湿地保护任务


35第三章 完善林草园林保护发展支撑体系


35一、法规体系建设


36二、监测与评估体系建设


37三、保护与管护能力建设


38四、资金保障机制建设


39五、科技支撑体系建设


41六、深化林长制工作体系


43第四章 加强规划实施保障


43一、加强组织领导，压实主体责任


44二、强化法治资金保障，严守生态刚性约束


45三、强化任务分解，规范项目管理


45四、开展监测评估，强化考核结果运用


46五、加强队伍建设，夯实基层基础


47六、广泛宣传动员，营造共建氛围




总体思路

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，落实新时代党的治疆方略，紧扣“文化润疆”主线。立足乌鲁木齐首府定位与干旱半干旱区生态基底，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。以全面保护湿地和提供优美生态产品为目标，以实施重大保护修复工程为抓手，推动湿地保护高质量发展，全面贯彻实施《中华人民共和国湿地保护法》及《新疆维吾尔自治区湿地保护条例》，建立健全部门协作、总量管控、分级分类管理、系统修复、科学利用的湿地保护管理体系。围绕“天山生态屏障稳固、绿洲生态系统健康、城市绿色空间高品质”格局，以人民为中心，统筹生态保护修复、国土绿化、自然保护地建设与城市园林提质，严守生态保护红线、草原和森林资源保护制度，健全生态安全与风险防控机制。坚持改革创新与科技赋能，完善林长制，深化重点领域改革，构建多方参与新格局，攻坚“三北”工程，打造天山北坡生态治理标杆，厚植生态文化底蕴，为奋力谱写美丽中国新疆篇章、建设新时代美好新疆、服务中国式现代化新疆实践提供坚实生态保障。

二、发展目标

到2030年，持续推进“三北”六期工程，基本建成生态基底稳固、绿地体系完善、湿地功能优良、治理高效有序、生态价值持续释放的林业草原与园林发展新格局。全市由“扩量增绿”向“提质增效”实现根本性转变，筑牢全域生态安全屏障，完善城市绿色生态空间，健全湿地常态化保护管理机制，初步建成“园在城中、城在园中”的现代化公园城市，为建设现代化国际城市提供坚实的生态支撑。

（一）林业任务目标
1.生态修复提质增效。精准推进人工造林与退化林修复工作，完成人工造乔木林0.037万亩（乌鲁木齐县）、退化林修复1.49万亩（米东区0.26万亩、沙依巴克区0.5万亩、乌鲁木齐县0.73万亩），持续优化市域森林资源结构，稳固森林生态基底，到2030年全市森林覆盖率稳定在8.87%。

2.强化野生动植物及其栖息地保护。强化野生动植物保护管理，提升新疆野生动物救护中心收容救护能力，开展野生植物收容救护和迁地保护，实施达坂城重点野生动物栖息地恢复工程，保护修复柴窝堡湖候鸟重要栖息地，持续改善野生动物生存栖息环境。

3.林草安全精准防控。严守生态安全底线，严控自然灾害与生物灾害风险，到2030年，将森林火灾受害率控制在0.7‰以内，主要林业有害生物成灾率控制在3‰以下。依托智慧林草综合平台，提升林区风险防控智能化水平，实现重点林区火情瞭望监测覆盖率达90%，运用“天空地”一体化监测手段，全面强化林业灾害监测预警、应急处置与统防统治能力。

4.基础设施提档升级。重点推进达坂城、乌鲁木齐县等重点区域150公里森林草原防火道路维护，配套完善以水灭火储水罐等防火基础设施，夯实林业生态安全保障基础。
（二）草原任务目标

1.退化草原系统治理。深度推进准噶尔盆地绿洲保护及天山森林草原综合治理项目，常态化落实草原生态保护制度，持续修复退化草原生态，到2030年累计完成草原改良23.09万亩、围栏封育19.2万亩，全市草原综合植被盖度稳定在42.65%，持续提升草原生态稳定性和水土保持能力。
2.草原灾害精准防控。健全草原火灾、有害生物防控体系，细化防控举措、压实防控责任，到2030年，草原火灾受害率严格控制在1.8‰以内，草原有害生物整体防治效果达到90%以上。
3.监测防治机制建设。聚焦草原蝗虫等重点有害生物，常态化开展专项防治工作，累计完成有害生物防治15万亩，全面建立“监测预警－统防统治”一体化工作机制，实现草原生态风险早发现、早处置、全覆盖治理。
（三）园林任务目标

1.城市绿地扩容提质。持续挖潜城市增绿空间，扩大园林绿地规模，优化城区绿化布局，到2030年，全市园林绿地面积力争达到5586.45公顷，建成区绿地率提升至39.33%，全面消除城区道路两侧裸露土地，丰富城市绿化景观层次与季节色彩。
2.公园体系全域构建。打造“园在城中、城在绿中”的城市绿地格局，推进山体、综合公园、社区游园多层级绿地建设。新建23个千亩公园，完成全市48座山体“一山一主题”生态重塑改造；推进米东奥体嘉园、沙区仓房沟等重点社区公园建设，单座公园最高面积达4.9万平方米；新建100个口袋公园和小游园，充分利用城区“边角料”地块织补绿色空间，实现居民步行5分钟可达绿地的便民服务标准。其中重点完成高新区8.38万平方米、沙区4.27万平方米口袋公园建设。
3.道路与水系景观升级。实施城市重点道路生态景观提升工程，完成东二环沿线41.55公里（约3336亩）生态景观提升，同步推进河滩快速路、西外环等城市重要路段绿化改造升级。优化水系生态景观格局，打造“一水穿四园”特色景观体系，串联十七户湿地公园、金泉公园、水上乐园和南公园，全面提升水磨河等城区水系廊道生态修复与景观打造水平。
4.精品园林与智慧升级。推行“一园一特色、一园一品位”建设标准，提档升级城市核心公园，将人民公园、红山公园打造为高品质“城市公共客厅”。全面改造鲤鱼山、天山、平顶山等老旧公园，更新完善园区基础设施，升级灌溉管线及智慧化管理系统，全面提升城市园林精细化、智慧化管护水平。
5.绿色福祉普惠共享。持续优化城市公园绿地布局，扩大优质公共绿色空间供给，到2030年，人均公园绿地面积达到13.93平方米，实现社区公园、口袋公园在居民生活圈高水平全覆盖，切实提升市民生态获得感与幸福感。
（四）湿地任务目标

1.严守湿地总量管控底线。严守湿地生态保护底线，严格落实自治区下发的湿地面积总量管控指标，采取措施保持湿地面积稳定，提升湿地生态功能，筑牢市域湿地生态安全基底，夯实湿地保护工作基础，推动湿地生态稳中提质。
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2.完善分级保护规范体系。立足完善湿地保护体系建设，严守湿地生态保护红线，健全湿地分级分类保护管理机制，重点推进柴窝堡湖湿地保护提质升级。积极争取将柴窝堡湖湿地创建为国家重要湿地，修编柴窝堡湖国家湿地公园总体规划，全面完成湿地公园勘界立标工作，规范湿地保护边界与管理标准，全面提升湿地规范化管护水平。

3.实施生态修复工程。聚焦湿地生态提质核心任务，开展重要湿地综合治理，针对性修复湿地植被、改善水体水质，持续提升湿地整体生态功能，优化水鸟等湿地生物栖息环境，稳固市域生物多样性水平，持续推动湿地生态环境稳中提质。

4.构建智慧数字管护体系。围绕湿地数字化、规范化管护建设，强化湿地长效管护能力建设，搭建标准化湿地监测评估体系，配齐配强基层湿地管护队伍，强化管护人员专业能力培训，全面推进湿地管理法治化、规范化、数字化建设，积极争取上级资金投入，推动构建数字化湿地保护体系，全面提升湿地科学管护效能。

5.健全常态长效保护机制。紧扣常态化湿地保护建设要求，坚持保护优先、合理利用，严守湿地生态保护红线，合规开展湿地生态旅游、生态教育、自然体验等活动，构建政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的湿地常态化保护长效机制，健全完善湿地长效管护体系，实现湿地生态保护与合理利用良性循环，全面提升湿地管护综合水平。
“十五五”时期主要目标指标体系规划表

	序号
	指标
	单位
	现值
	2030年

目标值
	属性

	1
	森林覆盖率
	%
	8.87
	8.87
	约束性

	2
	草地
	万公顷
	90.71
	——
	

	3
	湿地（不含兵团）
	公顷
	34619.7852
	——
	

	4
	草原综合植被盖度
	%
	42.65
	42.65
	预期性

	5
	森林火灾受害率
	‰
	≤0.9
	≤0.7
	预期性

	6
	草原火灾受害率
	‰
	≤2
	≤1.8
	预期性

	7
	林业有害生物成灾率
	‰
	≤3
	≤3
	预期性

	8
	园林绿地
	公顷
	5227①
	5586.45
	预期性

	9
	建成区绿地率
	%
	38.01①
	39.33
	预期性

	10
	建成区人均公园绿地面积
	平方米
	13.03①
	13.93
	预期性


备注：①代表2024年城市、县城建设统计年报数据。
三、保护与发展格局
（一）统筹全域空间布局，筑牢生态安全格局

立足南山—绿洲—荒漠过渡带的地貌格局和干旱半干旱生态约束，统筹推进“三北”工程六期攻坚、山水林田湖草沙一体化保护修复与公园城市建设，全域构建“一屏、一轴、两环、多廊、多节点”基础性生态安全格局。依托全域生态基底，细化落地专项生态布局，构建“一核两带三区”湿地空间发展格局，形成全域统筹、基底稳固、专项精准、层级清晰的生态保护修复总体体系。
1.全域基础性生态安全格局
一屏：南部天山生态安全屏障。以乌鲁木齐县南山地区、达坂城区博格达峰北侧草原及天山北坡天然林区为主体，核心落实水源涵养、生物多样性保护生态功能。实施天山森林草原保护综合治理项目，聚焦半截沟、木井沟等核心区域开展精准管护与系统修复，常态化落实封育管护、退化植被修复、草畜平衡管控与生态风险防控工作。
一轴：南北绿色景观通风与生态联系纵轴。以河滩快速路上沙河立交桥至三屯碑立交桥段、水磨沟河谷为核心生态纵轴，承载城市通风降温、污染物扩散基础功能，兼具慢行交通、休闲游憩与城市形象展示价值。统筹推进快速路绿带、河渠水系绿带、城市绿道一体化建设，实现沿线城市更新片区与城市公园体系有机衔接、互联互通。
两环：环城生态防护环+近郊生态护环。积极探索荒山绿化与生态公园建设融合发展新路径，重点打造燕南山、雅山、骑马山等特色游憩片区，全面推广“沙依巴克区雅山森林公园、水磨沟区棋盘山公园、天山区翠泉公园”荒山变公园的成功模式，双层环带联动筑牢城市外围生态缓冲体系。

多廊：河渠水系—绿道—道路绿廊复合生态廊道网络。依托头屯河、水磨河及城市渠系等空间廊道，叠加城市绿道慢行系统和道路绿廊，构建蓝绿交织、以绿为主的复合生态廊道网络。重点实施水磨河水系廊道生态修复、岸线绿化优化、节点空间织补、慢行系统贯通工程。同步完成东二环等城市快速路沿线生态景观提质，形成“道路绿廊—绿道慢行—公园节点”复合通道体系。

多节点：构建“两廊三片四节点”的绿色游憩与生态连通骨架。重点提升和平渠、水磨沟“两廊”的生态修复与慢行服务能力；加快白鸟湖、雅山、燕南山“三片”郊野片区生态休憩空间建设；完善红光山、植物园、六道湾、大小绿谷“四节点”综合服务与连通能力，形成全域贯通、层级清晰、功能复合的休憩网络与生态网络。
2.专项湿地空间发展格局

一核：柴窝堡湖生态核心区。以达坂城区柴窝堡湖主体水域及周边沼泽地（含自治区重要湿地范围）为核心范围，定位为全市水源涵养核心、鸟类主要栖息载体、湿地生态修复示范标杆。重点实施湿地水位调控、退化沼泽植被重建、水鸟栖息生境营造、湿地科普宣教设施升级工程。

两带：乌鲁木齐河—头屯河湿地连通带。廊道南起乌鲁木齐县板房沟天山冰川融水口，串联照壁山湿地、头屯河湿地、白鸟湖湿地，向北延伸至八道湾湿地，核心承担全域水文连通、生物迁徙、城市生态涵养功能。系统开展河道清淤疏浚、水系断点连通、滨岸植被恢复、沿线小微湿地群营建工作，打通全域湿地生态连通脉络。

三区：南部生态保育修复区、中部水系连通廊道区、城区小微湿地集群功能区。片区承担雨洪调蓄、休闲游憩、科普宣教、缓解城市热岛功能。南部依托柴窝堡湖开展湿地修复与水源涵养；中部沿乌鲁木齐河、头屯河、水磨河打通水系廊道；沙区、高新区（新市区）、水磨沟区、米东区整合河滩坑塘美化城区小微湿地。三区联动构建“湖库涵养—河廊贯通—小微缓冲”全域湿地生态安全体系，实施生态岸线改造、亲水步道、观鸟平台、海绵型人工湿地工程，提升城市水生态韧性与人居宜居品质。

（二）空间布局优化：实施“北控沙源—中提品质—南护水源”的分区施策

结合自治区“三屏两区”林草保护格局，乌鲁木齐实行南北差异化生态治理。全域归属天山生态屏障核心区，重点守护天然林、草原、湿地及雪豹、天山雪莲等珍稀物种，推进植被与湿地修复、植物园建设，适度发展生态康养、生态旅游等业态。北部米东、甘泉堡、达坂城北归属准噶尔盆地修复发展区，重点开展沙漠综合治理、防风固沙，推进光伏治沙、沙产业、荒漠种质繁育，联动发展特色林果与草产业，推动生态治理精准落地。

1.北部防沙控源区：聚焦“三北”攻坚与沙源治理

以米东区北部及甘泉堡片区准噶尔盆地南缘荒漠边缘为重点，实施灌木固沙、草原改良与封育管护，强化防风固沙与尘源控制，构建节水型植被防护体系，提升上风向生态屏障的稳定性和可持续性。
2.中部品质提升区：聚焦城市更新与绿色空间织补

以老旧片区、更新片区与公共服务薄弱区为重点，统筹推进综合公园改造、口袋公园织补、社区公园增补、小微绿地开放共享等任务，解决绿地碎片化、服务半径不均衡、可进入性不足等问题。统筹推进东二环等交通廊道沿线绿化带提质扩容、水磨河生态绿道品质提升及二道湾景观水库公园等节点工程。积极推动中心城区荒山生态修复与功能重塑，将具备条件的荒山逐步纳入城市公园绿地体系，构建“片区织补+廊道连通+荒山利用”的立体化增绿模式。

3.南部水源涵养区：聚焦生态底线与自然保护地体系

严格管控乌鲁木齐县南山及达坂城区柴窝堡湖等重要生态功能区，落实国土空间“三区三线”刚性红线，重点推进自然保护地体系建设及濒危动植物保护。推进柴窝堡湖国家重要湿地申报及退化湿地修复，探索“严格保护+有序开放”的郊野公园管理模式。

（三）湿地分级管控体系

1.严格保护区。覆盖全市自治区重要湿地、国家湿地公园保育区。禁止违规侵占，禁止擅自开展不符合管控要求的开发活动；布设物理隔离设施，落实常态化巡查、生态动态监测，保障湿地生态原貌与野生动物栖息环境。
2.生态修复区。范围包含柴窝堡湖及其周边沼泽、乌鲁木齐河—头屯河沿线河流滩涂、水磨河中下游河湖化湿地。实施水系连通、河道清淤、岸线生态改造、本土植被重建；治理外来入侵物种、提升水体水质，恢复湿地水文连通与生物栖息功能。
3.合理利用区。覆盖湿地公园利用区、湿地保护小区等一般湿地。在生态承载力范围内，依规开展科普教育、生态观鸟、自然体验等低干扰活动；依托柴窝堡湖湿地公园、水磨河湿地建设科普基地、观鸟平台、体验步道。

4.全域管控区。全市域实行湿地面积总量管控，落实上级湿地管控指标。常态化排查整治湿地围垦、违法占用、排污等问题，严格执行湿地占用分级审核与生态补偿制度；监管入河排污口、工业及农业面源污染，建立湿地执法巡查、动态监测长效机制，保障湿地面积、性质、功能稳定。

第二章 重点任务与工程布局

一、林业发展任务

（一）科学实施国土绿化提质增量行动

推进“三北”六期工程，完成天山森林草原、准噶尔盆地绿洲、北部生态绿网综合治理，实施退化林采伐、更替、渐进更新修复，开展人工造林、草原改良、围栏封育工作。严格落实“以水定绿”管控要求，执行造林水资源论证制度，推广再生水利用、雨洪资源收集及精准滴灌技术。持续完善绿洲防护体系，连通绿化斑块、织补生态节点，衔接绿洲防护林网与城市风道、生态隔离带，统筹推进山地、山前、绿洲过渡带及河渠、交通干线、城乡接合部绿化织补。强化绿化成果长效管护，常态化开展补植补造、抚育更新、封育管护，健全绿化工程全过程管护机制，落实建管并重工作模式。健全全民义务植树体系，丰富公众尽责形式，强化宣传引导，构建政府、社会、群众共建共享的国土绿化工作格局。

	专栏1：国土绿化重点任务

	“三北”工程人工造林与退化林修复专项：持续推进“三北”六期工程，抓好天山森林草原、准噶尔盆地绿洲、北部生态绿网区域综合治理，统筹考虑水资源时空分布和承载力，通过采取采伐修复、更替修复、渐进更新等退化林修复措施，对退化严重的防护林进行退化林分修复，优化林分结构，提高林分质量，提升生态防护功能。实施人工造乔木林0.037万亩（乌鲁木齐县）、退化林修复1.49万亩（米东区0.26万亩、沙依巴克区0.5万亩、乌鲁木齐县0.73万亩）。


（二）种质资源保护与利用工程

系统开展白榆、沙枣、梭梭、柽柳等乡土优良树种资源保护工作，完善种质资源保存设施，提升异地、扩繁、活体保存综合能力。选育适配本地气候、水土条件的优良林木品种，加大良种在造林绿化、生态修复中的推广应用力度。推进种质资源基础设施与保障性苗圃标准化建设，常态化开展种质资源鉴定、品种改良与示范推广工作。

	专栏2：种质资源保护与利用重点任务

	北疆地区林草种质资源库建设专项：建设长期库600m²、中期库300m²、短期库120m²、双十五干燥间80m²及前处理区/实验室200m²，建设槭树、乡土固沙树种、园林绿化树种专类种质资源圃各100亩，开展种质资源鉴定评价、遗传改良及示范推广。

保障性苗圃建设专项：市种苗场完成2480亩保障性苗圃苗木抚育管理与病虫害防治；米东区分年度建设200亩、950亩、950亩、950亩、950亩保障性苗圃；乌鲁木齐县对1个保障性苗圃建设进行补助，提升种苗培育供应能力。


（三）全面推进自然保护地体系建设

实施自然保护地整合优化，优化全市8处自然保护地空间布局，处置耕地、村镇空间冲突，系统保护高山草甸、山地森林、内陆湿地等生态系统；落实自然保护地管理制度，理顺管理机制；全面开展自然保护地总体规划编制修订，衔接国土空间等规划，推进勘界立标；提高自然保护地管理现代化水平，完善管护巡护、生态监测、生态科普、灾害防控等设施，提升自然保护地生态服务功能，合规发展低强度生态产业。

（四）强化野生动植物的保护

加强雪豹、候鸟等重要栖息地保护监管，壮大普氏野马人工繁育种群，配合科学开展野化放归，精准开展珍稀濒危物种栖息地保护修复。强化日常监管与跨部门执法协作，严厉打击破坏野生动植物资源的违法行为。健全野生动植物就地保护、迁地繁育、野外放归全链条保护，提升收容救护能力。加强野外巡护，强化陆生野生动物疫源疫病早期监测预警。加强农林牧交错地区野生动物致害监测及冲突分析，科学确定野生动物致害防控重点区域、重点物种、防控和调控措施，加强安全防范，推行并完善野生动物致害保险试点。依托各类生态科普阵地开展常态化宣教活动。
	专栏3：野生动植物保护重点任务

	国家重点野生动植物保护：依托国家重点野生动植物保护项目，持续推进珍稀濒危物种保护。健全野生动物收容救护体系，新建、改扩建圈舍、动物医院、康养及野化训练区等设施，规范开展珍稀野生动物救护、繁育及野化放归等抢救性保护措施。围绕区域内重点物种及其栖息地，系统开展栖息环境管护、栖息地修复与巡护管理，全面改善野生动物生存环境。完善提升普氏野马保护管理、科研监测、科普教育等设施设备，修缮、改扩建人工繁育基地，推进建设动物遗传资源基因库。

陆生野生动物致害防控：统筹推进野生动物致害防控与种群调控，健全多区域联防联控机制，科学开展野猪等物种致害防控，推行陆生野生动物致害保险政策，有效降低群众生产生活损失。


（五）构建防风固沙绿色屏障

立足区域沙化土地分布特征，分区分类推进沙化土地综合治理，筑牢区域防沙治沙生态屏障。针对性开展退化防护林修复工作，优化林分结构与树种配置，重点推广耐旱、深根系灌木树种。严格落实沙化土地封禁保护制度，严控人为扰动，依托荒漠生态系统自我修复能力，稳步提升区域生态稳定性。

	专栏4：防风固沙重点任务

	防风固沙重点任务：依托“三北”工程，在重点区域形成防沙治沙生态屏障，实现沙漠锁边和固定，增强区域防风固沙、水土保持、生物多样性等生态系统服务功能，提升生态承载力，减缓土地沙化扩展趋势，减轻风沙危害。十五五”期间完成沙化土地治理任务23.187万亩。


（六）加快林业产业化发展步伐

推动传统林业产业向标准化、集约化和绿色化方向转型升级，实现生态保护与产业发展协同推进。优化林果品种结构与种植模式，推行精细化栽培管理，推动林果产业规模化、标准化提质增效。持续巩固退耕还林建设成果，常态化开展补植补造、后期管护工作，落实补助延期相关政策，保障生态成效与农户权益。

	专栏5：林业产业化发展重点任务

	高林果产业提质增效示范工程：围绕提升林果产业质量效益和示范带动能力，依托自治区林果提质增效项目，通过实施果园基础设施完善、良种优化配置、标准化栽培和精细化管理等措施，重点开展滴灌高效节水设施更新维护（对园区内385.5亩滴灌设施按每亩400元标准进行更新维护）、林果技术服务（投入225工日开展果树修剪和有害生物防治整形服务）、补植补种（补植树上干杏500棵）和有害生物防治（购买并绑扎浸塑防鼠网17000个）等四项工作。


（七）加强林业资源监督管理

严格落实林地、林木资源用途管控制度，严守生态保护红线，严控林地非林化、林木非农化行为。推进天然林保护与公益林管护并轨融合，逐级压实生态保护主体责任。全面落地林长制各项工作制度，规范开展巡查、督查、信息公开等工作。依托遥感监测、地理信息等技术，搭建林业数字化监管体系，实现资源动态监测、精准管控。健全多部门执法协作机制，构建问题发现、移交、查处、问责闭环监管体系。

（八）提升森林防火能力
补齐森林防火基础设施短板，完善防火储水设施、巡护道路、隔离带等配套设施，配齐专业化防火装备物资。健全多层级森林防火应急响应体系，衔接日常巡护与应急处置工作，提升复杂火情处置能力。深化林草、应急、公安、气象等多部门联防联控，压实区县属地防火责任，构建协同高效的防火工作格局。

	专栏6：森林防火重点任务

	森林防火能力提升工程：立足乌鲁木齐市重点林区和城市周边森林分布特点，持续推进森林防火基础设施建设和能力提升。重点完善以水灭火储水设施配置，加强森林防火道路及巡护通道维护，全面提升森林火灾应急处置和快速响应能力。同步强化重点区域防火设施配套，在防火重点区（县）新建营房、防火检查站、物资储备库及人工瞭望塔，乌鲁木齐县建设30公里防火隔离带，进一步夯实森林火灾预防管控基础，切实守牢森林生态安全底线。


（九）加强森林有害生物防控

持续优化森林有害生物监测站点布局，搭建全覆盖常态化动态监测预警网络。聚焦白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、枣大球蚧等重点有害生物，实施精准分类防控。推广生物防治、物理防治等绿色防控技术，减少化学药剂使用，维护森林生态系统健康。

	专栏7：有害生物防治重点任务

	有害生物防治工程及重点林业有害生物防治专项：围绕重点林区和城市周边森林，持续推进森林有害生物监测预警和综合防控能力建设。重点加强对白蜡窄吉丁、苹果小吉丁、枣大球蚧等主要森林有害生物的监测防治，完善监测点布局和防控设施配置，强化应急防治和物资保障。依托各级财政补助，在全市范围内聚焦不同区域有害生物发生特点，精准落实综合防治措施，推广绿色防控技术和综合治理手段，提升森林有害生物防控的科学化、规范化和常态化水平，遏制有害生物蔓延，保护森林资源安全，保障森林生态系统健康稳定。

林业有害生物监测普查及重大林业有害生物检疫阻截专项：市本级分年度开展林业有害生物普查和松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动，乌鲁木齐县设置国家中心测报点，开展林区有害生物常态化巡查，健全应急报告制度，全面掌握有害生物发生动态；同时保障检疫卡点规范运行，强化检疫监管，严防有害生物传入扩散，为科学防控提供数据支撑，筑牢林业生态安全防线。

绿色防控示范专项：在经开区（头屯河区）、达坂城区、水磨沟区、乌鲁木齐县等区域，推广生物药剂、无人机飞防等绿色防控技术，开展草原虫害、蝗虫、鼠害防治，减少化学药剂使用，实现生态保护与有害生物防控协同推进。


（十）深化林草领域改革

持续优化林长制责任体系与运行机制，压紧压实各级林长资源保护发展主体责任。深化林地、草原资源用途管制及配套改革，稳妥化解权属确权历史遗留问题，创新林权金融服务模式。加快推进林草领域数字化、智能化建设，全面升级资源监测感知、动态管理、灾害风险防控、科学决策支撑综合能力，提升林草治理现代化水平。

（十一）林草科技研究与推广工程

聚焦干旱半干旱区域生态建设需求，统筹开展抗寒、耐旱、耐盐碱林草品种选育与引种驯化，推进抗寒玉兰培育扩繁、月季引种快繁、抗寒李子种质保育、彩叶树种引种栽培等良种繁育工作。攻坚光伏+治沙、湿地精准修复核心技术，形成适配本地的生态修复技术体系。开展新疆特色植物保护、天山云杉树木年轮气候与环境响应等专项研究，筑牢生态保护科研根基。布局建设各类林草科技示范基地，推动优良品种、先进治理技术落地转化、示范推广。

	专栏8：林草科技研究与推广重点任务

	林草种质选育研究专项：聚焦林草种质资源创新与培育，开展月季引种驯化快繁等研究，筛选优良抗逆品种与品系，建立种质资源库和示范园区，制定标准化栽培技术规程，同步推进相关研究成果总结与学术交流，为林草种质资源优化提供技术支撑。

生态修复技术研究专项：围绕光伏治沙场景适配需求，开展光伏+治沙适用草品种筛选、繁育及推广研究，建立繁育与应用试验平台，制定标准化种植技术规程；结合湿地修复实际，动态优化修复措施，提升生态修复科学性与实效性。

森林与园林生态研究专项：推进新疆特色植物收集、迁地保护与利用研究，重点开展蔷薇属、锦鸡儿属等特色植物栽培技术探索，总结研究成果并推动学术转化，为森林生态保护与园林建设提供科学依据。

科技成果示范推广专项：强化林草科技成果落地转化，在各区县布局林果、草种、园林植物示范基地，集中推广优良品种与先进实用技术，打通科技研究与生产应用的衔接通道，为林草生态建设和产业高质量发展提供坚实技术支撑。


二、草原主要任务

（一）推进退化草原系统修复与用途管控

建立草原“事前管控—事中监管—事后修复”全闭环监管机制，严格管控草原违规占用与人为扰动。通过围栏封育、补播改良、人工种草、有害生物防治等综合措施，推进退化草原连片系统修复，严格落实禁牧休牧、草畜平衡制度。选用乡土优质草种，通过松耙、科学施肥、杂草清除等作业，优化草原植被群落结构，提升草地生态稳定性。完成辖区基本草原划定工作，落地第四轮草原生态保护补助奖励政策，测算草原综合植被盖度、核定载畜量。规范草原承包经营权流转管理，有序化解草原确权登记历史遗留问题。严格按照相关规定指导属地做好草原经营流转的备案和报告，严禁非法流转和买卖草原。

	专栏9：草原系统修复与综合治理重点任务

	乌鲁木齐市准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目：围绕准噶尔盆地绿洲外围、北部沙漠—南部山区过渡带及退化草原集中区域，系统推进草原改良与围栏封育协同实施。开展草原改良14.52万亩、草原围栏封育5.6万亩，结合补播、松耙、施肥等改良措施，持续提升草原植被覆盖、群落结构稳定性和防风固沙功能，巩固绿洲生态缓冲带与生态安全屏障作用。
草原保护巡查专项：通过自治区财政草原保护建设支撑项目，对全市草原禁牧区、草畜平衡区开展常态化巡查巡护，依法查处偷牧盗牧、超载过牧等行为，落实草原禁牧、草畜平衡制度。


（二）提升草原生态系统质量与稳定

针对性开展生态脆弱草原斑块综合治理，提升草原生态系统抗干扰、抗风险能力。统筹草原修复与水土保持、流域综合治理，打通林草湿生态连通廊道，完善区域生态防护格局。常态化开展乡土草种质资源区域试验、资源收集与入库保存工作，夯实草原修复种质资源基础。推进优质乡土草种繁育基地建设，规范草产业标准化、规模化发展。配合文旅等部门有序推进草原观光、民俗体验、四季文旅等业态，带动农牧民多元增收。依托近郊草原生态空间，完善公共服务设施，开展自然教育与研学科普，转化生态惠民成果。

	专栏10：退化草原系统修复与综合治理重点任务

	天山森林草原综合治理工程：依托天山森林草原生态系统，统筹推进森林草原保护与综合治理，通过草原改良19.79万亩、草原围栏封育8万亩（含达坂城镇和柴窝堡街道区域），促进草原生态系统稳定性提升，增强水源涵养、防风固沙和生境维持等综合生态服务功能。

达坂城区退化草原修复专项：聚焦达坂城区退化草原生态修复，推进退化草原修复工作，通过设置防护围栏、采用灌草混播方式补播锦鸡儿、针茅、冰草等乡土植物，结合科学施肥、毒害草清除等综合措施，有效恢复草原植被，同步配套建立长效管护机制，巩固修复成效，提升草原生态功能。


（三）强化草原资源智慧监管与防火安全保障体系

全面落实草原网格化管护机制，压实属地管理与行业监管责任，推进巡护管护标准化、常态化运行。建立跨区域、兵地联防联控工作机制，实现草原火情、违规扰动等问题联动研判、协同处置。升级草原防火基础设施与专业装备，常态化开展应急队伍实战训练，全面提升草原火情快速处置能力。

	专栏11：草原防灭火体系建设重点任务

	森林草原防灭火能力提升工程：在防火重点区（县）实施森林草原防灭火项目，重点采购森林草原防灭火专业设备，更新一线作业机具，着力提升森林草原消防应急分队的实战能力与快速处置水平。依托中央预算内相关项目，在草原重点区域推进防火道路、物资储备库、人工瞭望塔等基础设施建设，配置以水灭火装备，同步推动各区县购置防火灭火机具及个人防护装备，健全完善草原防火装备保障体系。沙依巴克区、水磨沟区、达坂城区、米东区、乌鲁木齐县等区（县）足额保障草原消防应急分队运行经费，常态化开展实战训练，强化林草、应急、公安、气象等多部门联防联控，全面提升草原火灾快速响应与高效处置能力，筑牢草原生态安全防线。


（四）提升草原有害生物防控治理能力

优化草原有害生物监测点位布局，搭建虫害、鼠害全覆盖常态化监测预警网络。精准开展有害生物动态监测与趋势预判，对中度危害区域实施靶向专项防治。推广生态调控、生物防治、物理防治等绿色防控技术，推行统防统治管理模式。健全草原生物安全应急预案、物资储备与多部门协同防控机制，提升草原生物灾害综合防控能力。
	专栏12：草原有害生物防控与生物安全重点任务

	草原蝗虫灾害监测防治工程：围绕草原虫害风险区域，持续推进草原蝗虫监测预警和统防统治能力建设，同步开展草原生长关键期生态监测，推动监测、预警、防治与应急处置协同发力，持续完善全周期监测预警体系，提升绿色防控、统防统治和常态化治理水平，有效降低虫害对草原生态系统和生产安全的影响。

草原生物安全防控专项：聚焦草原生物安全防控需求，完善草原生物安全应急预案，配备充足防治物资装备，加强防控队伍专业培训，强化各相关部门协同联动，不断提升草原生态系统抵御生物灾害的综合能力，筑牢草原生物安全防线。


（五）强化草原科技赋能与治理现代化支撑

常态化开展基层草原管护人员技能培训，配齐管护装备，推动管护队伍专业化、作业规范化。强化草原保护法治宣传与社会动员，引导公众参与草原管护与监督，构建全民共治的草原保护格局。

三、园林主要任务
（一）系统推进公园城市建设与绿地空间提质扩容

构建“综合公园—专类公园—社区公园—口袋公园”四级梯度绿地体系，盘活城区荒山绿地资源，搭建“两廊三片四节点”城市园林休憩格局。聚焦老城区、人口密集区绿地服务短板，“十五五”期间新建、改建不少于100个口袋公园和小游园，构建“300米见绿、500米见园”的便民绿色空间体系。优先选用乡土适生树种，丰富四季景观层次，严格管控城市风貌视廊，配套建设寒地适配服务设施。升级公园休憩、适老、儿童友好、无障碍等便民配套，推动具备条件的临街单位附属绿地开放共享。

	专栏13：公园体系完善与重点公园更新重点任务

	社区公园建设工程：面向居住集中区与生活圈绿地短板区域，推进社区公园新建与功能完善，重点建设米东区喀什东路奥体嘉园社区公园、沙依巴克区仓房沟中路社区公园等项目，补齐生活圈绿色公共空间供给，提升群众近邻公园可达性与日常使用便利度。

口袋公园与小微绿地织补工程：“十五五”期间，推进口袋公园和小微绿地建设100处。结合街角空地、边角地、闲置地整治与城市更新节点优化，重点实施高新区（新市区）口袋公园建设项目、沙依巴克区口袋公园建设项目、水磨沟区口袋公园建设项目等，持续扩大有效绿地供给，缩小服务半径盲区，形成“多点织补、步行可达”的社区绿地网络。

重点公园更新提升工程：围绕市民高频使用的综合公园与重要游园，持续推进基础设施更新和景观品质提升，重点实施平顶山公园更新提升、水上乐园绿化提升改造、天山公园基础设施更新、鲤鱼山公园城市更新、宝山公园基础设施完善、大寨闸公园基础设施完善、水磨沟公园智慧公园系统及景观与基础设施提升完善、文化公园景观及基础设施提升、棋盘山公园景观及基础设施提升等项目，系统提升园路铺装、照明排水、服务设施、景观节点与安全保障水平，增强公园综合承载力与城市形象展示功能。


推进片区绿地系统提质升级，优化城市公园绿地布局，完善片区绿化灌溉、场地整治及配套设施；实施广场新建与提质改造，优化空间功能布局；建立绿地长效管护机制，强化建管运维，打通连贯城市绿地网络，提升绿地服务承载能力。
	专栏14：片区设施补短板与广场公共空间提质重点任务

	片区基础设施补短板工程：聚焦重点片区绿地设施薄弱环节，推进基础设施系统化完善，重点实施水磨沟区八道湾片区基础设施补短板项目。项目建设总面积31.75万平方米，包含绿化灌溉管网全线铺设、道路两侧环境提升、场地场坪土方平整，以及19.39公顷道路沿线绿化种植与附属设施建设。通过补齐片区绿化灌溉、环境整治等短板，改善区域生态环境与人居条件，为后续绿地高效利用奠定基础。

广场公共空间提质改造工程：围绕城市核心与新兴片区公共空间需求，推进广场功能升级与品质提升，重点实施乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场公共空间提升改造项目、水磨沟区会展片区轴线广场建设项目，通过针对性改造与新建，补齐不同区域广场公共空间短板，满足市民休闲活动、城市形象展示等多元需求。


（二）实施市属公园“一园一策”提质升级行动

依据《乌鲁木齐市市属公园发展规划》，对市属重点公园实施精准提质升级。红山公园新建停车楼与配套车位、4.5公里空中步道，上线AR地图、智能导览系统，搭建智慧景区服务体系，丰富夜游文旅业态。人民公园修缮修缮丹凤朝阳阁、湖心亭等古建筑，落实古树名木“一树一策”保护，建立百年白榆、桃叶卫矛专属档案，升级东环路智能健身步道，完善颐中园游客服务配套，优化园区动静功能分区。鲤鱼山公园优化园路4-6米一级园路及无障碍设施，加装智能导览、土壤墒情监测、病虫害预警等智慧管护设备；建设运动拓展区、艺术观光区，打造山体立体景观；推行“市民园长”及网格化管护模式。水上乐园推进欢乐世界二期“童话小镇”建设，新增儿童无动力设施、科普研学项目；升级萌宠乐园为研学基地，规划建设熊猫馆、球幕影院；保育18万平方米水域湿地，构建复层植被群落，补齐冬季运营短板。

	专栏15：市属公园提质升级重点工程

	红山公园品质提升与基础设施改造工程：建设北区停车场（含停车楼）及南区停车位，新增车位约1150个；新建4.5公里“云中漫步”空中慢行绿道，串联红山、人民公园城市绿心；和平渠打通1200米连续滨水步道，打造蓝绿交织城市慢行廊道；实施“印象轮台”商业街区及智慧景区（AR导览、客流监测）改造；修缮公共卫生间及无障碍设施。解决停车难问题，实现“一部手机游红山”，打造全天候文旅消费集聚区。

人民公园历史风貌保护与功能完善工程：实施丹凤朝阳阁、新疆各族人民烈士纪念碑等文物修缮；扩建生态停车场（新增200个车位）；建设智能健身步道与多功能球场；实施鉴湖水生态修复与古树名木复壮保护；升级游乐设施与智慧安防系统。恢复“历史名园”风貌，古树名木保护率100%，提升中心城区公园服务承载力。
鲤鱼山公园基础设施与智慧化提升工程：改造园路系统，增设无障碍坡道；建设智能导览系统与土壤墒情/病虫害监测终端；升级改造公共卫生间及母婴室；建设多民族文化长廊与高校科教展示区。消除设施安全隐患，实现精细化、智慧化管护，打造高校周边的“生态文化客厅”。

水上乐园生态游乐综合提升工程：续建“童话小镇”（欢乐世界二期，占地80亩）；升级萌宠乐园及科普研学基地；实施18万平方米湿地水生态保育及植被复层化改造；建设园区智慧监控与运营管理平台。补齐亲子研学短板，实现“三季有花、四季有景”，年接待能力进一步提升。


（三）协同推进城市更新与园林绿化“织补提升”

依托“十五五”城市更新推进全域绿化织补提升，统筹老旧小区与15分钟生活圈社区绿地建设。盘活双港、二道桥、南湖-友好片区低效用地，新建公园游园。对街巷闲置地块拆违建绿、破硬增绿，打造口袋公园并配套便民休憩设施，完成雅山、河滩路、会展片区山体坡地补植复绿。优化道路门户绿化，打造和田二街、领馆巷、温州美食街等8处文旅绿化街区，实施高新区（新市区）8.4公里东进场路、沙依巴克区西外环两侧6.54万平方米绿化提升工程。建立绿地建设、移交、养护全流程管理制度，完善灌溉、园路等配套设施，联动社区、物业多方参与长效管护。

	专栏16：城市更新片区公园绿地织补提升重点任务

	城市更新与道路绿化织补重点提升工程：实施东进场路（8.4公里）、西外环两侧（6.54万平方米）、仓房沟及雅山路网（12.1公里）、乌鲁木齐县南旅基地道路（35.04公里）及米东区喀什路东延（2.7公里）等道路绿化提升；重点推进米东区京新高速与轮台路互通立交（307亩）桥区绿化、水磨河滨水景观带（269亩）改造提升，提升城市门户形象和沿线景观连续性。


（四）构建生态廊道与城市绿道慢行系统，提升绿色连通与共享水平

统筹构建生态廊道与城市绿道慢行系统：依托“两横两纵三环多射线”路网搭建连续绿道网络，打通各类慢行断点，联动道路、公交、生活圈实现人流密集区域全覆盖，完善沿线休憩、照明等配套，串联伴山、栖水、归田文旅生态路径；夯实“两廊三片四节点”生态格局，升级核心廊道、郊野片区与关键节点，联通山前、环城及道路绿带，衔接环博格达旅游环线完善生态文旅场地；坚持乡土复层绿化实施道路景观提质，按三类文旅路径差异化配套观景点、滨水及田园设施，全域布设科普、健身驿站，打造集生态涵养、休闲游憩、科普文旅于一体的复合型绿色慢行网络。

	专栏17：生态廊道与绿道慢行系统建设重点任务

	城市门户与骨干路网绿化景观提升工程：重点推进高新区（新市区）东进场路综合提升项目，对东进场路（河滩路-安宁渠路）周边实施绿化设施配套建设，全长约8.4公里，建设面积45万平方米，提升机场周边门户形象；实施沙依巴克区道路绿化提升项目，涵盖仓房沟中路、雅山中路及雅山南路全长12.1千米道路绿化及西外环两侧约6.54万平方米绿化提升，开展种植土回填及水系管线铺设；推进乌鲁木齐县道路绿化提升项目，对南旅基地区域内14余条公路开展绿化提升，总长35.04千米。

立体交通节点生态修复工程：位于京新高速与轮台路互通立交桥区，总占地面积约为307亩。实施土石方整理、绿化种植及节水灌溉工程，消除城市“灰色空间”，构建交通节点生态景观。

重点片区绿道慢行与带状公园建设工程：聚焦城市新兴发展片区生态廊道与绿道慢行系统的系统融合构建，重点实施水磨沟区会展片区慢行系统建设项目、会展片区带状公园建设项目，通过项目联动打造并形成“绿道串联、公园承载”的片区生态慢行网络，服务片区居民绿色出行与生态休闲需求，完善城市生态慢行体系在新兴片区的布局落地。


（五）提升园林精细化建管水平，推动全生命周期治

健全园林绿化规划、建设、验收、养护全流程标准化体系，实现质量闭环管控。常态化开展园林灌溉、照明、园路、排水等基础设施排查与更新维护，提升园区运行保障能力。推行绿地分级分类差异化养护模式，建立量化绩效评价体系，推动管护工作精细化、规范化。完善园林极端天气应对、设施故障处置、安全隐患排查机制，提升机械化管护与应急处置能力。

	专栏18：公园基础设施更新与运行保障重点任务

	市属公园基础设施更新工程：重点推进天山公园基础设施更新项目，实施延安路大门景观提升及木栈道、亭廊建设，新建智慧化绿化灌溉设备1套，更换灌溉管线23公里，改造景观水系1万平方米，同步升级公共卫生间及照明灯具40组；实施鲤鱼山公园城市更新项目，维修主道路及广场破损路面1万平方米，新建园路400-500米，更新全园喷灌系统及附属设施，增设防腐木座椅800组、垃圾桶200组及公厕2处，安装防护围栏1000米，消除安全隐患。

区属公园设施完善与品质提升工程：实施沙依巴克区宝山公园基础设施完善项目，对11.09公顷园区实施绿化种植提升、园路及硬质铺装改造，重点实施灌溉管网改造提升工程；推进大寨闸公园基础设施完善项目，对15.57公顷园区实施绿化节点提升及园路维修改造，购置园林机械，保障园区日常运行与绿化养护需求。


（六）推进自然教育与生态文化传播，提升公园空间文化内涵

依托公园景观、水系、亭廊、小品等载体，打造沉浸式自然科普教育场景。配套增设自然观察、生态科普、互动体验等便民宣教设施。结合植树节、世界环境日等重要节点，常态化开展绿植认养、自然观测、科普讲座等主题活动。坚守城市山水生态基底，植入丝路文化、民俗文化特色景观，适配寒地城市气候特征，塑造四季有景、内涵丰富的城市园林风貌。

	专栏19：公园文化品质与服务功能提升重点任务

	公园文化景观塑造工程：重点实施天山公园延安路大门景观提升工程，建设木栈道、水系及亭廊等景观结构，强化入口形象与文化氛围；推进沙依巴克区宝山公园景观小品设置与完善，提升园区整体景观品质与文化内涵。

公园服务设施与价值转化工程：实施平顶山公园更新提升项目，重点更新绿化灌溉并提升公共休闲服务设施，消除公共隐患，盘活公园服务资源；推进乌鲁木齐市水上乐园绿化提升改造，建设5900平方米内广场及绿化景观，配套建设2.35万平方米生态停车场，提升园区综合承载力与游客接待服务水平。


四、湿地保护任务
（一）严格落实湿地总量刚性管控

完善市、区县两级湿地名录管理体系，按照自治区确定我市湿地面积管控目标，科学细化各区（县）湿地面积管控目标任务。统筹柴窝堡湖等重点流域河湖库生态补水联调，稳定湿地水文基底，项目占用重要湿地需严格落实“先补后占、占补平衡”，确保湿地面积稳定、生态功能不降。全面推进柴窝堡湖、照壁山国家湿地公园勘界立标工作，布设水文、植被、鸟类一体化监测站点，系统开展水系连通和退化植被修复工作。
（二）推进湿地分级规范化管理

严格按照湿地保护相关法规实行分级分类管护，全力推进柴窝堡湖国家重要湿地申报创建工作，补齐申报支撑材料，成功创建1处国家重要湿地，提升区域湿地保护层级。全面梳理辖区一般湿地资源，逐一核实湿地类型、保护范围、地理坐标、土地权属等基础信息，经公示审批后纳入统一名录管理，实现全市湿地资源管护全覆盖、无盲区。

（三）实施精准落地生态保护修复

聚焦柴窝堡湖、照壁山及各区县湿地保护小区，实行一地一策精准修复，重点实施柴窝堡湖2027年湿地保护修复、退化湿地修复两大专项工程，落实1.5公里补水连通工程、7公里环湖防护围栏建设，补植芦苇、柽柳等乡土植被，布设50个监测样地常态化防控外来入侵物种。同步推进各片区湿地专项修复、水鸟栖息地整治、小微湿地提质提升，完善湿地管护、科普宣教、科研监测基础设施，建立外来物种常态化防控机制，持续巩固湿地修复成效。
	专栏20：湿地保护修复重点任务

	柴窝堡湖国家湿地公园综合保护与补水修复暨国家重要湿地申报支撑任务：聚焦柴窝堡湖国家湿地公园，统筹利用自治区财政林草专项资金，实施1.50公里补水连通工程，配套建设7公里环湖防护围栏，在水系两岸及围栏内修复湿地植被，补植芦苇、柽柳等乡土滨水植物。布设50个监测样地开展外来入侵物种调查管控，通过水系连通、植被修复遏制湿地退化。同步推进水磨河全线滨水绿化与生态缓冲带建设，完善湿地保护评估及申报材料，争创国家重要湿地。


（四）提升湿地监测防灾管护能力

搭建全覆盖湿地生态监测与信息化管理平台，配齐监测设备，实现湿地监测、巡护、执法、数据调查数字化管控，重点完善候鸟迁徙停歇区域鸟类监测站点。常态化开展湿地生物多样性调查、动态监测与价值评估，系统掌握湿地生态系统、动植物资源变化情况。依托智慧生态感知系统实行全天候湿地监控，配齐防火防灾物资，组建兼职应急队伍，常态化开展湿地有害生物排查防控，全面筑牢湿地生态安全防线。

（五）推动湿地资源可持续绿色利用

坚持保护优先、绿色发展原则，依托柴窝堡湖国家湿地公园资源优势，打造湿地生态旅游示范区域，适度开展生态观光、科普研学、自然体验等绿色业态。完善湿地科普宣教阵地和解说体系，常态化开展观鸟体验、湿地科普宣传活动，提升公众生态保护意识。优化湿地周边产业布局，通过社会引资、社区共建、群众参与管护等模式，推动湿地保护与地方绿色产业发展深度融合，实现生态保护与区域经济协调发展。

第三章 完善林草园林保护发展支撑体系
随着生态文明建设的深入推进，林业、草原及城市园林资源作为城市生态保护和绿化空间的重要组成部分，对于改善城市环境质量、调节微气候、提高市民生活质量具有重要作用。在“十五五”时期，乌鲁木齐市将进一步加强林、草、园资源的统筹保护与管理，优化资源配置，推动绿色发展。通过健全制度建设、提升科技创新能力、加强人才队伍建设以及强化监测评估体系等措施，全面提升首府林草园资源的保护和管理水平。

一、法规体系建设

（一）完善林草保护法律保障

乌鲁木齐市将进一步健全林草园保护法治保障体系，推动国家法律法规与自治区相关规定在本市有效衔接、落地实施。研究细化落实《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国湿地保护法》及《城市绿化条例》等法律法规的配套管理措施，修订完善《乌鲁木齐市城市绿化条例》，健全林草园资源保护、开发利用、用途管制和责任追溯等制度安排，严格执行城市绿线管理制度。

（二）加大林草园林保护执法力度

重点加强对毁林毁草、非法采伐、乱放牧、湿地不合理开发、违规野外用火、擅自占用城市绿地、违规砍伐移植树木、破坏园林设施等行为的执法巡查与联动处置。在生态敏感区、重要放牧区、湿地保护区及城市公园绿地红线内开展专项执法检查。探索运用无人机巡查、遥感监测、信息化平台等技术手段。

（三）推动林草园林法律宣传与普及

加强林草园法律法规宣传普及，提升公众依法保护生态资源与爱护城市园林的意识。结合社区、乡村和重点区域管理需要，持续开展面向基层群众的普法宣传；加强与教育部门联动，推动林草保护、城市绿化法律法规和生态文明理念融入中小学环境教育与自然教育活动；依托社会组织、志愿者等力量开展常态化宣传引导，形成群众参与、共建共治共享的法治氛围。

（四）提升林草园林资源档案与数字化管理效能

依托法治监管体系，健全林草资源登记、监测统计制度，做实林地、草地、湿地、绿地动态台账与全生命周期管控。搭建智慧林草园大数据数据库与跨部门信息共享机制，运用遥感、无人机等技术动态精准监测资源，联动自治区、国家主管部门打通数据业务，支撑用途管控、执法、项目实施与绩效考评，实现林草园林资源标准化、精细化、数字化管理转型。

二、监测与评估体系建设

坚持以“底数清、边界明、变化准、评价实”为目标，统筹建设林草园湿荒资源监测评估体系，推进基础底图、动态更新、风险预警和成效评估一体化。强化“天空地”一体化监测与业务管理融合，推动遥感监测、巡护核查、项目验收和执法监管数据同源共享，为“三北”工程、湿地保护修复、森林草原防火、园林绿化提质等重点任务提供统一的数据底座与评估支撑。
（一）完善林草园林资源监测体系建设

“十五五”期间，乌鲁木齐市将加强林草园资源监测体系建设，融合传统监测与信息技术构建全域精准监测网络。依托自治区林草“一张图”平台完善市级数据库，统一规范各类生态空间监测指标，集成遥感、无人机、物联网设备实时掌握资源及生态动态。健全监测数据分级共享机制，依托大数据提速信息更新、赋能科学决策，强化城市绿化、公园绿地、植被健康专项监测，实现生态资源精细化管护。

（二）推进资源评估与生态效益评估机制

资源评估是确保生态环境健康、资源合理利用的重要手段。做好林草湿荒综合监测，在草原退化状况、湿地生态恢复及城市园林品质等领域开展综合评估。对“三北”工程、草原生态修复、湿地保护修复、口袋公园及山体公园建设等重点项目实施全过程绩效评价。

三、保护与管护能力建设

（一）加强林草园林资源管护机制建设

健全林草园林长效管护机制，融合人工巡护与数字化技术推进网格化精细管护。因地制宜出台差异化管护标准，针对生态敏感、退化及城市景观区域落实定岗定责常态化巡护。责任细化至网格图斑，依托智慧林草园平台实现巡护、上报、整改全流程闭环管控，强化管护溯源与执行效能。

（二）加强资源管护队伍建设与能力提升

组织专项培训，强化管护人员法律法规、生态修复技术、园林养护标准、风险识别和应急处置能力。配齐巡护终端规范巡护工作，针对南山、达坂城及城郊山体公园完善劳保、保险与野外急救装备保障一线人员安全。联动高校科研单位，打造专业过硬的基层管护队伍。

（三）加强资源管护制度建设与激励机制

健全林草资源管护制度体系，完善责任追溯和问题整改机制，落实清单化责任、台账化管理，依托林长制、园长制将巡护、养护成效纳入考核。健全奖惩与社会参与机制，通过认养、志愿巡护、公众监督汇聚共治力量，褒奖管护先进主体，构建长效管护格局。

四、资金保障机制建设

健全多元化资金保障机制，强化“项目库—可研包装—入库申报—资金争取—绩效评价”全流程管理。围绕三北工程、草湿及城市绿化修复等重点项目，统筹争取各级财政资金；依托EOD（生态环境导向的开发模式）、REITs（不动产投资信托基金）、专项债、长期国债等拓宽融资渠道，引入保险、社会资本，辅以政府购买服务、以奖代补模式，强化资金统筹保障。
（一）完善林草园林资源保护资金投入机制

重点围绕“三北”工程、城市绿化更新等任务争取专项补助、中央预算内资金、超长期特别国债、地方专项债。依托林草修复、湿地、城市公园项目策划EOD、REITs等融资载体。健全市、区（县）两级财政配套机制，保障工程与绿化管护经费；稳妥引导市场、社会组织参与生态共建，形成协同投入格局。

（二）加强生态补偿机制建设

为增强保护的长期性，乌鲁木齐市将加大生态补偿机制建设力度。结合不同区域生态服务价值与保护成本，完善补偿标准。重点在湿地、水源涵养区及城市绿楔生态空间，强化对保护者的支持。推动补偿资金与管护成效、修复责任落实相挂钩，探索与乡村振兴、城市更新和产业扶持等政策协同联动，推动形成可持续的投入机制。

（三）创新林草园林资源保护的社会化融资模式

稳妥推进社会化融资方式创新。围绕具备收益条件的生态修复、公园宣教设施、生态旅游与自然教育等项目，鼓励金融机构提供绿色信贷支持。对符合条件的项目，探索采用绿色债券、碳汇收益联动、EOD、REITs等方式撬动社会资金。鼓励企业通过捐赠、公益投资等方式参与林草园保护修复，形成财政引导、市场补充、社会参与的融资格局。

五、科技支撑体系建设

（一）建立稳定的技术支撑与数据服务机制

聚焦资源管理数字化转型需求，建立“行政主管部门+专业技术机构”长期协作机制。推进林草园一体化调查监测、园林节水灌溉、乡土树种耐旱性改良及碳汇评估等关键技术。布局建设乌鲁木齐市标准化野外定位观测站。

（二）推进科技成果转化与应用

全域布设园林土壤墒情、病虫害、气象感知终端，搭建智慧灌溉平台，改造绿化管网并接入城市管理一张图，搭配海绵监测系统，形成绿化养护数字化闭环。在达坂城、南山及中心城区山体公园建设林草园科技示范点（基地）。

（三）深化政产学研协同创新机制

构建“政府引导、院校研发、企业参与、场景应用”机制。支持高校机构围绕草原碳汇计量、园林生物多样性监测、灾害预警等开展研究。通过建立专家工作站、联合实验室等方式柔性引进高层次专业人才，分层分类完善本地技术人员常态化培养提升路径。依托绿色“一带一路”深化跨境生态合作，落地跨境虫害、候鸟保护项目，开展特色林果、葡萄酒生态产业对外技术交流，输出干旱区林草园林治理经验。
（四）强化科技人才支撑，完善成果转化体系

以“交流互鉴、引才引智”为主线，健全常态化人才交流与专业技术培训机制。组织本地骨干参与各类科研交流，定向引进智慧园林、微气候领域高端人才团队，依托实验室、工作站开展基层轮训，加速先进技术落地，提升干旱区生态修复与绿化建设技术水平。
六、深化林长制工作体系

（一）健全林长制责任体系与运行机制

“十五五”时期，乌鲁木齐市将坚持以林长制为统领，进一步完善市、区（县）、乡（镇、街道）、村（社区）四级林长组织体系，全域统筹森林、草原、湿地，压实属地与部门责任。健全林长巡护、整改闭环、网格化管理机制，推动林长制提质增效。

（二）推进“林长+网格化”基层管护体系落地见效

立足乌鲁木齐市生态空间分布广、城乡交错、景观节点密集的特点，严格落实网格化管理制度，实现四级林长责任区域和基层管护员管护区域全覆盖，推动责任落实延伸到最末端。建立发现并解决问题台账，实现问题发现、处置、反馈全流程可追溯，提高基层管护的精细化水平。

（三）深化部门协同与“兵地融合”联防联控机制

针对乌鲁木齐生态治理跨度大、边界交错的实际，进一步强化林草、自然资源、生态环境、城市管理（园林）、公安、应急等部门协同。深化与兵团第十二师等驻乌兵团团场的协同治理，消除兵地交界处“管护真空带”。推进乌昌石都市圈林草园林一体化，落实区域生态联防联控统一标准，共建防风固沙带、生态廊道等跨区域生态工程，协同实施草湿修复，统一监测执法、共建共享生态项目，统筹产业片区配套防护林协同建设。
（四）完善监督考核与结果运用机制

完善林长制督查考核体系，将资源保护、违法问题整改、重点工程推进、日常养护管护等纳入林长履职评价内容。健全问题清单、责任清单、整改清单管理机制，推动“发现问题—交办整改—跟踪督办—销号管理”闭环运行。

（五）拓展社会参与共建共治共享格局

统筹政府主导、社会参与，打通群众护绿渠道。依托口袋公园、社区游园、滨河绿地打造“石榴籽”主题生态空间，在互嵌式社区配套共享游园，常态化在绿地广场举办邻里节、百家宴、各族群众共植等特色活动。鼓励社会组织、企事业单位依法依规参与林草园保护修复、管护服务和生态宣传，构建多元共治格局。
第四章 加强规划实施保障
一、加强组织领导，压实主体责任
（一）全面加强党的领导
深入贯彻落实党中央生态文明建设决策部署，统筹推进林草园林与湿地保护一体化发展，将其纳入各级党委、政府重点工作。弘扬“三北精神”“塞罕坝精神”，结合乌鲁木齐干旱区治理实际，构建“党委领导、政府主导、部门协同、社会参与”的生态工作格局。严格落实五级林长责任体系，执行总林长令、常态化巡林巡园制度，深化“林长+检察长”协同机制，压实属地管护责任。依托专家智库与科研机制，保障“三北”工程、湿地修复等重大生态任务精准落地。各级政府落实属地主体责任，将湿地保护纳入经济社会发展规划，足额保障工作经费，常态化开展督导评价。

（二）健全组织协调机制

建立跨部门、跨区域常态化联席会议与信息共享机制，统筹破解规划实施中的土地、用水、资金、湿地管控等重点难题。成立“十五五”林草园林湿地规划实施领导小组，深化兵地融合，健全与驻乌兵团团场协同机制，实现区域生态建设、湿地保护同步推进、全域覆盖。联动林长制、河湖长制，完善多部门分工协作的管护体系，统筹推进各项生态治理工程，凝聚全域治理合力。

二、强化法治资金保障，严守生态刚性约束

（一）完善法治制度保障

健全林草、园林、湿地法规配套体系，统筹制修订森林、草原、湿地、林果、防灭火相关条例政策。常态化开展普法宣传、政策解读与业务培训，规范行政执法证件管理与执法培训。组建多部门联合执法专班，畅通案件移送、联合查处、信息共享渠道，严厉打击侵占湿地、损毁绿地、乱垦乱牧、乱采滥挖野生动植物等违法行为。完善生态监测评估、信息发布、管护监管制度，以刚性法治推动生态治理规范化、法治化，保障生态规划落地。

（二）强化多元资金支撑

构建财政为主、社会参与的多元投融资机制，落实各级财政生态保障经费，积极争取上级生态专项资金。推广EOD模式，引导社会资本投入生态修复、绿化及湿地管护。完善跨区域生态补偿机制，健全湿地生态补偿制度。从严落实资金全流程监管、绩效评价与审计核查，提高资金使用效能，保障生态项目高效实施。

（三）严守生态刚性底线，强化林草湿资源总量管控

严守三条控制线，严禁生态项目越界建设。落实“以水四定”，将水资源承载力作为硬性约束，统筹调配生态用水，搭建韧性水网，构建干旱区绿洲水平衡体系。严格林地草地湿地用途管制，实行占用总量控制和定额管理，严禁擅自改变林地用途，全面落实林木采伐限额与天然林商业性停伐政策，完善用地用林用草协同审批机制，保障重大项目落地。
三、强化任务分解，规范项目管理

（一）实施规划年度分解与闭环管理

坚持“一张蓝图绘到底”，建立“五年规划—三年滚动—年度计划”阶梯式执行体系。依托林草园资源管理数据库，将森林、绿地、湿地等核心约束指标及重点工程任务，逐年精准分解至各区县。各区县结合属地生态现状制定年度专项方案，细化湿地保护、生态修复等重点举措，明确时间表、路线图与责任人，分层分步推进规划落地，实现生态建设任务全流程闭环落实。

（二）严格重点项目全生命周期管理

持续完善“十五五”林草园林湿地重点项目储备库，实行动态更新、滚动推进的管理模式。严格执行项目法人制、招投标制等四项核心制度，规范项目建设全流程标准。依托智慧监测平台与天空地一体化监测体系，对各类重点生态项目开展线上线下常态化督查调度。从严把控工程建设质量，动态监控项目资金绩效，常态化核查项目建设成效，保障各类生态工程高质高效落地，实现建成一片、提质一片的建设目标。

四、开展监测评估，强化考核结果运用

持续优化林长制考核评价体系，将规划落实、生态管护、湿地保护等重点工作纳入核心考核指标。把考核结果作为各级党政班子及领导干部履职评价、评优评先的核心依据，健全奖惩分明的工作机制。对履职到位、成效突出的集体和个人予以表彰激励，对工作推进不力、管护滞后的单位严格落实约谈、通报、问责制度，层层压实生态管护责任。

五、加强队伍建设，夯实基层基础

（一）打造高素质专业化干部队伍

结合机构改革优化人员配置，配齐各级林草、园林、湿地管理工作力量。深入推进“林草园林工匠”培育计划，依托政产学研协同创新模式，通过挂职锻炼、专项轮训、定向培养等多元方式，重点提升基层干部生态修复、数字化治理、执法监管等专业能力。聚焦干旱区生态治理、湿地修复等紧缺领域引进专业人才，优化队伍结构，打造适配本地生态治理工作的专业化复合型干部队伍。

（二）稳定基层管护队伍

针对偏远艰苦区域及重点生态片区，优化各类基层管护人员选聘、管理与考核机制。严格落实基层管护人员权益保障政策，完善劳动保障福利体系，持续改善基层站点工作生活条件。常态化开展数字化巡护、节水管护、湿地巡查等技能培训，全面提升基层队伍标准化、智能化管护能力，筑牢基层生态管护防线，打造稳定优质的一线管护队伍。

六、广泛宣传动员，营造共建氛围

（一）弘扬生态文明与自然教育理念

依托融媒体平台全方位宣传本地林草治理、城市绿化、湿地保护的工作成效与典型经验，依托自然教育基地常态化开展生态科普、自然观察活动。结合世界湿地日等重要生态节点，开展主题宣传活动，普及生态保护法律法规与干旱区治理、湿地保护科普知识。深度挖掘城市生态价值、丰富生态文化内涵，讲好首府生态治理故事，持续提升全社会生态文明保护意识。
（二）创新全民参与及社会监督途径

升级“互联网+全民义务植树”模式，丰富公众生态尽责形式。立足生态产品价值实现路径，鼓励企事业单位、社会组织及个人通过认种认养、捐资助绿、志愿管护等方式参与生态建设。健全公众参与与社会监督机制，畅通生态违法行为举报渠道，引导社会各界主动参与、自觉守护生态资源，全方位构建全民共建、共治、共享的全域生态治理新格局。

	附表1乌鲁木齐市“十五五”林业重点项目汇总

	类别
	序号
	项目名称
	项目性质
	建设起止年限
	建设地点
	建设内容及规模
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	国土绿化重点任务
	1
	乌鲁木齐市沙依巴克区“三北”工程攻坚战
	新建
	2024年-2030年
	沙依巴克区
	2024—2026年，完成非沙化土地造林0.02万亩，其中人工造乔木林0.02万亩，已完成。
2027—2030年，巩固成果0.5万亩，其中退化林修复0.5万亩。
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	2
	乌鲁木齐市天山森林草原保护综合治理项目
	续建
	2026年-2028年
	乌鲁木齐县
	完成人工造乔木林0.037万亩，退化林修复1.02万亩、草原改良19.79万亩、草原围栏封育8万亩。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	3
	三北六期-准噶尔盆地绿洲保护治理项目退化林修复5300亩
	新建
	2026年-2028年
	米东区
	完成退化林修复0.26万亩、草原改良14.22万亩、草原围栏封育5.6万亩
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	4
	米东区森林可持续经营项目
	 
	2029年
	 
	在米东区北部沙漠国家级公益林区域开展1.4617万亩的天然林保护围栏封育任务。
	米东区园林管理局（林业和草原局）

	
	5
	米东区林草湿荒一体化保护修复项目-中幼林抚育
	 
	2027年-2029年
	 
	在米东区三道坝镇、柏杨河乡开展中幼林抚育工程5000亩。改善米东区林地生境，恢复林木的正常生长。项目通过采伐补植、修枝、灌溉、施肥、除草等方式，对现有中幼林进行抚育。
	米东区园林管理局（林业和草原局）

	
	6
	乌鲁木齐市达坂城区2030年森林可持续经营（封山育林）项目
	 
	2026年-2030年 
	 
	2026 年完成封山育林 1521.37 亩，通过设置围栏、标志牌、专职巡护等措施，促进天然林自然更新和质量提升。

对6786.81亩公益林进行封育，通过封育管控，减少人为干扰，促进封育区域植被自然恢复和林分抗逆能力提升。
	达坂城区园林管理局

	
	7
	水磨沟区林草湿荒一体化保护修复——退化林修复项目
	 
	2027年
	 
	在乌鲁木齐水磨沟区石人子沟街道区域退化林修复0.02万亩。
	水磨沟区园林管理局

	
	8
	达坂城区退化草原修复项目
	 
	2028年
	 
	本项目计划完成退化草原修复面积 6 万亩，主要采取草原改良措施。具体内容包括：设置围栏 24695 米，对修复区域进行围栏保护；通过灌草混播方式，补播锦鸡儿、针茅、冰草等乡土植物，结合科学施肥和清除毒害草等综合措施，促进草原植被恢复，改善草原生态。项目建成后，将配套建立管护机制，确保修复成效持续巩固。
	达坂城区园林管理局

	种质资源保护与利用重点任务
	1
	北疆地区林草种质资源库项目
	 
	2026年-2030年
	 
	结合北疆不同生态区特点，建设不同类型的设施保存库，满足林草种质资源长期、中期和短期保存需求,构建“三库一体”保存体系,长期库600m2，中期库300m2，短期库120m2，双十五干燥间80m2。前处理区/实验室200m2；针对性建设槭树100亩、乡土固沙树种100亩、园林绿化树种100亩等专类种质资源库，在严格保护种质资源的基础上，同步开展鉴定评价、遗传改良及示范推广，推动资源优势转化为生态效益与经济效益。
	乌鲁木齐市公园建设发展中心种苗场

	
	2
	乌鲁木齐市种苗场2026年自治区林草专项资金（林草种苗培育—自治区林业保障性苗圃建设）项目
	 
	2026年-2030年
	
	自治区林业保障性苗圃建设项目，完成面积2480亩，苗木的抚育管理、病虫害防治工作，提高苗木质量。
	乌鲁木齐市公园建设发展中心种苗场

	
	3
	自治区草品种区域试验补助项目
	
	2026年-2030年
	 
	在乌鲁木齐市开展20个参试品种的种植及田间管理，客观、公正、科学地观察记录各参试品种的适应性、抗逆性、丰产性及饲用品质，进一步确定各品种的利用价值。为新的草品种审定和推广提供科学依据。
	乌鲁木齐市园林绿化工程质量监督站（乌鲁木齐市林草种苗站）

	
	4
	米东区种苗培育补助项目-保障性苗圃建设
	 
	2026年-2030年
	 
	在米东区区域分年度建设自治区林业保障性苗圃200亩、950亩、950亩、950亩、950亩。
	米东区园林管理局（林业和草原局）

	
	5
	乌鲁木齐县自治区保障性苗圃项目
	 
	2026年-2030年
	 
	对我县1个保障性苗圃建设进行补助
	乌鲁木齐县林业和草原局

	野生动植物保护重点任务
	1
	达坂城区2027年度国家重点野生动物保护项目
	新建
	2027年1月—12月
	达坂城区
	1.野生动物监测，采购热成像仪10台，红外监测相机（无线传输）购置10台；2.栖息地恢复，面积110公顷，包括：采购及撒播盐角草种子400kg、梭梭种子100kg、柽柳种子200kg；3.野生动植物保护宣传，户外野生动植物造型展牌5个、宣传册5000份。4、猎捕野猪。
	达坂城区

园林管理局

	
	2
	乌鲁木齐重点野生植物救护中心项目
	 
	2026年-2030年
	 
	2026年救护中心项目建设内容：

1、野生植物救护苗圃面积扩建至不少于15亩；

2、完成至少2-3种重点野生植物的救护和栽培扩繁工作；

3、建设植物病虫害检疫实验室，购置相关设备器材；

4、扩建至面积至少500平方米野生植物科普展示区，

2027年至2030年项目建设内容：

1、每年收集保护新疆野生珍稀、濒危植物物种4-5种，开展迁地保护、物候观测、扩繁等工作，扩繁数量50-100株；在条件成熟时，选取部分植物开展回归实验。同步开展司法部门罚没植物救护工作。

2、建设植物保育温室，建设面积200平方米，配套温度、湿度、增补光、水肥管理自动化设施，用于野生植物救助工作。

3、购置野生植物疆内转运设备和设施，保障野生植物救助全流程安全，减少对环境的不利影响。

4、建设植物园野生植物救助种质资源库，占地面积80平方米，配套温湿度、水分控制、冷藏等设施，用于野生植物种质资源保存和后续研究工作。

5、建设不少于800平米重点野生植物科普基地，采用多媒体5D结合实景微生态环境开展濒危野生动植物保护科普宣传。
	乌鲁木齐市公园建设发展中心植物园

	
	3
	国家重点保护野生动物收容救护、普氏野马繁育及野外放归
	 
	2026年-2030年
	 
	国家重点保护野生动物收容救护保障；普氏野马繁育及野外放归
	乌鲁木齐市公园发展建设中心动物园

	
	4
	米东区国家重点野生动植物保护项目
	 
	2027年-2030年
	 
	野生动物致害防控，开展野猪种群调控，布设驱兽器、驱鸟器驱赶野猪等，开展致害防控宣传。
	米东区园林管理局（林业和草原局）

	
	5
	沙依巴克区国家重点野生动植物保护项目
	 
	2027年-2030年
	 
	野生动物致害防控，开展野猪种群调控，布设驱兽器、驱鸟器驱赶野猪等，开展致害防控宣传。
	沙依巴克区园林管理局（林业和草原局）

	
	6
	达坂城区国家重点野生动植物保护项目
	 
	2027年-2030年
	 
	1.栖息地营造：撒播本土植物种子（柽柳、碱蓬、梭梭等）2000kg，撒播面积200公顷。监测设备：购置观鸟望远镜1台、热成像仪10台、红外监测相机（无线传输）购置10台、植物标本夹20套、植物标本采集器材及其他植物标本耗材等。户外野生动植物造型展板45个、野生动植物宣传品10000份。

2.野生动物致害防控，开展种群调控，布设驱兽器驱赶野猪等。
	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

	
	7
	乌鲁木县野生致害保险补助
	 
	2026年-2030年
	  
	申请对我县购买野生动物致害保险进行补助
	乌鲁木齐县林业和草原局

	防风固沙重点任务
	1
	巩固防沙治沙成果项目
	 
	2026年
	 
	对已落地上图的173.49亩沙化土地人工林进行管护
	达坂城区园林管理局

	林业产业化发展重点任务
	1
	2026年自治区林果提质增效项目－沙依巴克区永丰镇永盛果园林果基地示范园建设项目
	新建
	2026年1月—2026年11月
	乌鲁木齐市沙依巴克区永丰镇永盛村
	（1）滴灌高效节水设施配套：按照更新维护每亩400元标准，计划对园区内385.5亩滴灌设施进行更新维护。（2）林果技术服务：果树修剪和有害生物防治整形技术服务225/工日。（3）补植补种：补植树上干杏500棵。（4）进行有害生物防治：购买浸塑防鼠网17000个进行绑扎。
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	2
	沙依巴克区林果基地示范园建设项目
	 
	2026年-2030年
	 
	在永丰镇永盛村林果基地建设高标准示范园500亩；在永丰镇永丰村村万亩杏花林林果基地建设高标准示范园500亩。
	沙依巴克区园林管理局（区林业和草原局）

	
	3
	高新区（新市区）中央财政林业草原改革发展资金退耕还林项目
	 
	2026年
	 
	对2006年前一轮60亩退耕还林区域，开展补植补造、检查验收、资金兑现等工作，确保退耕还林成果得到巩固，进一步提升退耕还林区域生态环境质量。
	高新区（新市区）园林管理局

	
	4
	沙依巴克区中央财政林业草原改革发展资金退耕还林项目
	 
	2026年-2027年
	  
	对2018年新一轮4768.5亩退耕还林区域，按照新一轮退耕还林延长期补助政策，开展补植补造、检查验收、资金兑现等工作，确保退耕还林成果得到巩固，进一步提升退耕还林区域生态环境质量。对2006年前一轮4760亩退耕还林区域，开展补植补造、检查验收、资金兑现等工作，确保退耕还林成果得到巩固，进一步提升退耕还林区域生态环境质量。
	沙依巴克区园林管理局（林业和草原局）

	
	5
	退耕还林延长补助
	 
	2026年-2029年
	 
	按照退耕还林补助政策，开展新一轮退耕还林验收、资金发放等工作
	达坂城区园林管理局

	
	6
	乌鲁木齐县新一轮退耕还林补助资金项目
	 
	2026年-2027年
	 
	对前一轮退耕还林生态林3760亩进行验收并依据验收结果发放补助资金；对新一轮退耕还林231.5亩进行验收并依据验收结果发放补助资金
	乌鲁木齐县林业和草原局

	森林质量提升重点任务
	1
	乌鲁木齐市森林生态保护补偿项目
	
	2026年-2030年
	 
	项目主要是委托第三方对全市国家级公益林管护质量进行监督检查
	乌鲁木齐市林业和草原局

	
	2
	米东区森林保护修复补偿项目
	
	2026年-2030年
	 
	护林管护各阶段均完成41名护林员劳务报酬发放；第一阶段重点完成5个管护站煤改电、屋面防水、电力改造、防盗门更新、室外地坪等改造及简易维修，购置无人机并承担设备维护链路费，开展护林员业务培训、承担宣传费用，同时承担车辆租赁及燃油费用并完成森林火险要素一张图制作；第二阶段承担5个管护站水费、电费（含采暖使用电费）、燃气费，完成管护站简易维修并购置5套净水设备，购置无人机、巡护装备，承担设备维护链路费及管护车辆维护、燃油费用，开展冬夏两次护林员集中培训（共计10天），制作宣传用品并更新制作标志牌、责任区牌、宣传牌；第三阶段承担5个护林站水费、电费（含采暖使用电费）、燃气费，完成管护站简易维修，更新管护站灭火器并购置4台洗衣机，购置5座无人机自动起降平台，承担管护车辆维护、燃油费用及原有设备维护、链路费，开展冬夏两次护林员集中培训（共计10天），制作宣传用品并更新制作标志牌、责任区牌、宣传牌；第四、五阶段工作内容一致，均承担5个护林站水费、电费（含采暖使用电费）、燃气费，完成管护站简易维修并更新厨房用品，完成智能管护平台和无人机系统整合，承担管护车辆维护、燃油费用及原有设备维护、链路费，开展冬夏两次护林员集中培训（共计10天）和智能信息化知识培训，制作宣传用品并更新制作标志牌、责任区牌、宣传牌。
	米东区园林管理局（林业和草原局）

	
	3
	水磨沟区森林生态保护补偿项目
	
	2026年-2030年
	 
	完成2名聘用管护员劳务报酬发放，应急分队运行保障，保障、电、暖、简易维修，加强管护员培训、印制宣传品以及界碑，标志牌更新维护，完成森林火险要素一张图制作；新建拉线塔加云台2个、现有铁塔（含拉线塔）加挂云台1个等智能信息化建设费用。
	水磨沟区园林管理局

	
	4
	林业草原生态保护

恢复资金（森林生态保护修复项目）
	
	2026年-2030年
	 
	完成7名聘用管护员劳务报酬发放，保障管护站水、电、暖、简易维修，应急分队运行保障，加强管护员培训、印制宣传品以及界碑，标志牌更新维护
	达坂城区园林管理局

	
	5
	乌鲁木齐县森林生态保护补偿项目
	
	2026年-2030年
	 
	完成三名聘用管护员劳务报酬发放，保障3座管护站水、电、暖、简易维修，应急分队运行保障，加强管护员培训、印制宣传品以及界碑，标志牌更新维护。
	乌鲁木齐县林业和草原局

	森林防火重点任务
	1
	沙依巴克区2026年中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火项目
	新建
	2026年1月—12月
	沙依巴克区雅玛里克山
	保障沙依巴克区森林草原消防应急分队运行。
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	2
	达坂城区2027年重点生态资源保护项目（森林草原防火项目）
	新建
	2026年-2030年
	达坂城区
	计划采购防灭火物资；计划建造防火视频监控塔。
	达坂城区

园林管理局

	
	3
	乌鲁木齐市达坂城区2026年中央财政林业草原资金（森林防火－以水灭火储水罐项目）
	新建
	2026年

1月-12月
	达坂城区
	安装建设5个以水灭火储水罐，储水罐基座，并设置加水口，出水管接口，溢水管；在以水灭火储水罐周边1米范围内安装围栏，设置防火警示标识。
	达坂城区

园林管理局

	
	4
	乌鲁木齐市中央预算内森林草原防灭火项目
	 
	2027年-2029年
	 
	新建营房1座、防火检查站1座、物资储备库2座、人工瞭望塔3座、新建防火道路40公里、改建防火道路40公里、建设以水防灭火设备24个。
	乌鲁木齐市林业和草原局

	
	5
	米东区森林草原防火项目-应急分队扑火保障
	 
	2026年-2030年
	 
	保障米东区森林草原消防应急分队运行经费
	米东区园林管理局（林业和草原局）

	
	6
	沙依巴克区中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火项目
	 
	2026年-2030年


	 
	每年申请中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火项目资金20万元，用于沙依巴克区防火宣传教育、防火巡逻车辆的油料保障及维护、防火物资装备补给及维护等。
	沙依巴克区园林管理局（林业和草原局）

	
	7
	达坂城区中央财政林业草原改革发展资金森林草原防火项目
	 
	2026年
	 
	2026年：购置安装5个以水灭火储水罐
	达坂城区园林管理局

	
	8
	乌鲁木齐县森林草原防火项目
	 
	2026年
	 
	2026年：1.建设防火隔离带30公里；2.维修防火道路150公里；3.购置安装5个以水灭火储水罐
	乌鲁木齐县林业和草原局

	有害生物防治重点任务
	1
	松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动项目
	 
	2027年-2030年
	 
	开展松材线虫病等重大林业有害生物的检疫检查、阻截及检疫卡点的运行。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	2
	乌鲁木齐市林业有害生物普查项目
	 
	2027年-2030年
	 
	开展乌鲁木齐主要林业有害生物普查工作。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	3
	乌鲁木齐市白蜡窄吉丁防治药剂补助项目
	 
	2027年-2030年
	 
	开展乌鲁木齐市白蜡窄吉丁药剂补助，七区一县完成白蜡窄吉丁药剂防治面积1万亩。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	4
	柴窝堡湖防风林病虫害防治项目
	 
	2027年-2030年
	 
	环湖3000亩防风林有害生物防治，主要针对榆树小蠹虫、春尺蠖等虫害。防治面积1500亩，每年防治1次，连续防治4年。
	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

	
	5
	乌鲁木齐县中央林业草原改革发展资金国家中心测报点项目
	 
	2027年-2030年
	 
	在乌鲁木齐县三乡两镇及县绿化管理站管理林区内设置巡查路线。根据不同区域林业有害生物发生情况和应施监测面积组建以乡镇林管站为主体的监测队伍，制定“乌鲁木齐县乡镇林业有害生物测报点管理办法”，全面开展灾情监测，两次巡查时间间隔不大于30天；巡查覆盖率达到85％以上，实行辖区内发生林业生物灾害或者寄主树种发生异常情况应急周报报告制度，每月20日前报告发生情况。
	乌鲁木齐县林业和草原局

	
	6
	乌鲁木齐市白蜡窄吉丁综合防治项目
	 
	2026年
	     
	完成乌鲁木齐市主城区主要地点的白蜡窄吉丁1.5万亩的综合防治任务（农药喷洒防治面积1.5万亩、打孔注药30000株、根埋药剂防治25000株）
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	7
	乌鲁木齐市重点区位林业有害生物综合防治项目
	 
	2026年
	 
	完成重点区位（天山区新疆迎宾馆0.9万亩）院内及周边的各类林业有害生物综合防治任务。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	8
	乌鲁木齐市城区重点有害生物综合防治项目
	 
	2026年
	 
	完成乌鲁木齐市主城区重点有害生物蝽类、蚜虫的有效综合防治1万亩。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	9
	乌鲁木齐市苹果小吉丁综合防治项目
	 
	2026年
	 
	完成乌鲁木齐市苹果小吉丁0.5万亩的综合防治任务（农药喷洒防治面积0.5万亩、根埋药剂防治10000株）
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	10
	乌鲁木齐市松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动补助项目
	 
	2026年
	 
	全年开展松材线虫病等重大林业有害生物检疫阻截行动、保障2个林业植物检疫检阻截卡点运行。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	11
	乌鲁木齐县2027-2030年林业有害生物防控项目
	 
	2027年-2030年
	 
	1、2027年及2028年连续两年完成2万亩绿洲防护林枣大球蚧综合防治和0.41万亩苹果小吉丁虫综合防治，减弱枣大球蚧、苹果小吉丁虫对防护林的危害，提高林分质量，提升防护林防风固沙等生态效益，促进乌鲁木齐县林业可持续发展。同时，进一步发挥防护林景观、游憩等多种功能，推动乌鲁木齐县经济、社会、生态协同发展。

2、2027年及2030年共计完成4万亩林业鼠（兔）害防治，有效降低林业鼠（兔）害对防护林的危害，提高林分质量，提升防护林防风固沙等生态效益，促进乌鲁木齐县林业可持续发展。同时，进一步发挥防护林景观、游憩等多种功能，推动乌鲁木齐县经济、社会、生态协同发展。
	乌鲁木齐县林业和草原局

	林草科技研究与推广重点任务
	1
	月季引种驯化快繁技术与示范推广
	 
	2026年
	 
	研究目的：通过本项目筛选适宜新疆地区园林工程绿化栽植的月季品种，解决乌鲁木齐等城市绿化过程中花卉种植和养护成本高、不耐寒、易发生病虫害、观花期短、观赏效果不佳等问题，丰富本地区花卉品种，优化新疆地区园林绿化的花卉栽植结构，营造节约型园林、生态园林。

研究内容：引进20个月季品种进行驯化、抗逆试验，筛选3个以上的抗逆月季品种并扩繁100000株，并进行推广和创收，建立月季良种培育示范区80亩，发表相关论文、撰写抗逆试验报告、综合评价报告、适应性评价报告及种植技术规程。

拟解决问题：解决新疆城市园林绿化在宿根花卉选择中花期短、适应性差、种植成本高、选择受限的问题。

考核指标：（1）针对项目实施内容“月季的抗逆性试验比较分析”，在省级级别的刊物上发表关于月季引种适应性评价相关论文1篇；（2）在种苗场建立月季良种培育示范区1个 ，面积80亩；（3）以花卉扦插技术扩繁抗逆月季子代100000株，繁殖率、植株成活率达到80%以上，并进行推广和创收；（4）开展月季耐旱性、抗病虫害、耐寒性抗性试验 ，以报告形式提交成果；（5）开展月季引种综合评价，以报告形式提交；（6）围绕月季引种抗逆试验结果和综合评价撰写提交月季引种适应性筛选评价报告1份；（7）筛选出3个以上适宜新疆栽培的抗逆月季品种，以报告形式提交成果；（8）撰写月季种植技术规程1项；（9）采用系统聚类分析法对20个月季品种的遗传多样性进行研究，以报告形式提交成果。

实施年限：2024年-2026年
	乌鲁木齐市公园建设发展中心种苗场

	
	2
	光伏+治沙适用草品种筛选繁育推广示范
	 
	2026年-2027年
	 
	研究目的：本项目所生产的草种主要为适应新疆地区气候环境荒漠化综合治理，提升光伏产业生态修复的抗逆性优良、生态效益好的草种。

研究内容：（1）原生境、商品草草种调查与收集和筛选

（2）优良草种的繁育技术和种植模式研究

拟解决问题：（1）外来商品草种能否适应光伏生产区环境，原生境草种在光伏板影响下有何种适应性？

（2）如何快速、大量繁殖优选草种？

（3）何种建植模式可使优选草种在光伏区完成快速建植并达到生态恢复要求？

考核指标：1.筛选不少于20个光伏+治沙适用草品种；2.掌握10种以上光伏+治沙草的繁育技术，每种生产草种0.5公斤；3.乌鲁木齐市种苗场繁育区≥10000m2，植株成活率达到80%以上；4.在北沙窝光伏产业基地建立实际应用试验区，面积6000m2；5.撰写光伏+治沙适用草品种筛选评价报告1份、发表相关论文1篇、制定光伏+治沙适用草品种种植技术规程1项。

实施年限：2025年至2027年


	乌鲁木齐市公园建设发展中心种苗场

	
	3
	乌鲁木齐市鲤鱼山公园井式滴灌项目
	 
	2027年
	
	在乌鲁木齐市鲤鱼山公园1168.68亩的公园绿地，引入新疆林业科学院的林木精准高效（井式）节水灌溉技术（成果库编号：23131316），实施井式滴灌节水技术改造，构建集智能化灌溉、土壤墒情实时监测、大数据水肥一体化管理于一体的高效节水体系。通过对乔木、灌木和草坪地上地下同步分区灌溉，精准按需供水，替代传统粗放漫灌，实现水资源高效利用与植被精细化管护。项目通过长期运行监测与对比实验，系统总结技术参数、施工规范与运维流程，形成可复制推广的城市绿地标准化节水灌溉模式，为乌鲁木齐市及西北干旱区城市场景绿化节水建设提供示范样板。项目实施后，预计可实现公园绿化灌溉综合节水率达到40%以上，年节约优质水资源量显著提升，有效降低城市绿化用水成本。
	市公园建设发展中心鲤鱼山公园


	附表2乌鲁木齐市“十五五”草原重点项目汇总表

	类别
	序号
	项目名称
	项目性质
	建设起止年限
	建设地点
	建设内容及规模
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	退化草原系统修复与综合治理重点任务
	1
	准噶尔盆地绿洲保护综合治理项目
	新建
	2026年-2028年
	乌鲁木齐市米东区北部沙漠和南部山区
	在米东区南部山区和北部沙漠开展草原改良面积14.22万亩草原围栏封育5.6万亩。
	市林业有害生物防治检疫站（市草原监测站）

	
	2
	达坂城退化草原保护修复项目－草原围栏封育
	新建
	2026年1月—12月
	达坂城区
	在达坂城区6万亩草原实施草原围栏封育，建设围栏共46439米。
	达坂城区园林管理局

	
	3
	达坂城退化草原保护修复项目－草原改良
	新建
	2026年1月—12月
	达坂城区
	在达坂城区6万亩草原实施草原改良，松耙、补播、施肥、毒害（杂）草清除等改良措施作业。
	达坂城区园林管理局

	草原生态系统质量与稳定性
	1
	乌鲁木齐市天山森林草原保护综合治理项目
	在建
	2025年-2028年
	达坂城区、乌鲁木齐县
	草原改良面积19.79万亩，草原围栏封育8万亩
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（乌鲁木齐市单原监理站）

	
	2
	乌鲁木齐市草原保护建设支撑项目
	 
	2026年-2030年
	 
	对乌鲁木齐市行政辖区内草原禁牧区、草畜平衡区进行巡查巡护，阻止偷牧盗牧，防止超载过牧，依法依规查处。通过该项目实施，扎实推进乌鲁木齐市草原禁牧、草畜平衡制度的落实。
	乌鲁木齐市林业和草原局（市园林管理局）

	草原防火重点任务
	1
	森林草原防灭火项目
	新建
	2026年
	达坂城区
	采购森林草原防灭火设备，提升达坂城区森林草原消防应急分队防灭火能力
	达坂城区园林管理局

	草原有害生物防控与生物安全重点任务
	1
	乌鲁木齐市草原有害生物防治项目
	 
	2027年-2030年
	 
	在乌鲁木齐市开展草原有害生物监测100万亩。草原虫害防治30万亩。草原鼠害预防5万亩。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（乌鲁木齐市草原监测站）

	
	2
	乌鲁木齐经开区（头屯河区）草原虫害防治项目
	 
	2027年-2030年
	 
	一、建设内容：通过公开招标方式聘请有资质的第三方公司进行草原虫害治理。

二、工程措施：生物防治措施。施用苦参碱等生物药剂，采用无人机飞防施药。

三、建设范围：在西湖街道、永丰乡、萨尔达坂乡范围内的东南沟村、萨尔达坂村、马家庄子村、阿合乔克村、大泉村草场

四、工程量：虫害监测防治面积：0.4万公顷（6万亩）。

五、工程概预算：蝗虫治理公司招标价为每亩8元（含人工作业费、生物制剂费、设备费等），本次申报虫害监测面积为0.4万公顷（6万亩），该项目总费用约8*6万亩=48万元
	经开区（头屯河区）园林管理局

	
	3
	水磨沟区草原有害生物防治项目
	 
	2027年-2029年
	 
	对石人子沟街道及榆树沟街7.5万亩进行有害生物防治主要针对草原蝗虫等草原病虫害，每年防治1次，连续防治3年。
	水磨沟区园林管理局

	
	4
	乌鲁木齐县草原有害生物防治项目
	 
	2026年-2030年
	 
	本项目主要针对草原蝗虫、鼠害开展综合防治建设，通过布设监测样地，采购防治药剂与强化群防群控能力；定期开展防治效果监测与评估，健全常态化监测防控机制，有效降低蝗虫、鼠害危害程度，促进草原生态保护与植被恢复。
	乌鲁木齐县林业和草原局

	
	5
	乌鲁木齐市草原有害生物防治项目
	 
	2026年-2030年
	 
	在乌鲁木齐市草原完成草原有害生物监测100万亩，在乌鲁木齐市草原完成草原虫害防治20万亩。完成草原返青监测，枯黄监测工作。
	乌鲁木齐市林业有害生物防治检疫站（乌鲁木齐市草原监测站）

	
	6
	乌鲁木齐县草原保护建设支撑项目
	 
	2026年-2030年
	 
	通过对全县草原开展草原资源和有害生物常规监测工作，准确客观掌握草原植被返青期、成长期、枯黄期时间节点、植被类型、生态状态，以及草原蝗虫、鼠害、有害草等草原有害生物的发生及害情等信息，为草原全年植被长势，自然灾害及监测预警及产量预测，科学评价草原生态状况、利用方式、草原生物灾害预测预警及防治以及相关政策成效提供数据支撑，为评价草原保护建设与管理效益，改善草原生态状况，推定草原区绿色发展提供科学依据。
	乌鲁木齐县林业和草原局


	附件3乌鲁木齐市“十五五”园林绿化重点项目汇总表

	类别
	序号
	项目名称
	项目性质
	建设起止年限
	建设地点
	建设内容及规模
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	公园城市建设与绿地空间提质扩容
	1
	乌鲁木齐市米东区喀什东路奥体嘉园社区公园建设项目
	新建
	2026年—2027年
	米东区喀什东路与会展大道交叉口
	项目位于米东区喀什东路与会展大道交叉口，东侧与奥体嘉园项目衔接，南侧与喀什路衔接、西侧与会展大道衔接。新建社区公园，建设面积35811平方米，主要建设内容包括土方工程、树木移植工程、绿化工程、硬质铺装、园林小品等配套附属设施工程
	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

	
	2
	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路社区公园建设项目
	新建
	2026年

-2030年
	仓房沟中路东二巷
	在仓房沟中路蓝天芳草地旁拆迁区域新建1处面积为4.9万平方米的游园，包括修建管理用房、整理绿化用地、回填种植土、绿化灌溉工程、水系管线铺设、种植乔灌木、种植草坪花卉、园路铺装、园林小品、健身器材、建设水系景观等、建设停车场等相关设备设施
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	3
	高新区（新市区）口袋公园建设项目
	新建
	2026年-2030年
	高新区城区
	口袋公园建设包括十个地块，建设面积预计83819.57平方米，分别位于鲤鱼山路北巷臻园2期建设面积约1100平方米、迎宾路与城北主干道汇润城南区建设面积约9800平方米、城北主干道与宁波街北十巷交汇处建设面积约4050平方米、宁波街北十巷与抚顺街交汇处建设面积约13683平方米、天津北路与友兴街交汇处建设面积约2500平方米、高新区（新市区）西环北路柏丽澜庭项目沿西外环新疆兴华夏彩印有限公司以北局部区域控制的30米宽绿化带、以南绿化带建设面积约14901.57平方米、嘉兴街与长春中路交汇处、地天境云著东侧建设面积约3163平方米、长春中路与规划一路交汇处、万科锦荟里东侧建设面积约1422平方米、高科路与长春北路交汇处东北角建设面积约28800平方米、长春北路与高科路交汇处西南角建设面积约4400平方米。建设内容包括苗木的栽植、灌溉管线的铺设、市政基础设施建设等。
	高新区（新市区）园林管理局

	
	4
	沙依巴克区口袋公园建设项目
	新建
	2026年-2027年
	沙依巴克区城区
	口袋公园建设包含10处区域，建设面积预计42714平方米，分别位于火车南站盘桥建设面积约9300平方米、蓝天大厦建设面积约7500平方米、黑龙江路碧桂园拾光里建设面积1607平方米、友好路地质矿物博物馆建设面积280平方米、运河巷和平渠建设面积4000平方米、仓房沟北路与阿里路交汇处建设面积210平方米、玄武湖路万科都会未来城三期旁建设面积10555.5平方米、赣江街建设面积4334平方米、老满城街建设面积2200平方米、南昌路建设面积2728平方米。工程内容：场地清理、清运土方、换填种植土、铺设水系管线、设置园路、休憩椅，栽植乔灌木及草坪花卉、塑造微地形、打造色彩层次分明的植物组团等。
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	5
	水磨沟区口袋公园新建及微提升改造工程
	新建
	2026年-2027年
	水磨沟区
	对适宜建设游园的区域，根据民情民意诉求，建设具有文化、体育运动、亲子、休憩为一体的现代化口袋公园，建设内容包括废方清运、种植土换填、灌溉管线安装、乔灌花种植、园路铺装、电力照明设施、园林景观小品建筑等附属设施建设，并对辖区内口袋公园进行绿化景观提升，保留原有健康绿植，树木更新，优化植物搭配层次。设施功能完善，修补破损园路、景观小品、导览牌、园路、文化体育运动设施、座椅等基础服务设施，增加铸牢中华民族共同体意识元素小品等。
	水磨沟区园林管理局

	
	6
	水磨沟公园智慧公园系统及景观与基础设施提升完善项目
	新建
	2027年-2028年
	水磨沟区

水磨沟公园
	新建公园智慧管理平台及约300套智慧感知设备：改造提升园区景观约45-60万平方米，实施绿地优化、花境营造和亲水空间完善；修缮更新园路及慢行系统约18-25公里；改造升级雨污排水、电力照明等市政管网约15-20公里；新建及改造公厕6-8座、游客服务点10余处，规范提升停车场及配套设施约1500-2000个车位，同时建设导视系统、生态廊道和公共安全设施等配套工程，整体形成智慧化、生态化、品质化的综合示范公园。
	水磨沟区园林管理局

	
	7
	文化公园景观及基础设施提升工程
	新建
	2027年-2028年
	水磨沟区文化公园
	绿化景观提升、完善灌溉管网、电力工程、园路铺装工程、照明工程、水利工程、给排水工程、景观建筑小品、新建公厕、建设游客中心一座、铸牢中华民族共同体意识展馆一座及附属基础设施提升等。
	水磨沟区园林管理局

	
	8
	棋盘山公园景观及基础设施提升工程
	新建
	2027年-2028年
	水磨沟区棋盘山公园
	绿化景观提升、完善灌溉管网、电力工程、园路铺装工程、照明工程、新建公厕、给排水工程、景观建筑小品及附属基础设施提升等。
	水磨沟区园林管理局

	
	9
	水磨沟区八道湾片区基础设施补短板项目
	续建
	2026年
	水磨沟区八道湾片区
	该项目建设总面积31.75万平方米。其中包括绿化灌溉管网全线铺设、全线道路两侧环境提升、南北向纬八路至经三路范围内场地场坪土方平整等。道路沿线绿化种植19.39公顷及沿线配套附属设施建设等。
	水磨沟区园林管理局

	
	10
	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场公共空间提升改造项目
	新建
	2026年-2027年
	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场
	项目实施城市公共空间整治提升，公共空间改造面积374911㎡，改造内容包括管理用房改造1436㎡，公厕改造440㎡，场地改造31375㎡，停车场地硬化2520㎡，儿童活动场地2500㎡，环湖路改造4020㎡，园路更新改造7195㎡，健身运动设施10套，便民服务设施8组，休憩设施100套，分类垃圾桶50个以及文化长廊、庭院灯改造、标识牌等设施建设。
	水磨沟区园林管理局

	
	11
	水磨沟区会展片区轴线广场建设项目
	新建
	2028年-2030年
	水磨沟区会展片区
	项目内容包括土方工程、绿化工程、铺装工程、景观小品工程、公共服务设施工程、电气工程以及灌溉工程。总面积约12万平方米。
	水磨沟区园林管理局

	城市更新与园林绿化织补提升重点任务
	1
	鲤鱼山公园2026年城市更新项目
	城市更新
	2026年-2027年
	乌鲁木齐市鲤鱼山公园
	鲤鱼山公园的面积为77.91公顷，基础设施更新：
（1）对鲤鱼山公园主道路和广场铺装等共计1万平方米的破损路面进行维修；
（2）修建1.2米宽园路，约400—500米；
（3）增加园区防腐木靠背座椅800组；
（4）增加公园内分类垃圾桶200组、组合式垃圾桶200个；
（5）增设两处公厕（包含配套设施）；
（6）更新完善全园喷灌系统；
（7）安装防护围栏1000米；
（8）附属配套设施
	市林业和草原局（市园林管理局）

	
	2
	水磨河滨水景观提升改造项目
	续建
	2026年
	水磨沟区水磨河滨水区域（七英里-田园社区段）
	对水磨河滨水景观带（七英里-田园社区段）进行改造提升，提升改造面积约179395平方米，主要内容为：土建维修及硬质铺装改造、沿河路增设入口标识挡墙、加装防护栅栏、踏步扶手、休闲设施桌凳、导视系统等。电气设备安装、庭院灯改装太阳能、新增太阳能草坪灯、洗墙灯、电路排查检修，绿化种植、灌溉、管线维修等。
	水磨沟区园林管理局

	生态廊道与城市绿道慢行系统重点任务/城市道路与门户景观廊道提升重点任务
	1
	米东区京新高速与轮台路互通立交桥桥区景观绿化建设项目
	续建
	2026年—2027年
	米东区京新高速路与轮台路互通立交桥
	项目位于京新高速路与轮台路互通立交桥的桥区和轮台路、纬一路道路两侧退后15米范围之内，总占地面积约为307亩。建设内容为土石方工程、绿化种植工程、绿化节水灌溉工程、绿化围护工程等。
	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

	
	2
	乌鲁木齐市米东区喀什路东延（米东大道至东华南路段）道路红线内绿化建设项目
	储备
	2026年—2027年
	乌鲁木齐市米东区喀什路东延段道路
	项目位于乌鲁木齐市米东区喀什路东延段道路红线之内，西起米东大道，东至东华南路，全长2744米，绿化带宽5米。建设总占地面积约为16278平方米，建设内容为土方工程、种植工程、绿化灌溉工程等。
	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

	
	3
	乌鲁木齐市沙依巴克区仓房沟中路、雅山中路及雅山南路道路绿化项目
	新建
	2026年-2030年
	仓房沟中路、雅山中路、雅山南路
	项目包括仓房沟中路、雅山中路及雅山南路，全长12.1千米，主要建设内容包括：种植土回填、水系管线铺设、乔灌木种植等。
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	4
	西外环两侧市政道路绿化提升项目
	新建
	2026年-2030年
	西外环两侧
	建设用地面积约65400平方米，工程包括换填种植土、地形整理、铺设灌溉水系、园路及硬化铺装、休憩设施安装、栽植乔灌木和草皮、设置景观小品等。
	沙区园林管理局（区林业和草原局）

	
	5
	高新区（新市区）机场周边东进场路综合提升项目
	新建
	2026年3月-2026年12月
	东进场路（河滩路－安宁渠路）
	建设面积：450000平方米，对东进场路（河滩路－安宁渠路）道路周边新建配套设施，全长约8.4公里，主要包括栽植苗木，种植土换填等，并新建灌溉用水管线等配套基础设施。
	高新区（新市区）园林管理局

	
	6
	乌鲁木齐县道路绿化提升
	城市更新
	2026年-2030年
	乌鲁木齐县
	进一步对乌鲁木齐县南旅基地区域内14条长35.04千米公路道路绿化开展提升工作
	乌鲁木齐县林业和草原局

	
	7
	水磨沟区会展片区慢行系统建设项目
	新建
	2027年-2028年
	水磨沟区会展片区
	对会展片区的公园、街边游园、口袋公园、退界绿化进行步道及绿廊建设，以串联文化中心、会展中心、非遗馆、商业综合体等慢行系统。建设内容包括乔灌花种植、废方清运、树木移植、园路铺装、电力照明、灌溉管线安装及公共服务设施建设等。
	水磨沟区园林管理局

	
	8
	会展片区带状公园建设项目
	新建
	2028年-2030年
	水磨沟区会展片区
	项目建设内容包括绿化种植、水体、慢行步道、停车场、景观小品、园林设施及管理用房配套建设等，建设面积约192885平方米。
	水磨沟区园林管理局

	园林精细化管理与设施运行保障重点任务
	1
	平顶山公园更新提升项目
	县城基础设施补短板
	2026年
	市林业和草原局（市园林管理局）
	主要建设内容：项目设计面积约285亩。主要建设内容：区域内消除公共隐患，更新绿化灌溉、提升公共休闲服务、道路绿化及公共服务附属设施配套项目。
	市林业和草原局（市园林管理局）

	
	2
	乌鲁木齐市水上乐园绿化提升改造项目
	县城基础设施补短板
	2026年-2027年
	乌鲁木齐市水上乐园
	项目总占地面积4.1万平方米，建设内广场及绿化景观5900平方米，建设生态停车长停车场2.35万平方米及附属配套设施。
	市林业和草原局（市园林管理局）

	
	3
	天山公园基础设施更新
	县城基础设施补短板
	2026年-2028年
	乌鲁木齐市天山公园
	实施延安路大门景观提升工程，建设木栈道、水系、亭廊等景观结构，进一步强化入口景观形象。实施园林绿化提升工程，重点建设智慧化绿化灌溉系统并更换约23公里灌溉管线（含不同管径等级），同步完善相关附属设施，提升绿化养护效率与景观品质。新建智慧化绿化灌溉设备1套及其附属设施，增强灌溉系统整体功能。推进公园附属配套设施建设，包括公共卫生间等附属设施更新升级，并更换绿化景观灯具40组，以改善公园使用环境。开展景观水系改造工程约10000平方米，进一步优化生态景观格局，提升整体园林景观效果。
	市林业和草原局（市园林管理局）

	
	4
	乌鲁木齐市沙依巴克区宝山公园2026年基础设施完善项目
	“平急两用”公共基础设施
	2026年
	市林业和草原局（市园林管理局）
	宝山公园为11.09公顷，主要建设内容包括绿化种植提升、园路及硬质铺装改造、景观小品设置与完善、园区景观品质整体提升等。新建配套附属设施，同时实施灌溉管网改造提升。
	市林业和草原局（市园林管理局）

	
	5
	大寨闸公园2026年基础设施完善项目
	“平急两用”公共基础设施
	2026年
	市林业和草原局（市园林管理局）
	大寨闸公园面积为15.57公顷，重点实施绿化景观节点提升、园路维修改造，全面改善园区景观品质与游憩环境。同步完善配套附属设施，并购置园林机械，以保障园区运行与后续绿化养护管理需求。
	市林业和草原局（市园林管理局）

	
	6
	乌鲁木齐市（人民公园）自治区二级古树抢救复壮项目实施方案
	 
	2026年
	 
	建设内容主要包括对乌鲁木齐市人民公园内的2株二级古树进行保护与复壮，包括古树树体支撑、古树树盘扩大、古树围栏建设等。
	乌鲁木齐市公园建设发展中心人民公园


	附表4乌鲁木齐市“十五五”湿地重点项目汇总表

	类别
	序号
	项目名称
	项目性质
	建设起止年限
	建设地点
	建设内容及规模
	建设单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	湿地保护修复重点任务
	1
	新疆乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园2027年自治区财政林草专项资金（湿地保护修复）项目
	新建
	2027年1月—12月
	达坂城区
	进行小规模挖补实现湿地补水工程水系连通，长度1.50km；修建围栏7km，严防牲畜及人为活动对湿地植被的干扰与破坏；外来入侵物种治理：调查及清除柴窝堡湖区域外来物种，设置20m×20m样地50个。
	达坂城区

园林管理局

	
	2
	退化湿地保护和修复项目
	新建
	2026—2030年
	达坂城区
	柴窝堡湖退化湿地修复。
	达坂城区

园林管理局



