财政项目支出绩效评价报告

项目名称：关于下拨乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目的通知

项目单位：乌鲁木齐市疾病预防控制中心

（乌鲁木齐市卫生监督所）

主管部门：乌鲁木齐市卫生健康委员会

2025年05月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标：	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1.绩效评价完整性	4

2.评价目的	5

3.评价对象	6

4.绩效评价范围	6

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	8

1.评价原则	8

2.评价指标体系	8

3.评价方法	16

4.评价标准	17

（三）绩效评价工作过程	18

三、综合评价情况及评价结论	18

（一）评价结论	18

（二）主要绩效	19

四、绩效评价指标分析	20

（一）项目决策情况	20

1.项目立项	20

2.绩效目标	22

3.资金投入	23

（二）项目过程情况	23

1.资金管理	23

2.组织实施	25

（三）项目产出情况	26

1.产出数量	26

2.产出质量	27

3.产出时效	27

4.产出成本	27

（四）项目效益情况	27

1.项目效益	   PAGEREF _Toc165277253 \h 27

2. 满意度指标完成情况分析	29

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	29

（一）主要经验及做法	29

（二）存在的问题及原因分析	29

六、有关建议	30

七、其他需要说明的问题	31

- 一、基本情况

- 1．项目背景、主要内容及实施情况

该项目实施背景：从疾病预防的视角来看，当下传染病、地方病、寄生虫病以及非传染性疾病等各类疾病的防控形势复杂且严峻。新型传染病时有出现，病毒的变异速度加快，使得传统的检测手段难以快速、精准地识别病原体。以近年来全球关注的传染病为例，快速准确地检测与溯源对于疫情的控制起着决定性作用。在突发公共卫生事件应急处置方面，时间就是生命。当面临突发公共卫生事件时，如食物中毒、职业中毒等，迅速准确地检测出有害物质的种类和浓度，对于采取有效的救治措施、控制事件的扩散范围至关重要；在健康危害因素监测评价与干预领域，随着生活环境和生活方式的改变，新的健康危害因素不断涌现。但中心现有的仪器设备，在检测灵敏度、检测速度以及对新型病原体的检测能力上存在不足，无法及时为疾病预防策略的制定提供有力的数据支持，难以满足居民对健康环境和食品安全的需求。在应急检测的时效性和全面性上有所欠缺，可能导致应急响应的延迟，从而影响事件的处置效果。

项目主要实施内容：该项目于2021年7月开始实施，内容包含：1、该项目位于乌鲁木齐市经开区厦门路18号，对乌鲁木齐市疾控中心突发急性传染病微生物检测实验区（含P2实验室、PCR实验室及辅助配套实验室）进行改造升级，改造面积3543平方米；2、乌鲁木齐市疾控中心突发急性传染病微生物检测实验区相关仪器设备购置及标准化突发公共卫生事件应急处置、基础网络信息化服务等附属配套设施购置。2024年，该项目已经完成相关实验室的改造升级及相应设备的采购，同时相关实验室已运转正常。按照相关合同，我单位拟向实验室改造设计、监理、施工、设备购置等提供服务公司支付进度款。

实际完成情况：基于合同，乌鲁木齐市疾控中心突发急性传染病微生物检测实验区及采购的相应设备设施均正常运转，提高中心在疾病预防、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测评价与干预等方面的能力，为乌鲁木齐市的公共卫生事业发展提供坚实的技术支撑。按照合同进度及市建管中心审批支付计划我单位向实验室改造设计、监理、施工、设备购置等提供服务公司支付进度款。

- 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经市财政局《关于拨付乌鲁木齐市疾病控制中心实验室改造仪器设备购置项目资金的通知》（乌财社﹝2024﹞146号）文件批准，系2024年本级财政支持项目（结转资金财力再安排），共安排预算170.3万元，于2024年年中追加预算批复项目，实际拨付资金170.3万元。

该项目资金使用情况：2024年拨付170.3万元，完成上年投资待支付进度款170.3万元，项目预算执行170.3万元，执行率100%。其中支付中央投资项目进度款153.63万元（其中：1.实验室改造及仪器设备购置项目监理费，支付监理费进度款6.0625万元。2.实验室改造及仪器设备购置项目材料检测，需支付原材料检测费3.27525万元。3.乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目工程款进度款9.5866万元。4.实验室改造及仪器设备购置项目空气检测，检测费0.310077万元。5.乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目实验室检测费2.2万元。6.乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目工程进度款107.2079万元。7.乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目-污水处理站改造项目工程进度款24.943万元及文明施工费0.048576万元），地方配套项目进度款16.67万元（3笔实验室改造及仪器设备购置的设计费）。

- （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目，改造面积3543平方米，仪器设备购置58类146台（套）。通过项目建设，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。

该项目阶段性目标为：截至评价期，乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室已经开展相关传染病及病毒检测，实验室全年正常运转。已完成空气检测报告、建设工程验收、相关仪器设备验收入库等工作，预计于2024年按照项目合同约定付款进度，包括支付项目监理费、实验室改造及仪器设备购置项目材料检测费、支付项目空气检测费等。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价完整性

首先，本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，结合乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目的实际情况，从决策、过程、产出、效益和满意度角度对项目进行完整评价，通过构建涵盖立项程序规范、绩效目标合理、管理制度健全、空气质量检测合格及工程验收合格等指标的完整评价体系，可对试验区正常运转情况以及本地区潜在传染病风险进行科学预警和全面评估。目前，实验室已正式投入运行，显著提升了乌鲁木齐市疾病预防控制中心的实验室检测能力与突发公共卫生事件应急处置水平，为保障市民生命健康提供了坚实技术支撑。

其次，2024年该项目主要是基于合同约定及市建管中心审批，已达到支付项目尾款阶段。设置的项目空气检测报告、工程验收等评价指标可以体现试验区升级改造和设备购置的完成进度，达到尾款支付标准。本项目财政拨款170.3万元，依照合同履约进度，支付项目进度款。总务科将整理完整的支付材料提交给领导进行审批。待领导审批通过后，总务科及时将这些支付材料转交给财务科。财务科在收到材料后，将严格按照既定流程和规范，完成最终的支付操作，确保整个支付环节合法合规、准确高效。

最后，本次评价的数据来源为相关供应商签订的采购合同与验收报告；财务科付款形成的银行回单，这些资料和凭证在日常工作中逐步积累形成，真实记录了各项业务活动的开展情况。所有资料均统一整理存入财务凭证附件留存。绩效佐证材料，总务科严格落实科室责任，提供佐证材料，由财务科统一归集整理，为评价工作提供了坚实的数据支撑，保障了数据的准确性和完整性。

- 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解关于拨付乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目资金通知项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。

- 通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

- 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：关于拨付乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目资金的通知项目

- 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：该项目完成项目空气检测报告，支付项目进度款，为进一步提高乌鲁木齐市应对突发公共卫生事件的能力和水平。乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目实施后将实现疾病预防控制与相关健康危害因素监测与检测、评价（评估）、预警、信息发布同步，全面提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）实验室能力。项目建设将极大地改善疾病检测的实验环境，完善实验用房的功能，对乌鲁木齐市疾病预防控制事业的发展起到了积极的推动作用。

此次评价期间内，我单位成立评价小组，基于科学公正、统筹兼顾评价原则、运用比较法，设置数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标等评价指标（项目空气检测报告、空气质量检测点位数量、建设工程验收合格率、中央投资项目进度款、地方配套项目进度、社会效益指标完全达到了预期值，满意度指标100%等），对项目予以完整评价。

主要经验及做法：1.加强领导，落实责任，明确各部门的工作职责。确保项目建设中存在的问题得到及时解决。2落实资金问题，严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益地发挥。

存在的问题及原因分析：1.资金使用效率有待提升，项目资金执行进度可能存在迟缓现象，建设项目支出审批流程繁琐，审批环节多，导致资金支付不及时。2.设备管理与维护体系不完善设备验收、使用登记、定期维护等制度执行不到位。此外，设备使用培训不足，操作人员对仪器功能掌握不全面，无法充分发挥设备性能，甚至可能因操作不当造成设备损坏。​

乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目，结合项目特点，评价得分100，等级为优秀。

- （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

- 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 项目空气检测报告 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 空气质量检测点位数 |  |  |
|  |  | 实验室检测点位数 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 建设工程验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 室内质量检测报告开工及时率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 中央投资项目进度款 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 地方配套进度款 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力。 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 实验室改造使用人员的满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

- 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目关于拨付乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目资金的通知项目的特点，本次评价主要采用比较法和最低成本法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

- 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项的批复》（乌发改函〔2020〕32号）

《关于拨付乌鲁木齐市疾病控制中心实验室改造仪器设备购置项目资金的通知》（乌财社〔2024〕146号 ）

《突发公共卫生事件应急条例》

- （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 项目空气检测报告 | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  |  | 空气质量检测点位数 | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  |  | 实验室检测点位数 | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  |  | 支付环境检测单位款数量 | 2.5 | 2.5 | 100% |
|  | 产出质量 | 工程验收合格率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 室内质量检测报告开工及时率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 中央投资项目进度款 | 10 | 10 | 100% |
|  |  | 地方配套项目进度款 |  |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 加强疾控突发公共卫生事件应急处置能力 | 15 | 15 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 实验室改造使用人员的满意度 | 5 | 5 | 100% |

- （二）主要绩效

截至评价期，乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器购置项目已完工，实验室改造试验区已正常运行，相关款项已全部结清。该试验区改造升级有效提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。

该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间内，试验室已改造完毕，设备已采购，已达到正常运转，因此，按合同履约支付项目尾款170.3万元。此项目的实施有效提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心的综合实力，对乌鲁木齐市疾病预防控制事业的发展起到了积极的推动作用。

- 四、评价指标分析

- （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

- 1.项目立项

立项依据充分性：根据《中华人民共和国传染病防治法》《国家突发公共卫生事件应急预案》，明确要求加强传染病监测预警、应急处置等能力建设，要求提升疾病预防控制机构的实验室检测能力和生物安全水平。《“健康中国 2030” 规划纲要》强调要加强公共卫生体系建设，提高疾病预防控制能力，其中实验室建设是关键环节。同时，相关的行业标准和规范也不断更新，《疾病预防控制中心建设标准》对实验室的功能布局、设备配置、生物安全防护等方面提出了更高的要求。

乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室目前的建设水平与这些标准规范存在一定差距，急需通过改造来满足政策法规的要求，提升自身在公共卫生体系中的地位和作用。乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目实施保障市民的身体健康和生命安全是重要职责。随着乌鲁木齐市经济社会的发展，市民对公共卫生服务质量的要求不断提高。改造疾病预防控制中心实验室，提升疾病防控能力，是政府回应市民关切、提升城市公共卫生服务水平的具体举措。通过改善实验室条件，能够更好地开展疾病监测、预警和应急处置工作，为乌鲁木齐市的社会稳定和经济发展提供坚实的公共卫生保障。

项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。此笔项目资金属于结转资金财政财力再安排，因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:

依据《中华人民共和国传染病防治法》、《国家突发公共卫生事件应急预案》、《疾病预防控制中心建设标准》及相关重大项目立项审批流程规范申请设立，乌鲁木齐市疾病预防控制中心按照“三大一重”议事规则，经党总支上会讨论、决策，上报卫生健康委员会党组审议，卫生健康委员会机关按照规定的程序上报政府申请设立项目，市发改委于2020年批复《关于乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目立项》。乌鲁木齐市疾病预防控制中心（市卫生监督所）严格按照发改委立项审批、结算材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

- 2.绩效目标

绩效目标合理性：乌鲁木齐市疾控中心实验室改造及仪器设备购置项目绩效目标以产出、效益和满意度为核心构建项目支出目标，设立数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标，指标量化率90%，充分展现了明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：该项目的主要任务是实验室改造及购置仪器设备，提升乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室能力建设，此项目2024年主要支付工程进度款，目标已细化其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化（检测报告数、建设工程验收合格率、投资支付成本、提高和改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力、实验室改造使用者的满意度），并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证（通过向总务科收集采购合同；向基建办收集工程验收报告，以及财务科收集付款的银行回单），并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- 3.资金投入

预算编制科学性：根据《疾病预防控制中心建设标准》，对实验室的功能布局、设备配置、生物安全防护等方面进行科学部署。依据市发改委对项目的立项批复，中心基建办公室按照项目的进度和实际工作情况与当年的工作计划贴合疾控业务需求，强化防控能力，精准匹配业务目标，编制相关预算。项目截至评价期已全部完成，根据合同约定，2024年度内需支付最后的尾款部分。故预算编制科学性指标得分3分。

资金分配合理性：根据我单位职责和本项目属性，《关于拨付乌鲁木齐市疾病控制中心实验室改造仪器设备购置项目资金的通知》（乌财社﹝2024﹞）146号文件，资金170.3万元，主要用于支付项目进度尾款，资金分配与项目实施相适应。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

- （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

- 1.资金管理

资金到位率：该项目预算批复资金170.3万元，于2024年年中追加预算批复项目，实际拨付资金170.3万元。资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：该项目实际到位170.3万元，预算执行数为170.3万元，预算执行率100%。故资金执行率指标得分5分。

2024年12月，项目资金用于支付实验室改造及仪器设备购置项目监理费，监理单位为新疆金石建设项目管理有限公司，监理费进度款6.0625万元。支付实验室改造及仪器设备购置项目材料检测费3.27525万元，实验检测单位为新疆西北产品质量检测研究中心。支付新疆中联工程有限公司工程进度9.5866万元。支付检测单位新疆城建试验检测有限公司，空气检测费0.310077万元。支付深圳市中测计量检测技术有限公司，实验室检测费2.2万元。支付新疆中联工程有限公司，工程进度款107.2079万元。支付施工单位为山东宇兴建设有限公司，工程进度款24.943万元及文明施工费0.048576万元，两项共计24.991576万元。支付烟台建筑设计有限公司设计费16.67万元。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，根据我单位《专项资金管理制度》按照项目资金的使用范围及经费标准，由相关科室核实审定项目资金使用额度，经办人需提供合理合规的发票、发票查验单、相关佐证资料，预算支出审批单等附件，按照审批流程签批后交财务办理付款。并加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

- 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市疾病预防控制中心已制定相应的基建工程管理、采购设备购置、招标管理制度，财务和业务管理制度（财务管理制度、财务收、支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、基建项目管理办法），加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基础工作；且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市疾病预防控制中心（乌鲁木齐市卫生监督所）严格遵守相关法律法规和相关管理规定（财务管理制度、财务收、支审批制度、经费支出审批流程细则、预算管理制度、专项资金管理制度、基建项目管理办法），项目履行及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将采购计划书、合同、发票、验收报告、固定资产入库单、国库支付回单、会计凭证等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

- （三）项目产出情况

- 项目产出指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

- 1.产出数量

数量指标 “项目空气检测报告”的目标值是1份，我单位实际完成1份，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2.5分。项目按照实验室达标要求，需进行室内环境监测，2023年5月经新疆城建实验室检测有限公司检测，并出具检测报告1份。

数量指标“空气质量检测点位数”的目标值是30个，我单位实际完成30个，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2.5分。按照实验室达标要求，需检测实验室室内环境，根据实验室的面积、方位，设置了30个空气质量点位数，此点位数已按建设要求监测到位。

数量指标“实验室检测点位数”的目标值是44个，2024年度我单位实际完成实验室检测点位数44个，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2.5分。按照实验室达标要求，实验室空气质量指标，进行氨、甲醛等空气质量检测，在区域位置地上二、三、四、五层设置了44个检测点位，44个点位已全部检测到位。

数量指标“支付环境检测进度款单位”的目标值是3家，2024年度我单位完成环境检测进度款单位3家，实际完成率：100%，故实际完成率得分为2.5分。项目欠款新疆西北产品质量研究中心、深圳市中测技术有限公司、新疆城建试验室检测有限公司外环境检测费项目进度款，本次按照合同履约支付完毕。

综上，数量指标得分为10分。

- 2.产出质量

工程验收率：工程质量验收已完成项目五方验收工作。验收合格率100%，质量达标率得分为10分。实验室改造区域及安装项目需工程质量验收，项目整体已投入使用，经施工方、建管中心、设计院进行工程质量验收，验收合格，并出具验收报告1份。

- 3.产出时效

室内质量检测报告开工及时率：乌鲁木齐市疾病预防控制中心实验室改造及仪器设备购置项目于2023年4月公开招标，选定新疆城建试验检测有限公司作为委托检验方，约定是要于2023年5月完成，实际于2023年5月11日完成，在规定的时间内完成，综合判断完成及时性得分为10分。

- 产出成本情况

- 1．经济成本

完成中央投资项目进度投资待支付进度款：支付153.63万元，未超支，得分5分。根据履约合同，此项目需支付上年中央投资部分履约尾款，金额153.63万元，资金已支付。

地方配套进度款：支付16.67万元，未超支，根据履约合同，此项目需支付上年地方配套部分履约尾款，金额16.67万元，资金已支付。得分5分。

项目资金全部完成，项目严格按照预算计划执行，得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分40分。

- （五）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

（1）实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“改善乌鲁木齐市疾控中心实验室条件，提高突发公共卫生事件应急处置能力	”，指标值：有效提高，实际完成值：完全达成年度指标。本项目的实施基于疾控预防体系，根据疾控工作中的实际需求，设备科展开了全面且细致的梳理工作，精准甄别并清晰明确了所需采购的仪器设备及其具体型号，通过购置仪器设备，提升疾病预防检测硬件设施，有助于提高突发公共卫生事件应急处置能力，为市民生命健康保驾护航。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

## （五）满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

评价指标“实验室改造使用者满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：100%。指标完成率105.26%，通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。通过业务科室人员操作使用，对实验室改造后使用的性能满意，故满意度指标得分为5分。

综上，该指标满分5分，得分5分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项程序要规范，预算额度测算依据要充分，资金分配额度要合理，严格按照文件规定的支出功能分类科目，支出经济分类科目执行资金，做到专款专用，同时加快项目执行进度。做好绩效全过程监督，保证项目顺利完成。

2.加强领导，落实责任，明确各部门的工作职责。确保项目建设中存在的问题得到及时解决。

3.落实资金问题，严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益地发挥。

- （二）存在的问题及原因分析

问题：1.资金使用效率有待提升，项目资金执行进度可能存在迟缓现象，建设项目支出审批流程繁琐，审批环节多，导致资金支付不及时。2.设备管理与维护体系不完善设备验收、使用登记、定期维护等制度执行不到位。此外，设备使用培训不足，操作人员对仪器功能掌握不全面，无法充分发挥设备性能，甚至可能因操作不当造成设备损坏。​

原因分析：1、预算编制与执行管理薄弱。在执行层面，部门间沟通协调不畅，采购流程冗长，加之缺乏有效的资金执行监控机制，难以对资金使用进度和效果进行及时纠偏。 2、专业人才与管理制度不足。疾控中心内部缺乏设备管理专业人才，既懂设备技术又熟悉疾控业务的复合型人员稀缺，影响设备的科学选型与日常维护。

# 六、有关建议

# 1.建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，督促项目实施部门加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。制定项目实施方案。明确相关科室在专项资金使用、管理中的分工，建立项目申报、招投标、实施、采购、验收，评价等一系列实施流程，并严格执行。所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，归档备查，以明确资金流向和使用情况，防止截留、挪用现象的发生。

2.加强项目资金管理，按时开展项目资金使用推进会，及时督促项目负责人加快项目执行进度，督促相关科室人员配合项目负责人提供佐证材料，保证项目资金能够及时完成支付。

- 七、其他需要说明的问题

项目管理机制的系统性构建与严格执行，实现了 “政策设计有依据、执行过程有监控、资金使用有保障、实施效果可衡量” 的目标。后续可进一步探索设备全生命周期绩效管理，将使用效率、维护成本等纳入考核体系，推动项目管理从 “合规性导向” 向 “效益性导向” 深化升级，为疾控体系现代化建设提供可持续的支撑。​

在项目执行过程中，经全面核查与评估，相关管理机制与实施成效均符合规范要求。首先，项目支出政策设计与实施路径经过科学论证，紧密结合当前深化财政改革的实际需求，通过前期需求调研、专家论证及可行性分析，确保了政策框架的科学性和可操作性。其次，项目安排严格遵循立项规划目标，执行过程中通过动态监测和阶段性评估，未发现偏离项目初衷或资金用途的情况，充分体现了政策执行的精准性和目标导向性。同时，项目申报与审核机制形成闭环管理，建立了涵盖申报材料预审、多部门联合评审、资金分配公示等环节的规范化流程，有效保障了项目准入的公平性和透明度。此外，通过建立资金使用动态监控机制、定期开展专项审计及风险排查，项目实施全周期未发现虚报项目内容、套取财政资金等违规行为，切实维护了财政资金的安全性和使用效益。以上管理措施的系统实施，为项目合规运行和预期目标达成提供了坚实保障。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。