财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目

项目单位：华泽（北京）生态环境研究院有限公司、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心

主管部门：乌鲁木齐市生态环境局

2024年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	1

（二）项目绩效目标：	1

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

1.绩效评价完整性	2

2.评价目的	3

3.评价对象	3

4.绩效评价范围	3

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	4

1.评价原则	4

2.评价指标体系	4

3.评价方法	12

4.评价标准	13

（三）绩效评价工作过程	13

三、综合评价情况及评价结论	14

（一）评价结论	14

（二）主要绩效	15

四、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

1.项目立项	16

2.绩效目标	16

3.资金投入	17

（二）项目过程情况	17

1.资金管理	17

2.组织实施	18

（三）项目产出情况	18

1.产出数量	18

2.产出质量	19

3.产出时效	19

4.产出成本	19

（四）项目效益情况	19

1.项目效益	19

2. 满意度指标完成情况分析	20

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	20

（一）主要经验及做法	20

（二）存在的问题及原因分析	20

六、有关建议	21

七、其他需要说明的问题	21

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

新疆维吾尔自治区水资源时空分布极不均匀，总体上属资源型缺水、生态极度脆弱的干旱和半干旱地区。基于乌鲁木齐市地下水污染防治已有工作基础、面临问题和现实需求，乌鲁木齐市积极申请参与地下水污染防治试验区建设。2021年11月29日，《关于同意开展地下水污染防治试验区建设的通知》（环办便函[2021]540号），正式公布了全国地下水污染防治试验区建设城市，乌鲁木齐市成功入选。

为贯彻落实国家和自治区地下水污染防治相关要求，乌鲁木齐市依据《地下水污染防治试验区建设方案》（环办便函[2021]433号），围绕地下水生态环境保护突出问题和短板，以点带面推动地下水污染防治工作，组织编制了《乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设方案》（乌政办〔2023〕56号）（以下简称“试验区建设方案”），并积极推进各项任务实施。

试验区建设方案共提出了5大类17项具体任务，实施期限为2022~2024年。为确保各项任务目标的实现，试验区建设方案设置了乌鲁木齐市地下水生态环境状况调查评估、关闭企业地下水环境状况详细调查评估、乌鲁木齐河流域依赖地下水生态系统调查项目3个支撑性项目。据此，乌鲁木齐市生态环境局组织立足于本市地下水污染防治面临问题和现实管理需求，围绕实施方案中3个项目的实施内容，分别组织编制了《乌鲁木齐河流域依赖地下水生态系统调查项目实施方案》《乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目实施方案》《重点区域建设用地及其历史纳污地表水体周边地下水环境调查与风险评估项目实施方案》，积极申报并获得了中央专项资金的支持。

通过乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目的实施，可以支撑试验区建设17项具体任务中的5项。本项目的实施能够掌握筛选出的典型调查对象地下水环境质量现状，能够在一定程度上揭示乌鲁木齐市地下水污染防治当前面临的一些问题，并为后续地下水污染防治相关制度研究提供基础数据。同时，通过地下水污染相关制度研究工作，能够为乌鲁木齐市建立健全地下水生态环境保护政策和制度，完善地下水污染防治体系相关工作提供有力支撑，能够探索形成一批可复制、可推广的西部干旱城市地下水生态环境管理和技术模式，进而为乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设任务目标的实现与阶段性考核奠下坚实基础。

（2）主要实施内容

根据试验区建设任务、项目入库实施方案和实际管理需求，本项目包括2方面工作任务：

一是开展地下水环境状况调查与渗漏排查。具体包括3项工作：①基于乌鲁木齐市已有工作成果，更新乌市“双源”清单，筛选出典型“双源”并开展地下水污染状况调查评估工作；②选择典型地下水型饮用水源地开展地下水环境质量状况的调查，并完成补给区划定工作；③根据乌鲁木齐市试验区建设要求，开展典型污染源渗漏排查工作。

二是地下水污染防治制度研究。具体包括5项工作：①研究制定乌鲁木齐市地下水污染重点排污单位名录；②乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建；③乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度；④研究制定乌鲁木齐市污染源渗漏排查制度；⑤探索创新地下水生态环境损害赔偿政策。

（3）2023年当年完成情况

本项目实施周期为2023年6月20日至2024年5月31日。本项目于2023年6月至8月组织开展了现场踏勘走访工作，更新了乌鲁木齐市“双源”清单，并筛选出了典型“双源”作为调查评估对象；9月5日通过了由乌鲁木齐市生态环境局组织的实施专家评审；项目单位于9月7日组织项目进场，同步开展地下水监测井建设施工、渗漏排查、样品采集与送检等工作，并于11月30日前完成所有野外施工工作；截止12月31日，项目处于野外调查数据分析与资料梳理阶段。5项制度研究任务同步取得进展，阶段性成果《乌鲁木齐市2023年度地下水污染防治重点排污单位名录》《乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查工作方案》等经由乌鲁木齐市生态环境局正式印发。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知》（乌财资环〔2022〕99号）文件批准，项目系2023年中央资金，共安排预算3307.63万元，于2023年年初部分预算批复项目，年中资金未调整。

该项目资金使用情况：项目预算3307.63万元，目前已支付3002.09万元，总资金执行率达90.76%。其中，计划用于重点调查对象地下水环境调查金额2421.58万元，已执行金额2176.50万元，资金执行率达89.88%；乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究计划使用金额88.61万元，已执行金额78.60万元，资金执行率达88.70%；乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建计划使用金额44.30万元，已执行金额40.30万元，资金执行率达90.97%；乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究计划使用金额44.30万元，已执行金额41.80万元，资金执行率达94.36%；乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究计划使用金额531.63万元，已执行金额481.45万元，资金执行率达90.56%；乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度计划使用金额177.21万元，已执行金额155.01万元，资金执行率达87.47%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

本项目为跨年项目。

项目总体绩效目标：通过本项目的实施，建立重点对象清单，明确典型重点调查对象地下水污染现状，并研究制定具有乌鲁木齐市地方特色的地下水污染防治长效机制，进而支撑乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设相关工作，促进全市地下水环境的改善，实现生态效益最优化，以及人与自然的和谐相处。

该项目阶段性目标为：截止2023年12月31日，完成现场踏勘走访工作；更新了乌鲁木齐市“双源”清单，并筛选出了典型“双源”作为调查评估对象；通过了由乌鲁木齐市生态环境局组织的实施专家评审；同步开展地下水监测井建设施工、渗漏排查、样品采集与送检等工作；完成《乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目实施方案》并通过专家评审及所有野外工作；5项制度研究任务同步取得进展，阶段性成果《乌鲁木齐市2023年度地下水污染防治重点排污单位名录》《乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查工作方案》等经由乌鲁木齐市生态环境局正式印发。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

本项目的实施能够掌握筛选出的典型调查对象地下水环境质量现状，能够在一定程度上揭示乌鲁木齐市地下水污染防治当前面临的一些问题，并为后续地下水污染防治相关制度研究提供基础数据。评价指标体系中对项目各项重点工作、完成时限、指标达标均做出要求，通过绩效评价指标体系可以完整地体现。

同时本项目绩效指标体系中以乌鲁木齐市地下水污染防治制度研究、重点调查对象地下水环境状况调查、新建监测井合格书、进行现场踏勘、现场调查、人员访谈次数，采集与检测的土壤和地下水样品总数、召开专家会评审会次数6项产出指标；委托业务费、重点调查对象地下水环境调查、乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究、乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究、乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建、乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究、乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度研究7项成本指标、社会效益和生态效益2项效益指标均能体现项目计划和执行过程完整明晰。

该项目通过项目合同、绩效完成情况、项目实施情况、专家验收意见、成果报告、支付发票等佐证材料可有效获取并监控，确保数据准确性和完整性。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。

2.项目范围：

本项目属于乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设的支撑性项目之一，主要从地下水环境状况调查与渗漏排查、地下水污染防治制度研究两大方面分别开展工作，以掌握调查对象的地下水环境状况，总结形成渗漏排查技术，探索建立具有乌鲁木齐特色的地下水污染防治制度。2023年5月开展2023年年中绩效监控工作，各项绩效指标均已达标，完成评价工作；整个项目按照计划推进，各项成果产出完全符合项目合同要求，截止2023年12月31日，完成现场踏勘走访工作；更新了乌鲁木齐市“双源”清单，并筛选出了典型“双源”作为调查评估对象；完成《乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目实施方案》并通过专家评审及所有野外工作；5项制度研究任务同步取得进展，阶段性成果《乌鲁木齐市2023年度地下水污染防治重点排污单位名录》《乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查工作方案》等经由乌鲁木齐市生态环境局正式印发；通过本项目的实施，可进一步完善地下水污染防治工作，探索形成一批可复制可推广的西部干旱城市地下水生态环境管理和技术模式；通过本项目的实施，也进一步建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，提高了资金使用的效率和效果。项目开展中主要存在独特的气候问题，由于乌鲁木齐市地处西北，11月下旬气温就极速降低，大大增加对野外施工工作的难度和安全性，目前已及时解决，调整了工作计划，确保分析工作按时完成；结合项目各项指标完成情况及成果产出情况，对本项目开展合理评价，评价结论为优。

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 乌鲁木齐市地下水污染防治制度研究 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 重点调查对象地下水环境状况调查 |  |  |
|  |  | 新建监测井合格数 |  |  |
|  |  | 进行现场踏勘、现场调查、人员访谈次数 |  |  |
|  |  | 采集与检测的土壤、地下水样品总数 |  |  |
|  |  | 召开专家评审会次数 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 项目质量预期及验收通过率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 实施期限 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 委托业务费 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 重点调查对象地下水环境调查 |  |  |
|  |  | 乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究 |  |  |
|  |  | 乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建 |  |  |
|  |  | 乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究 |  |  |
|  |  | 乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究 |  |  |
|  |  | 乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 在产企业地下水污染防治制度与管理措施、研究制定地下水生态环境损害赔偿政策等工作均属于先行区建设的基本任务。 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  | 生态效益 | 典型“双源”地下水环境质量改善 |  | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目的特点，本次评价主要采用比较法和因素分析法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设方案》（乌政办〔2023〕56号）

《地下水环境状况调查评价工作指南》（环办土壤函[2019]770号）

《地下水型饮用水水源补给区划定技术指南（试行）》（环办便函〔2022〕335号）

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2023年乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为99.46分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 4.54 | 90.76% |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 乌鲁木齐市地下水污染防治制度研究 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 重点调查对象地下水环境状况调查 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 新建监测井合格数 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 进行现场踏勘、现场调查、人员访谈次数 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 采集与检测的土壤、地下水样品总数 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 召开专家评审会次数 | 1 | 1 | 100% |
|  | 产出质量 | 项目质量预期及验收通过率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 实施期限 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 委托业务费 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 重点调查对象地下水环境调查 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究 | 1 | 1 | 100% |
|  |  | 乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度研究 | 1 | 1 | 100% |
| 效益 | 社会效益指标 | 在产企业地下水污染防治制度与管理措施、研究制定地下水生态环境损害赔偿政策等工作均属于先行区建设的基本任务。 | 10 | 10 | 100% |
|  | 生态效益 | 典型“双源”地下水环境质量改善 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 群众满意度 | 5 | 5 | 100% |

## （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务。根据试验区建设任务、项目入库实施方案和乌鲁木齐市生态主管部门实际管理需求，本项目包括2方面工作任务：一是开展地下水环境状况调查与渗漏排查。具体包括3项工作：①基于乌鲁木齐市已有工作成果，更新乌市“双源”清单，筛选出典型“双源”并开展地下水污染状况调查评估工作；②选择典型地下水型饮用水源地开展地下水环境质量状况的调查，并完成补给区划定工作；③根据乌鲁木齐市试验区建设要求，开展典型污染源渗漏排查工作。二是地下水污染防治制度研究。具体包括5项工作：①研究制定乌鲁木齐市地下水污染重点排污单位名录；②乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建；③乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究；④研究制定乌鲁木齐市污染源渗漏排查制度；⑤探索创新地下水生态环境损害赔偿政策。

具体成效如下：

（1）开展地下水环境状况调查与渗漏排查方面。更新了乌市“双源”清单，并筛选出典型“双源”11个（其中污染源9个，地下水型水源地2个）。针对其中9个“双源”对象开展了地下水调查现场施工工作，针对9个污染源开展了渗漏排查现场实施工作。完成的主要实物工作量包括：完成新建地下水监测井134眼（设计任务量为131眼）；采集地下水与土壤样品合计510组（设计任务量为440组）；水文地质钻探11014m（设计任务量为11000 m）；开展了9个典型污染源渗漏排查现场实施工作，共涵盖6个区县、8个行业类型。截止12月31日，项目处于野外调查数据分析与资料梳理阶段。

（2）地下水污染防治制度研究方面。截止12月31日，5项制度研究任务同步取得进展，阶段性成果《乌鲁木齐市2023年度地下水污染防治重点排污单位名录》《乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查工作方案》等经由乌鲁木齐市生态环境局正式印发。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

（1）立项依据充分性

本项目立项符合生态环境部、自然资源部、住房城乡建设部、水利部、农业农村部等五部门颁发的《地下水污染防治实施方案》中：“统筹考虑地下水污染防治工作的轻重缓急，分期分批开展试点示范，有序推进地下水污染防治和生态保护工作。”；本项目立项符合《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）》（环办科财[2021]22号）中关于“以保护和改善地下水生态环境质量为目标，开展‘双源’地下水生态环境状况调查评估，切实保障地下水型饮用水水源地环境安全。”的要求；本项目立项符合《乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设方案》（乌政办〔2023〕56号）关于“通过地下水污染防治试验区建设，建立健全相关工作机制，加快推进基础能力建设，以点带面，推动地下水污染防治工作，解决地下水生态环境保护突出问题和短板。建立健全地下水生态环境保护政策和制度，完善地下水污染防治体系，探索可复制、可推广的西部干旱城市地下水生态环境管理和技术模式，为全国地下水污染防治工作提供典型示范。”的要求。

本项目立项符合《乌鲁木齐市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》中关于负责建立健全生态环境制度、负责环境污染防治的监督管理、负责生态环境准入的监督管理、负责生态环境监督执法工作等职责相关要求，本项目涉及的各项任务分属于上述职责范畴，即属于我单位履职所需。

根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“一般公共预算支出”经济分类为“环境保护”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政管理一体化信息系统，本项目不存在重复。

本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

结合项目实际，准确分析项目立项的时间，所履行的程序，以及形成的立项依据文件，以及实施过程已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

该指标佐证材料：关于《乌鲁木齐河流域依赖地下水生态系统调查项目实施方案》等三个项项目实施方案的批复（新环土壤函〔2022]297号）。

本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目立项程序规范。

综上，该指标满分8分，得分8分。

### 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：本项目绩效目标已细化为具体的指标并进行量化。（1）数量指标：分别从乌鲁木齐市地下水污染防治制度研究、重点调查对象地下水环境状况调查、采集与检测的土壤和地下水样品总数、召开专家评审会次数，以及新建监测井合格数、进行现场踏勘、现场调查、人员访谈次数等6个方面进行量化；（2）质量指标：从项目质量预期及验收通过率进行了明确；（3）时效指标：明确了具体的项目实施期限；（4）成本指标：分别从委托业务费、重点调查对象地下水环境调查、乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究、乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建、乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度、乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究、乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度研究等7个方面进行了明确。各项指标均能在现实条件下通过成果报告、情况说明、图片展示等方式向项目技术单位（华泽（北京）生态环境研究院有限公司、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心）收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目的《乌鲁木齐市“双源”地下水环境状况调查项目实施方案》预算编制较科学且经过论证；

本项目预算申请共计3307.63万元。主要包括重点调查对象地下水环境状况调查和制度研究2方面的费用。本项目资金主要用于资料收集与分析、现场踏勘、地下水环境状况调查、制度研究及实施过程中产生的专家咨询、差旅费、会议等相关费用。所有费用计算过程均包含了税费。我单位在预算申请中严格按照项目实施内容及测算标准进行核算。预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。

故预算编制科学性指标得分3分。

（2）资金分配合理性：

①本项目实际分配资金以文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。

②2023年度，本项目实际支付比例严格按照项目合同约定比例执行。计划用于重点调查对象地下水环境调查金额2421.58万元，已执行金额2176.50万元，资金执行率达89.88%；乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究计划使用金额88.61万元，已执行金额78.60万元，资金执行率达88.70%；乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建计划使用金额44.30万元，已执行金额40.30万元，资金执行率达90.97%；乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究计划使用金额44.30万元，已执行金额41.80万元，资金执行率达94.36%；乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究计划使用金额531.63万元，已执行金额481.45万元，资金执行率达90.56%；乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度计划使用金额177.21万元，已执行金额155.01万元，资金执行率达87.47%。资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目资金分配合理。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分19.54分。

### 1.资金管理

资金到位率：经《关于提前下达2023年中央水污染防治资金预算的通知》（乌财资环〔2022〕99号）文件批准，项目系2023年中央资金，共安排预算3307.63万元，实际到位3307.63万元，到位率100%。故资金到位率指标得分5分。

预算执行率：项目资金由财政拨付，第一笔报酬在2023年6月21日向项目技术单位：华泽（北京）生态环境研究院有限公司、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心支付1649.5万元，资金执行率达50%。第二笔报酬在2023年11月16日向项目技术单位：华泽（北京）生态环境研究院有限公司、生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心支付1352.59万元，预算执行率累计达90.76%。故预算执行率得分为4.54分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合《政府会计制度》管理制度以及有关《水污染防治资金管理办法》专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序，需要审批手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分12.54分。

### 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐生态环境局已制定相应的《乌鲁木齐市生态环境局管理制度汇编》（包含财务相关制度）、《关于强化年中追加资金管理的通知》（乌环函〔2022〕9号），且制度合法、合规、完整，及时将项目合同、绩效完成情况、专家验收意见、成果报告、支付发票等相关资料分类归档，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，该项目的实施严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和15个三级指标构成，权重为40分，实际得分39.03分。

### 1.产出数量

数量指标“乌鲁木齐市地下水污染防治制度研究”的目标值是1项，2023年度我单位实际同步推进1项，故该指标得分为2分。

数量指标“重点调查对象地下水环境状况调查”的目标值是1项，2023年度我单位实际完成1项，故该指标得分为2分。

数量指标“新建监测井合格数”的目标值是≥131孔，2023年度我单位实际完成134孔。原因是根据现场勘察实际和相关技术文件要求，补充地下水监测井，故该指标得分为2分。

数量指标“进行现场踏勘、现场调查、人员访谈次数”的目标值是≥3次，2023年度我单位实际完成3次，故该指标得分为1分。

数量指标“采集与检测的土壤、地下水样品总数”的目标值是440组，2023年度我单位实际完成510组。原因是根据现场勘察实际和相关技术文件要求，补充地下水监测井建设，并补充采集了地下水和土壤样品，故该指标得分为2分。

数量指标“召开专家评审会次数”的目标值是3次，我单位计划召开专家评审会次数的实际值为3次，故该指标得分为1分。

故实际完成率得分为10分。

### 2.产出质量

质量指标“项目质量预期及验收通过率”的目标值是100%，本项目实施周期为2023年6月20日至2024年5月31日，2023年度计划开展的专家评审工作均按计划完成。

质量达标率得分为10分。

### 3.产出时效

“实施期限”的目标值为100%。本项目于2023年6月20日开展相关工作，计划于2024年5月31日前完成各项指标及成果产出，项目产出时效为12个月，项目方案、合同等均明确的实施期限与工作计划。

故完成及时性得分为10分。

### 4.产出成本

“委托业务费”年度指标值为≤3307.63万元，实际完成值为3002.09万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

“重点调查对象地下水环境调查”年度指标值为≤2421.58万元，实际完成值为2176.5万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

“乌鲁木齐市重点排污单位名录制定方法和管理措施研究”年度指标值为≤88.61万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

“乌鲁木齐市地下水水质监测及数据报送制度研究”年度指标值为≤44.30万元，实际完成值为40.3万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

“探乌鲁木齐市重点监管单位名录确定方法与清单构建”年度指标值为≤44.30万元，实际完成值为41.8万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

“乌鲁木齐市地下水污染源渗漏排查及制度研究”年度指标值为≤531.63万元，实际完成值为481.45万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

“乌鲁木齐市地下水生态环境损害赔偿制度研究”年度指标值为≤177.21万元，实际完成值为155.01万元，符合指标要求，未超出预算，故得分为1分。

故产出成本得分为10分。

综上，该部分指标满分40分，得分40分。

## （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目效益

社会效益指标：评价指标“在产企业地下水污染防治制度与管理措施、研究制定地下水生态环境损害赔偿政策等工作均属于先行区建设的基本任务”，指标值：不断推进，实际完成值：达成年度指标。本项目的实施完全达到预期效果，通过本项目的实施，地下水污染相关制度研究工作，能够为乌鲁木齐市建立健全地下水生态环境保护政策和制度，完善地下水污染防治体系相关工作提供有力支撑，能够探索形成批可复制、可推广的西部干旱城市地下水生态环境管理和技术模式，进而为乌鲁木齐市地下水污染防治试验区建设任务目标的实现与阶段性考核奠下坚实基础。

生态效益指标：评价指标“典型双源地下水环境质量改善”指标值：有效改善，实际完成值：达成年度指标。通过本项目的实施，能够掌握筛选出的典型调查对象地下水环境质量现状，能够在一定程度上揭示乌鲁木齐市地下水污染防治当前面临的一些问题，并为后续地下水污染防治相关制度研究提供基础数据。

综上，该指标满分20分，得分20分。

### 2. 满意度指标完成情况分析

（1）满意度指标

群众满意度：评价指标“群众满意度”，预期指标值≥90%，实际完成为100%。

综上，该指标满分5分，得分5分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

在制度研究方面，针对设计任务，紧跟国家生态主管部门最新管理政策和乌市实验区建设相关任务目标，开展相关制度研究，在满足试验区建设阶段性目标考核的同时，切实形成符合乌市实际的地下水污染防治管理制度、措施和对策建议。

## （二）存在的问题及原因分析

1、主要存在独特的气候问题，由于乌鲁木齐市地处西北，11月下旬气温就极速降低，大大增加对野外施工工作的难度和安全性，目前已及时解决，调整了工作计划，确保分析工作按时完成。

2、企业渗漏排查与技术方法相对落后，造成渗漏排查与预防成效有限。一些企业渗漏排查检测方法相对传统，缺乏先进的检测技术和设备，导致检测精度和效率低下。针对上述问题，本项目筛选出了9个代表性污染源开展渗漏排查工作，并引入物探行业的部分方法尝试应用到渗漏排查实施工作中，以期待能够总结凝练出一批具有针对性的可复制、可推广、经济可行、简单易操作的渗漏排查方法或技术模式。为确保上述目的的实现，本次筛选出的9个污染源涵盖了化工原料和化学制品制造业、危险废物治理、纺织业、其他化工产品制造业、污水处理、加油站、垃圾填埋场、铜矿采选等8个典型行业类型。主要排查的重点防渗区域、部位或设施包括罐体/池体、地埋管道、垃圾填埋场、尾矿库、地面裂缝等不同类型，采用的渗漏排查方法包括CCTV/QV、高密度电法、瞬变电磁法、地质雷达法、玻璃仪器法和闭水试验等。

# 有关建议

（一）加强绩效目标编制培训，强化目标审核。一是加强预算绩效目标编制的培训学习。如：财政部《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）、《自治区分行业分领域共性项目绩效指标体系（2021年度）》、提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。

（二）加快推进渗漏排查技术方法总结凝练和复制推广，提升渗漏排查与预防成效。结合试验区建设任务，加快推进渗漏排查技术方法总结凝练，梳理优秀案例，形成一批可复制、易推广的适合不同行业类型、不同区域的渗漏排查技术方法或模式，提升渗漏排查与预防成效。

（三）加强技术培训与技术推广，提升排查的质量和效率。结合试验区建设工作，组织开展监管单位和企业相关人员技术培训和推广工作，提升人员专业知识和能力，加强渗漏排查过程、技术方法、台账记录和监督检查的规范性，切实有效提升排查的质量和效率。

（四）进一步强化“项目决策-预算安排与执行-资金管理-项目管理”全流程的监管。确保项目决策需充分调研，避免盲目；预算合理分配，确保资源有效利用；资金管理需严格监控，预防资金流失；项目管理责任明确，强化沟通协调，确保项目顺利进行。

# 七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。