财政项目支出绩效评价报告

项目名称：乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台项目

项目单位：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

主管部门：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）

2025年04月

目录

一、基本情况	1

（一）项目概况：	1

1．项目背景、主要内容及实施情况	1

2.资金投入和使用情况	2

（二）项目绩效目标：	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

1.绩效评价完整性	4

2.评价目的	5

3.评价对象	6

4.绩效评价范围	6

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准	9

1.评价原则	9

2.评价指标体系	10

3.评价方法	18

4.评价标准	19

（三）绩效评价工作过程	20

三、综合评价情况及评价结论	20

（一）评价结论	20

（二）主要绩效	22

四、绩效评价指标分析	23

（一）项目决策情况	23

1.项目立项	23

2.绩效目标	24

3.资金投入	25

（二）项目过程情况	26

1.资金管理	26

2.组织实施	27

（三）项目产出情况	28

1.产出数量	28

2.产出质量	29

3.产出时效	29

4.产出成本	错误！未定义书签。

（四）项目效益情况	24

1.项目效益	24

2. 满意度指标完成情况分析	31

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	31

（一）主要经验及做法	31

（二）存在的问题及原因分析	31

六、有关建议	33

七、其他需要说明的问题	33

# 一、基本情况

## （一）项目概况：

### 1．项目背景、主要内容及实施情况

中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）（以下简称“乌鲁木齐市委党校”）前期存在总体建筑规模小，办学条件简陋，活动场所狭窄、教学场地不规范；校园基础硬件设施(校园网基础网络设备、校园监控系统、广播音响系统、教室显示终端设备)等信息化建设相对落后，存在大部分线路核心设备已损坏无法正常使用的情况。随着干部教育培训工作不断深化，信息化水平已跟不上全省党校信息化系统的发展，同时教务等管理上与智慧校园建设也存在较大差距，教学信息化手段比较传统和单薄 , 缺乏智慧化教学设施设备；面向学员、教职工服务的能力和质量有很大提升空间，服务方式不够丰富；数字资源建设聚焦不够，数字资源质量不高、重点不突出等。因此， 智慧校园软件平台建设是提升党校教育培训现代化水平的必要手段，本项目以我校实际情况出发，新建五层教学楼，配备教学使用的LED等设备设施；同时，对已有教学楼的相关设备也进行大规模更替，弥补我校在信息化建设和发展中的空白，保障全校教学的智能和信息化。

项目2024年的主要实施内容：①建设智慧校园软件基础平台（包括：统一应用支撑平台、教务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、移动端APP等）；②进行校园网络升级改造，购置核心交换机、接入交换机等网络设备，同时购置监控、声光警戒柱等平安校园建设所需设备；③购置综合楼及学术楼LED显示屏、智慧讲台及视频会议设备；④购置校园广播及综合楼新建会议室音响设备等。

实际完成情况为：①建设智慧校园软件基础平台一套（包括：统一应用支撑平台、网上报名管理系统、教学教务管理系统、班级事务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、决策咨询管理系统、移动端APP等），八台电子班牌、4台数字哨兵已全部完成安装;②校园网络升级改造和平安校园建设（包括239个监控、4个周界声光警戒柱、9台存储主机、12台拼接显示屏，2台核心交换机、35台接入交换机、UPS电源、数字孪生综合管理平台等）已全部完成安装；③12间教室和会议室LED显示屏、大门口和食堂门口以及报告厅LED显示屏、6套智慧讲台，一套视频会议设备和2台高清摄像机已全部完成安装；④一套校园广播、6个会议室音响设备、3套语音讲解设备已全部完成安装。

### 2.资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经乌财科教[2023]83号文件《关于下达市委党校项目经费的通知》批准，项目系市本级资金，为一般公共预算资金，共安排预算976.4519万元，项目2023年未开展，结转至2024年，2024年实际支付资金621.69万元。

该项目资金使用情况：总预算为976.4519万元，其中智慧校园软件基础平台预计投入146.72万元，智慧校园硬件设施改造预计投入810.5858万元，监理费预计投入19.1461万元。

2024年该项目实际到位资金共621.69万元，实际支付621.69万元，其中智慧校园软件基础平台支付105.44万元，智慧校园硬件设施改造支付503.83万元，监理费支付12.42万元。预算执行率为100%。

## （二）项目绩效目标：

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：我校“智慧校园”建设通过顶层设计、统一规划、分步实施的方式，设计建设数据中心，搭建统一支撑平台，整合全校众多应用系统，规范统一数据标准，实现党校整体业务顶层设计、数据共享、融合贯通。以网络升级改造、平安校园建设、智慧教室、多媒体教室、实训室、智慧图书馆、校园一卡通等作为“智慧校园”平台建设的基础，以知识服务平台、教务管理、学员管理、科研管理、智慧后勤、智慧办公、移动管理等系统作为核心软件应用平台建设的重点，以服务教学、确保科研、提升管理为方向，以深化应用、优化服务为核心，以业务协同、资源整合、信息共享为主线，建设统一、高效、智能的“智慧校园”。将党校的教学、科研、决策咨询、办公、后勤管理等工作与党校的各种资源通过应用系统进行整合，从而实现服务智慧化和管理现代化。

该项目阶段性目标为：①建设智慧校园软件基础平台一套（包括：统一应用支撑平台、网上报名管理系统、教学教务管理系统、班级事务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、决策咨询管理系统、移动端APP等），八台电子班牌、4台数字哨兵;②校园网络升级改造和平安校园建设（包括239个监控、4个周界声光警戒柱、9台存储主机、12台拼接显示屏，2台核心交换机、35台接入交换机、UPS电源、数字孪生综合管理平台）等；③12间教室和会议室LED显示屏、大门口和食堂门口以及报告厅LED显示屏、6套智慧讲台，一套视频会议设备和2台高清摄像机；④一套校园广播、6个会议室音响设备、3套语音讲解设备等。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.绩效评价完整性

我校“智慧校园”建设整合全校众多应用系统，规范统一数据标准，实现党校整体业务顶层设计、数据共享、融合贯通。搭建统一支撑平台，以网络升级改造、平安校园建设、智慧教室、多媒体教室、实训室、智慧图书馆、校园一卡通等作为“智慧校园”平台建设的基础，建设统一、高效、智能的“智慧校园”，从而实现服务智慧化和管理现代化。此次设置的评价指标体系基于以上目标，对智慧校园平台建设及各类教学硬件设备等进行采购数量和质量的综合评价，尤其对核心指标进行重点评价。

其次，该项目为跨年项目，评价年度内项目执行接近尾声，智慧校园软件平台已验收完毕、且投入使用，相关智能化设备设施已陆续投入使用、并准备验收中。评价过程中，我校根据项目特点，偏重于对产出和效益的测评，能较好的反映项目整体完成度和可产生效益。

最后，评价数据的来源、采集为2023年乌鲁木齐市委员会党校智慧校园软件平台采购合同、乌鲁木齐市委员会党校视频会议设备LED屏采购项目合同、2023年中共乌鲁木齐市委员会党校交换设备及广播音响设备采购合同（一标段、二标段）、建设工程监理合同等及各类验收、入库和实际使用的资料，以确保数据的准确性和完整性。

### 2.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台项目的实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台项目

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。

2.项目范围：

（1）乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台项目的基本情况：我校存在建筑规模不足、办学条件简陋、活动空间局促、教学场地不规范等问题。校园网络、监控、广播音响等基础硬件设施陈旧落后，部分核心设备损坏无法使用，信息化水平已滞后于全省党校系统发展。教务管理与智慧校园建设差距明显，教学手段传统，缺乏智能化设备；师生服务方式单一，数字资源建设也存在聚焦不足、质量不高的问题。

为此，本项目从实际出发，为新建的五层教学楼并配备 LED 屏等教学设备，同时对现有教学楼设备进行大规模更新，填补信息化建设短板，全面提升教学的智能化与信息化水平 ，推动党校教育培训迈向现代化。

（2）绩效评价概况：建立乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台项目评价小组，涵盖项目工作人员。基于科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的评价原则，运用成本效益分析法、标杆管理法、最低成本法和公众评判法的评价方法，对以下四个子项目：①建设智慧校园软件基础平台（包括：统一应用支撑平台、教务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、移动端APP等）；②校园网络升级改造和平安校园建设；③综合楼及学术楼LED显示屏、智慧讲台及视频会议设备；④校园广播及综合楼新建会议室音响设备进行完整评价。

（3）本项目产生的效益：

项目以“智慧校园”建设为契机，将我校信息化建设推进新的、更高的发展阶段，为党校教学、科研、决策咨询、行政后勤管理工作提供更加高效、便捷、智能的服务。实现了服务智能化和管理现代化，为党校教学办公提供了智能化环境。

（4）本项目的主要经验及做法：

在实施过程中，以科学规划为核心特色，通过 "顶层设计 + 分步推进" 的策略，有效规避重复建设问题。在前期筹备阶段，我校开展多轮实地调研，并与其他省委党校进行深入交流研讨，精准锚定建设需求，编制完成《乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造 + 软件基础平台建设方案》。方案将软件平台搭建、校园网络升级改造、平安校园建设等关键模块进行统筹规划，确保各子项目目标高度统一、协同推进。

在技术落地与质量管控环节，智慧校园软件平台采用敏捷开发模式，以分阶段交付功能模块的方式推进建设。通过内测、公测等多轮测试，广泛收集师生反馈意见，持续迭代优化系统的稳定性与易用性。在平安校园建设过程中，我校业务部门与合作公司紧密协作，运用专业测量与模拟技术，对每个监控点位进行精准定位，确保校园安全监控无死角覆盖。双方始终秉持严谨负责的工作态度，高效完成施工任务，确保项目进度与质量双达标。在硬件设施安装方面，建立了 "到货验收 - 安装调试 - 性能测试" 三级质检体系，对音响、LED 屏等设备进行全流程质量把控，确保设备性能完全满足教学、会议等多样化场景需求。

此外，项目实施过程充分展现了我校出色的风险预判与动态调整能力。针对教学任务与改造工程可能产生的时间冲突，我校提前预判潜在风险，制定科学合理的分区域错峰施工方案：优先对空闲教室进行改造，对正在使用的教室则安排在节假日、周末等教学空档期施工，实现了施工进度与教学质量的平衡推进，保障了项目建设与日常教学工作的有序开展。

（5）本项目存在的问题及原因分析：

1.项目实施的监管力度不够，存在项目实施后发现与预期要求不符的问题，需要对其整改，进行二次返工，拖慢了项目的实施进度。原因分析：在部分项目实施过程中，我校针对各处实施细节对该项目的负责人提出了预期要求，但在实施过程中，项目负责人未及时与施工人员沟通细节要求，施工人员为节省时间，对设备直接进行安装，并未考虑实际使用场景，例如：在往机柜上安装功放、电源时序器等设备时，未提前规划好布局，导致机柜上方空余空间大，底部设备空间拥挤，未留出多的散热空间，从而返工。

2.在支付时因材料准备时间长，故而错过了支付时机，影响项目支付，降低了施工效率。原因分析：在支付时，需要提交的材料未提前准备好，通常为临时通知合作公司准备发票等相关支付材料，再经由我校业务部门整合提交给财务科，材料准备时间过长，错过财务科拨付资金时间，导致项目未及时支付。

3.在智慧校园软件开发时存在功能迭代滞后的问题，部分功能因需求沟通不充分，开发后未能完全匹配师生实际使用场景，导致二次开发成本增加。原因分析：因为业务部门在和软件开发方沟通时，部分需求提出笼统的概念，开发方未确认功能细节，导致与业务部门预期不符。例如：业务部门提出在课表中加入合堂标记，开发方未确认具体涉及哪些模块，仅在移动端一周课表功能中添加了该标记，而电脑端相关功能均未添加，导致进行了二次开发。

4.智慧校园软件平台还存在兼容性不足问题：部分第三方插件与系统存在适配问题，原因分析：前期未充分测试不同设备、浏览器的兼容性。

项目专项立项依据充分，资金分配合理，突出重点，公平公正，预算准确，较好的完成了绩效目标。最终评分结果：总分为98.18分，绩效评级为“优”

## （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 智慧校园软件平台 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|  |  | 终端显示设备 |  |  |
|  |  | 音响设备 |  |  |
| 产出 | 产出质量 | 智慧校园软件平台验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 智慧校园软件平台完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 智慧校园软件平台 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|  |  | 终端显示设备及视频会议系统 |  |  |
|  |  | 广播及音响设备 |  |  |
|  |  | 平安校园建设及网络升级改造 |  |  |
|  |  | 监理费 |  |  |
| 效益 | 社会效益指标 | 实现校园网络化、数字化、智能化 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台）的特点，本次评价主要采用成本效益分析法、标杆管理法、最低成本法和公众评判法，对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《2023－2027 年全国干部教育培训规划》

《中国共产党党校 (行政学院)工作条例》

《智慧校园总体框架》GB/T36342-2018

## （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2024年乌鲁木齐市委党校智慧校园（一期）硬件设施改造+软件基础平台进行客观评价，最终评分结果为：总分为98.18分，绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

项目各部分权重和绩效分值

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 3.18 | 63.67% |
|  |  | 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 智慧校园软件平台 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 终端显示设备 | 3 | 3 |  |
|  |  | 音响设备 | 3 | 3 |  |
|  | 产出质量 | 智慧校园软件平台验收合格率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出时效 | 智慧校园软件平台完成及时性 | 10 | 10 | 100% |
|  | 产出成本 | 智慧校园软件基础平台 | 2 | 2 | 100% |
|  |  | 终端显示设备及视频会议系统 | 2 | 2 |  |
|  |  | 广播及音响设备 | 2 | 2 |  |
|  |  | 平安校园建设及网络升级改造 | 2 | 2 |  |
|  |  | 监理费 | 2 | 2 |  |
| 效益 | 社会效益 | 实现校园网络化、数字化、智能化 | 10 | 10 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 教职工满意度 | 10 | 10 | 100% |

## （二）主要绩效

我校“智慧校园”建设通过顶层设计、统一规划、分步实施的方式，设计建设数据中心，搭建统一支撑平台，整合全校众多应用系统，规范统一数据标准，实现党校整体业务顶层设计、数据共享、融合贯通。以网络升级改造、平安校园建设、智慧教室、多媒体教室、实训室、智慧图书馆、校园一卡通等作为“智慧校园”平台建设的基础，以知识服务平台、教务管理、学员管理、科研管理、智慧后勤、智慧办公、移动管理等系统作为核心软件应用平台建设的重点，以服务教学、确保科研、提升管理为方向，以深化应用、优化服务为核心，以业务协同、资源整合、信息共享为主线，建设统一、高效、智能的“智慧校园”。将党校的教学、科研、决策咨询、办公、后勤管理等工作与党校的各种资源通过应用系统进行整合，从而实现服务智慧化和管理现代化。

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，共完成①智慧校园软件基础平台一套（包括：统一应用支撑平台、网上报名管理系统、教学教务管理系统、班级事务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、决策咨询管理系统、移动端APP等），八台电子班牌、4台数字哨兵;②校园网络升级改造和平安校园建设（包括239个监控、4个周界声光警戒柱、9台存储主机、12台拼接显示屏，2台核心交换机、35台接入交换机、UPS电源、数字孪生综合管理平台）等；③12间教室和会议室LED显示屏、大门口和食堂门口以及报告厅LED显示屏、6套智慧讲台，一套视频会议设备和2台高清摄像机；④一套校园广播、6个会议室音响设备、3套语音讲解设备等。

所有支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，本年支付项目各项金额621.69万元。专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我校的教学、科研、后勤管理工作提供了智慧化服务，得到我校教职工、学员一致好评。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.项目立项

立项依据充分性：

该项目立项符合国家政策导向，契合时代需求。国家在《2023－2027年全国干部教育培训规划》中着重强调了加快培训管理数字化的重要性，为智慧校园软件建设提供了有力的政策依据。在分级建立干部教育培训信息管理系统方面，要求完善干部培训档案，实现信息精准记录与标准化管理，这与智慧校园软件中对学员信息、学习记录等数据的精细化管理理念高度一致。通过智慧校园软件，能够高效采集、存储和分析学员的学习数据，为后续的培训决策提供坚实的数据基础，会极大提升培训的针对性和实效性，助力党校达成更优质的干部培训效果。

党校作为党员干部培训的主阵地，承担着重大使命。其主要职责包括对党员干部进行理论教育和党性锻炼，开展重大路线、方针、政策和重要会议精神的宣传教育工作，以及为当地领导提供决策咨询等 。然而，传统的党校教学与管理模式在面对日益增长的培训需求和复杂多变的时代要求时，逐渐显露出效率低下、个性化不足等弊端。

智慧校园软件的引入，能够有效解决这些问题。在管理层面，能实现学员管理、课程安排、教学评估等工作的自动化与智能化，大大提高管理效率，使党校工作人员得以将更多精力投入到教学质量提升和学员服务优化上。更好地服务于党校的核心职责，推动干部教育培训工作迈向新高度。 此外，本项目属于公共预算资金支持范围，因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性: 本项目严格遵循规定程序申请设立，审批文件与材料均符合相关要求。事前全面开展可行性研究、风险评估及绩效评估工作，经科学论证后作出整体决策，确保项目具备实施价值与风险可控性。在执行阶段，严格落实项目立项的基本程序，精准推进项目计划，招投标环节严格遵循相关制度，确保公开、公平、公正。各环节均有完整记录与规范流程，因此，本项目立项程序规范，符合国家法律法规及单位管理要求，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

### 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，通过合同，验收报告等可对绩效目标进行验证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 3.资金投入

预算编制科学性：本项目预算编制严格遵循“科学合理、精准测算、动态平衡”原则，采用零基预算法与成本分析法相结合的方式。通过对项目各实施环节进行拆解，综合考虑市场价格调研、历史项目成本数据、行业标准定额等因素，确保预算分配贴合实际需求，实现资金效益最大化。

我校智慧校园软件基础平台的预算编制是根据软件的功能开发特点：将平台功能拆解为统一应用支撑平台、网上报名管理系统、教学教务管理系统、班级事务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、决策咨询管理系统等模块，根据功能复杂度与开发周期，参考同类项目开发成本，预估费用146.72万元。

我校智慧校园硬件设施改造的预算是根据校园建筑布局、网络覆盖面积、教室与会议室面积等需求，选型符合国际标准的设备，通过政府采购平台公开询价，对比3家以上供应商价格，选取性价比最优方案，预估费用810.5858万元。

监理费的预算是根据项目建设费用百分比计算，依据国家发展改革委、建设部颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》，预估费用19.1461万元。

因此，我单位关于该项目向财政申请预算资金共计976.45万元。市财政局根据实际情况，评价期间内向我单位拨付621.69万元。

故预算编制科学性指标得分3分

资金分配合理性： 智慧校园项目为上年结转资金，本年度资金总额621.69万元，智慧校园软件基础平台105.44万元，终端显示设备及视频会议系统206.11万元，广播及音响设备132.56万元，平安校园建设及网络升级改造165.16万元，监理费12.42万元。故资金分配合理性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

### 1.资金管理

资金到位率：本项目资金由财政拨付，经乌财科教[2023]83号文件批准，项目2023年未实施，全额结转至2024年，项目共安排预算976.4519万元，2024年实际拨付621.69万元，资金到位率63.67%。故资金到位率指标得分3.18分。

预算执行率：2024年项目实际执行621.69万元，2024年8月共支付208.1万元，向新疆凯利云智慧科技有限公司支付视频监控设备费用62.09万元，向新疆中远信声光技术有限公司支付智慧校园广播及音响设备49.71万元，向新疆创声电子科技有限公司支付终端显示设备LED显示屏96.3万元；2024年10月向新疆卓越工程项目管理有限公司支付监理费12.42万元，2024年11月支付284.07万元，向上海梦创双杨数据科技股份有限公司支付105.44万元，向新疆中远信声光技术有限公司支付广播及音响设备费用29.96万元，向新疆凯利云智慧科技有限公司支付平安校园视频监控设备103.08万元，向新疆创声电子科技有限公司支付终端显示设备费用45.6万元；2024年12月支付117.1万元，向新疆中远信声光技术有限公司支付终端显示设备及视频会议系统52.89万元，向新疆创声电子科技有限公司支付智慧校园广播及音响设备费用64.21万元。预算执行率100%，故预算执行率得分为5分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）内控管理制度》与《中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）资金管理办法》。同时，资金的拨付有市级财政完整的审批程序，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

综上，该指标满分13分，得分13分。

### 2.组织实施

管理制度健全性：中共乌鲁木齐市委员会党校（乌鲁木齐市行政学院）已制定《财务工作管理办法》，《项目管理制度》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，本项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产卡片、智慧校园软件平台验收报告等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

综上，该指标满分7分，得分7分。

## （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和10个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

### 1.产出数量

数量指标 “智慧软件平台”的目标值是1套，2024年度我单位的智慧软件平台实际开发完成了统一应用支撑平台、网上报名管理系统、教学教务管理系统、班级事务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、决策咨询管理系统、移动端APP等功能模块，经过相关业务部门验收已投入使用。已完成智慧软件平台1套，实际完成率：100%，故实际完成率得分为4分。

数量指标“终端显示设备”的目标值是25套，2024年度我单位实际完成12间教室的LED显示屏、1间会议室的LED显示屏、大门口和食堂门口以及报告厅各1块LED显示屏、6套智慧讲台，1套视频会议设备和2台高清摄像机，已经全部安装完成并投入使用。合计已完成终端显示设备25套，实际完成率：100%，故实际完成率得分为3分。

数量指标“音响设备”的目标值是8套，2024年度我单位实际完成1套校园广播、6个会议室音响设备、3套语音讲解设备等，已经全部安装完成并投入使用。合计已完成音响设备10套，实际完成率：100%，故实际完成率得分为3分。

综上，数量指标得分为10分。

### 2.产出质量

智慧校园软件平台验收合格率：我校智慧校园软件平台项目的承建单位上海梦创双杨数据科技股份有限公司，于2024年12月份已完成智慧校园软件平台的安装、部署、调试、培训等工作，经我校教务处、网络与信息科、科研处、咨询决策中心等相关业务处室的验收，软件开发符合合同约定的功能模块，有效保障了系统交付质量与使用结果，验收合格率为100%，故智慧校园软件平台验收合格率得分10分。

### 3.产出时效

智慧校园软件平台完成及时性：智慧校园软件基础平台按照项目规划，于 2024 年 12 月按计划高质量完成全部开发任务并顺利通过验收。开发完成了统一应用支撑平台、网上报名管理系统、教学教务管理系统、班级事务管理系统、学员管理系统、科研管理系统、决策咨询管理系统、移动端APP等功能，这些功能模块的及时交付与应用，切实推动了校园管理模式的数字化转型，显著提升了教职工的工作效率与服务质量。故智慧校园软件平台完成及时性得分10分。

### 4.产出成本

本项目实际支出 621.69万元，无超支情况。其中，智慧校园软件平台支出105.44万元，终端显示设备及视频会议系统支出206.11万元，广播及音响设备支出132.56万元，平安校园建设及网络升级改造设备支出165.16万元，监理费支出12.42万元。以上资金均未超预算数，该指标得分10分。

## （四）项目效益

项目效益指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重为10分，实际得分10分。

1.实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：评价指标“社会效益”，指标值：实现校园网络化、数字化、智能化，实际完成值：完全达到预期，达成年度指标。本项目的实施实现教学、科研、学员管理、后勤服务等工作与智能化系统的全方位深度融合，全面构建智能服务、智能学习、智能管理、智能决策等，实现党校信息资源数字化、协同工作流程化、决策支持智能化的建设目标。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分10分，得分10分。

## （五）满意度指标完成情况分析

1.满意度指标

群众满意度：评价指标“教职工满意度”，指标值：≥98%，实际完成值：100%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份，问卷调查选项包含“非常满意、基本满意、不满意”三项。其中，统计“非常满意”的问卷共20份，满意度平均值为100%。故满意度指标得分为10分。

综上，该指标满分10分，得分10分。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

本项目在实施过程中，以科学规划为核心特色，通过 "顶层设计 + 分步推进" 的策略，有效规避重复建设问题。在前期筹备阶段，我校开展多轮实地调研，并与其他省委党校进行深入交流研讨，精准锚定建设需求，编制完成《乌鲁木齐市委党校智慧校园一期硬件设施改造 + 软件基础平台建设方案》。方案将软件平台搭建、校园网络升级改造、平安校园建设等关键模块进行统筹规划，确保各子项目目标高度统一、协同推进。

在技术落地与质量管控环节，智慧校园软件平台采用敏捷开发模式，以分阶段交付功能模块的方式推进建设。通过内测、公测等多轮测试，广泛收集师生反馈意见，持续迭代优化系统的稳定性与易用性。在平安校园建设过程中，我校业务部门与合作公司紧密协作，运用专业测量与模拟技术，对每个监控点位进行精准定位，确保校园安全监控无死角覆盖。双方始终秉持严谨负责的工作态度，高效完成施工任务，确保项目进度与质量双达标。在硬件设施安装方面，建立了 "到货验收 - 安装调试 - 性能测试" 三级质检体系，对音响、LED 屏等设备进行全流程质量把控，确保设备性能完全满足教学、会议等多样化场景需求。

此外，项目实施过程充分展现了我校出色的风险预判与动态调整能力。针对教学任务与改造工程可能产生的时间冲突，我校提前预判潜在风险，制定科学合理的分区域错峰施工方案：优先对空闲教室进行改造，对正在使用的教室则安排在节假日、周末等教学空档期施工，实现了施工进度与教学质量的平衡推进，保障了项目建设与日常教学工作的有序开展。

## （二）存在的问题及原因分析

1.项目实施的监管力度不够，存在项目实施后发现与预期要求不符的问题，需要对其整改，进行二次返工，拖慢了项目的实施进度。原因分析：在部分项目实施过程中，我校针对各处实施细节对该项目的负责人提出了预期要求，但在实施过程中，项目负责人未及时与施工人员沟通细节要求，施工人员为节省时间，对设备直接进行安装，并未考虑实际使用场景，例如：在往机柜上安装功放、电源时序器等设备时，未提前规划好布局，导致机柜上方空余空间大，底部设备空间拥挤，未留出多的散热空间，从而返工。

2.在支付时因材料准备时间长，故而错过了支付时机，影响项目支付，降低了施工效率。原因分析：在支付时，需要提交的材料未提前准备好，通常为临时通知合作公司准备发票等相关支付材料，再经由我校业务部门整合提交给财务科，材料准备时间过长，错过财务科拨付资金时间，导致项目未及时支付。

3.在智慧校园软件开发时存在功能迭代滞后的问题，部分功能因需求沟通不充分，开发后未能完全匹配师生实际使用场景，导致二次开发成本增加。原因分析：因为业务部门在和软件开发方沟通时，部分需求提出笼统的概念，开发方未确认功能细节，导致与业务部门预期不符。例如：业务部门提出在课表中加入合堂标记，开发方未确认具体涉及哪些模块，仅在移动端一周课表功能中添加了该标记，而电脑端相关功能均未添加，导致进行了二次开发。

4.智慧校园软件平台还存在兼容性不足问题：部分第三方插件与系统存在适配问题，原因分析：前期未充分测试不同设备、浏览器的兼容性。

# 有关建议

1.需加强项目管理力度，在项目实施过程中与监理、项目负责人对齐细节要求，要求监理全程在场监督，任何不符合要求的安装，都需及时阻止并改正，避免二次返工，降低工作效率。

2.在项目需支付时，业务部门应提前与财务科沟通，确认需准备的支付材料以及提交的时间节点，并及时告知合作公司，确保在支付时能及时提交材料。

3.强化软件开发的需求管理流程。建立需求确认机制：“需求清单-原型演示-签字确认”流程，通过可视化原型图与业务部门反复确认功能细节，以避免二次开发。

4.强化软件开发的技术测试环节。建立兼容性测试前置：要求软件开发方在软件开发初期，针对主流设备、系统进行全面兼容性测试，预留10%开发周期用于适配优化。

5.绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的发展方向：绩效指标是绩效目标的具体化对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

6.各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障项目管理制度有效和全面的执行，保障项目经费的使用更加符合发展的需要，确保项目内容得到全面落实。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要：项目支出严格遵循国家财政资金管理政策，结合党校智慧校园建设需求，制定了详细的资金使用规划。在软件平台开发方面，依据功能模块重要程度与使用频率，合理分配预算，确保核心功能优先开发；在校园网络升级改造和平安校园建设中，根据校园建筑布局和监控点位区域，精准规划光纤铺设和设备采购支出，避免资金浪费。通过科学的成本效益分析，将资金集中投入到提升教学、管理和服务效能的关键环节，使每一笔支出都切实满足实际需求，有效提升资金使用效率。

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况：项目从立项之初便围绕建设智慧校园、提升党校信息化水平和教学管理质量的目标展开。在实施过程中，智慧校园软件平台开发聚焦教学资源整合、教务管理智能化；校园网络升级改造和平安校园建设致力于解决网络设备老旧、监控覆盖不到位问题；LED 屏及音响安装着重优化教学展示和会议视听效果。各子项目紧密围绕核心目标推进，所有工作安排均与立项规划高度契合，未出现任何偏离建设初衷的情况，有力保障了项目预期效益的实现。

3.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题：项目实施全程严格遵守财经纪律和相关法律法规，建立了完善的资金监管和内部控制制度。在资金使用方面，实行专款专用，每一笔支出都需经过严格的审批流程，确保资金流向可追溯、使用可核查。同时，定期对项目资金使用情况进行审计和检查，对采购合同、发票等凭证进行严格审核。未发现任何虚假申报、虚报冒领、骗取财政资金等违法违规行为，切实保障了财政资金的安全和有效使用。

前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。

本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、70分以下为差。